附件1-1

进一步推进“四好农村路”建设项目

2020年绩效自评报告

部门名称：翁源县交通运输局

填报人：廖一树

联系电话：0751-2876966

填报日期：2021年5月6日

一、基本情况

（一）项目基本情况

1、2020年“四好农村路”攻坚项目新增补助资金3371万，合计完成建设205公里，其中建设完成乡、村道砂土路188公里，100-200人自然村15公里，通产业园公路2公里。

2、2020年“四好农村路”省级补助资金合计744万，新增农村公路养护1682公里，其中新增农村公路养护资金512万元，砂土路改造资金198万元，普通公路路长制工作奖补资金34万元。

- 项目决策情况

在论证决策阶段按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全；申请资金材料（计划）中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本等，并明确时间；申请资金材料（计划）设置计划及目标科学合理；有专门的项目实施组织机构并较强的执行能力，具备资金管理制度、项目管理制度、项目实施方案；在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生；指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确；编制了完善的本项目资金使用计划；组织有关项目设计、招投标；按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账、法人负责制等项目调整履行报批手续。组织检查项目的实施、验收等工作。

- （三）绩效目标

- 翁源县完成新增农村公路养护1682公里，乡道、村道砂土路和100人以上自然村硬化路改造合计203公里,通产业园公路2公里。

- 绩效自评工作组织情况

- 为加快落实绩效自评工作，推动实现绩效目标，各实施单位分别设置绩效自评小组，准备评价工作措施，落实绩效自评工作布置、审核、检查情况。

绩效自评结论

2020年“四好农村路”攻坚项目新增补助资金3371万，2020年“四好农村路”省级补助资金744万的项目资金使用情况进行评价，从结果看，项目资金使用符合省市县2020年“四好农村路”攻坚项目新增补助资金，2020年“四好农村路”省级补助资金使用制度，使用程序合法，制度健全，自评良好。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

在论证决策阶段按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全；按规定程序实施,项目调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，申请资金材料（计划）设置计划及目标科学合理；有专门的项目实施组织机构并较强的执行能力，具备资金管理制度、项目管理制度、项目实施方案。

- 目标设置。

- 目标设置完整、项目实施计划详细，能达到预期效果，科学且合乎实际，完成新增农村公路养护1682公里；2.完成“四好农村路”建设规模合计205公里。其中：乡道、村道砂土路188公里和100-200人自然村硬化路15公里,通产业园公路2公里；有可衡性的产出和效果指标较理想，阶段性目标清晰，按照进度计划完成或提前完成阶段性目标。

- 保障措施。

指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确、并具备较强的执行能力，县辖区内8个镇均设立了镇一级公路管理机构8个，公路管理机构人员由当地政府安排3-4名工作人员兼任，由分管交通的镇领导和具体负责人员组成，村委会一级为镇级公路管理机构成员单位。

2.资金落实情况。

（1）资金到位

2020年“四好农村路”攻坚项目新增补助资金3371万，2020年“四好农村路”省级补助资金合计744万已全部到位，资金到位率100%。

- 资金分配。

根据合同要求和目标，明确项目建设总体进度计划和各专项计划，并按相关部门审核审批月度计划进展进行分配。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

翁源县收到省级补助资金总计4115万元，已支付 3408 万元，资金支付率 82.8%。其中：

收到新增农村公路养护资金744万元，已支付744万元，剩余0万元未支付。

收到乡、村道砂土路改造资金3042万元，已支付2390万元，剩余652万元未支付。资金未支付原因：项目已完成，剩余资金652万元为质保金，计划5月底前全部拨付完成。

收到100人以上自然村硬化路改造资金129万元，已支付101万元，剩余28万元未支付。资金未支付原因：项目已完成，剩余资金28万元为质保金，计划5月底前全部拨付完成。

收到通产业园公路资金200万元，已支付173万元，剩余27万元未支付。资金未支付原因：项目已完成，剩余资金27万元为质保金，计划5月底前全部拨付完成。

- 支出规范性。

- 各类资金均已拨付使用到位。能够严格按照财经管理制度使用财政支农资金，所有资金专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题，专项资金已按上级要求做到专款专用，资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，确保项目建设资金规范、安全、有效运行。

2.事项管理。

（1）实施程序。

按规定程序实施,项目调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定

（2）管理情况。

设立专项资金具备法律法规、规章或政策依据，具有明确的绩效目标。专项资金的设立、申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，要严格按照规定的管理程序和方法运作。指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确、并具备较强的执行能力，县辖区内8个镇均设立了镇一级公路管理机构8个，根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，形成科学化、精细化的监管制度。

（三）产出分析

1.经济性。

“四好农村路”建设养护项目实施以后，大大改善农村公路交通环境，保障道路畅通、舒适、安全，整体提升沿线路域环境。运输能力得到提高，给该地区的经济发展注入源源不断的动力，使乡镇经济水平迅速提高，建设农村公路可以促进农村经济向多元化的方向转变，并从根源上改变其原先的农业结构；促使当地群众经济增长率达15%以上。

- 效率性。

2020年“四好农村路”项目建设完成后有利于发挥农村地区基础性设施的积极作用，转变其落后的发展结构，并为周边区域的发展进步注入活力，并在该地区产生一个蓬勃的增长极，以此为中心呈圆周状向外放射，带动整个地区的发展；促使农村物流网络覆盖率达到95%以上。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

- 预期能够进一步加强农村公路的使用的持久性，尤其是完善公路维护工作，有利于农村经济发展，为社会经济效益带来积极影响，改善人民的出行、生产环境，使沿线农村和地方政府直接受益，对区域经济发展起着至关重要的作用。

翁源县计划完成新增农村公路养护1682公里，实际完成1682公里，建设进度（按完工里程）为100%。。

计划完成乡道、村道砂土路和100人以上自然村硬化路改造合计203公里,实际完成203公里，建设进度（按完工里程）为100%。

计划完成通产业园公路2公里。实际完成2公里，建设进度（按完工里程）为100%。

2.公平性。

专项资金管理要做到公开、公正、规范，坚持公开公正原则。实现了专款专用，按地方政府预算支出管理制度进行监管，县财政局、县审计局、县交通运输局层层把关，严格按施工合同和审计结论支付款项，杜绝了工程资金跑冒滴漏现象。

- 主要绩效

- 保障农村的客货运行安全，使运输能力得到提高，给该地区的经济发展注入源源不断的动力，使乡镇经济水平迅速提高，建设农村公路可以促进农村经济向多元化的方向转变，并从根源上改变其原先的农业结构；促使当地群众经济增长率达15%以上。

较好地改善了翁源县农村公路使用后的整体持久性问题，给当地农村及周边区域带来了便利，也给翁源县农村地方经济的发展起到促进的作用，当地群众对2020年“四好农村路”项目的实施持满意态度。更好的工程质量，保障了公共安全和公共福利，全县受益群众对项目建设满意度较高100%；全县受益群众对项目建设满意度较高100%。

六、存在问题

存在问题和原因分析：

（一）前期项目实施进度偏慢，后期实施单位未及时报送项目支付相关资料。

（二）农村公路建设补助标准偏低，仍需加强与相关部门的沟通，争取提高农村公路省级补助标准。

- （三）部分的补助资金未及时拨付至业主单位，需进一步与财政部门沟通，及时将补助资金拨付至项目单位，确保项目的资金要求，保障项目的顺利实施。

七、下一步工作计划

1.加强项目建设管理，落实项目实施程序，加快项目进度，及时协调项目主管单位、资金业务部门的工作对接，督促施工单位及时报送支付申请资料，实施单位及时核算支付月报，提高资金支付效率。

2.完善农村公路建设有关制度，制定符合韶关市农村公路建设具体业务制度和管理办法，及时调整、补充制定与农村公路建设省补控制标准规定的内容相匹配的韶关市农村公路补助资金政策文件。

3.加大宣传力度，适当提高配套资金标准，充分调动各镇、村参与农村公路建设和积极性，加强责任意识，保障项目顺利实施。

4.从农村公路民生实事工程的长期化、固态化的角度考虑，应建立公路民生实事工程长期工作机制。在编制、人员、经费以及工作模式和方式、方法等方面统筹安排，妥善处理。

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：普通公路水路建设

对应“政策任务”数量：3个

预算部门：（公章）

填报人姓名：廖一树

联系电话：0751-287696

填报日期：2021年8月26日

一、基本情况

翁源县交通运输局2020年省级交通建设资金补助地方资金共235万元，其中普通国省道建设-国省道危桥改造155万元、省对地方公路养护等补助80万元，分别用于桥梁检查、危桥加固、农村公路245.51公里县道养护、X348线K15+150-K23+180路基掏空、涵洞破损修复项目。预计总体目标为2020年完成农村公路245.51公里县道养护、X348线K15+150-K23+180路基掏空、涵洞破损修复。

二、自评情况

（一）自评分数

普通国省道建设-国省道危桥改造、省对地方公路养护等补助项目绩效自评分数各为100分。

投入：得20分。

1.资金设立符合有关规定，论证充分, 且目标设置完整、合理、可衡量,具备实施条件，计划安排合理，得12分；

2.项目资金得到落实，资金足额及时到位，根据下达的工程任务进行资金分配，分配合理，得8分。

过程：得20分。

- 按规定履行报批手续，按完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定要求，规范执行会计制度，得12分。

2.本项目是由网上中介超市进行选择中标单位，严格执行相关制度规定；上级业务主管部门对项目建设进行有效的检查、监控，督导，有检查有通报。得8分。

产出：得30分。

1.预算控制良好，预算为235万元，实际支出为235万元，未超过预算计划，得5分。

2.按照项目要求完成农村公路245.51公里县道养护、X348线K15+150-K23+180路基掏空、涵洞破损修复项目、国省道危桥改造1座。得25分。

效益：得30分。

本项目完成后，能清楚反应桥梁完善，延长了桥梁使用寿命，农村公路路况得到明显改善，方便了沿线群众出行，得30分

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

翁源县交通运输局收到普通公路水路建设省补助资金合计235万元，已支出235万元，资金支付率100%。其中：

收到省对地方公路养护等补助资金40万元，已支出40万元，资金支付率100%。已完成支付任务。

收到X348线K15+150-K23+180路基掏空、涵洞破损补助资金40万元，已支出40万元，资金支付率100%。

收到普通国省道建设-国省道危桥改造资金155万元，已支出155万元，资金支付率100%。已完成支付任务。

- 专项资金完成绩效目标情况。

翁源县交通运输局2020年计划完成农村公路245.51公里县道养护、X348线K15+150-K23+180路基掏空、涵洞破损修复，目标已完成。

计划完成国省道危桥改造1座，实际完成1座，目标已完成。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无