韶关市翁源县碳汇林抚育项目

资金使用情况报告

一、资金使用情况

（一）资金到位情况

到目前为止，项目资金已全部到位，共合计380万元，占应到位资金100% 。

（二）资金支付情况

到目前为止，2020年韶关市翁源县碳汇林抚育项目已经全面完成，并按照合同和验收情况，按合同规定完成资金支付380万元，占支付率100%。

（三）财务合规性及项目监管情况

经检查，项目资金使用管理到位、规范，严格按照合同和有关制度验收支付，专款专用，专账核算；执行财政报账制，采用集中支付的方式支付资金，支出凭证合法有效，不存在挪用或其他违规使用资金的现象。

（四）实施程序

项目实施的内容为2020年韶关市翁源县碳汇林抚育项目，抚育工作包括除草、施肥、培土、补植。项目实施的程序：项目申报、实施方案、规划设计、作业设计编制、政府采购、施工作业、检查验收、资金管理、档案管理、成效监测等。

二、资金产出及效益情况

（一）项目产出情况

增加碳汇造林面积19000亩。

（二）完成进度及质量

项目已全部完成，质量合格。

（三）社会效益

1.增加碳汇造林面积19000亩

2.提升碳汇造林水平

三、主要问题及原因

经过我县精心组织和实施，项目工程能够如期按要求完成，取得了良好的效果。但仍然存在一些问题，主要表现在：

资金投入偏低。由于资金偏低，在一定程度上影响抚育成效。

四、改进计划及建议

建议上级部门在制定方案和投资计划时，应从实际出发，加大资金投入力度，确保项目建设成效。