附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称:翁源县2017年度现有耕地提质改造项目

项目单位（公章）：

项目单位主管部门：翁源县自然资源局

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：13827982697

填报日期：2021年4月13日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。项目主管单位为翁源县自然资源局；建设单位为翁源县土地开发储备中心；勘测单位为韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司；招标代理单位为广东志达建设监理有限公司；施工单位为韶关市华源水电建设有限公司；监理单位为广东志达建设监理有限公司；设计单位为韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司；竣工资料编制单位为广东广宇地质工程有限公司；工程复核单位为韶关市土地整治管理中心；审计单位为韶关中一会计师事务所有限公司。

- 项目资金投入和使用情况。１、龙仙镇新尧村工程施工费247,875.40元，前期工作费52,795.00元，工程监理费6,083.00元，竣工验收费49,579.32元，业主管理费17,700.00元，合计金额374,032.72元，具体详见审计报告附表3。

- 2、周陂镇集义村工程施工费857,900.84元，前期工作费397,586.00元，工程监理费19,187.00元，竣工验收费86,372.02元，业主管理费55,700.00元，合计金额1,416,745.86元，具体详见审计报告附表4。

- 3、江尾镇江尾村等2个村工程施工费1,573,588.83元，前期工作费309,424.00元，工程监理费31,828.00元，竣工验收费121,865.64元，业主管理费92,400.00元，合计金额2,129,106.47元，具体详见审计报告附表5。

- 4、坝仔镇珍田村等2个村工程施工费3,972,439.22元，前期工作费1,142,958.00元，工程监理费41,443.00元，竣工验收费157,860.50元，业主管理费120,400.00元，合计金额5,435,100.72元，具体详见审计报告附表6。

- 5、新江镇渔溪村等2个村工程施工费1,7708,837.14元，前期工作费3,653,488.00元，工程监理费179,459.00元，竣工验收费591,810.96元，业主管理费469,100.00元，合计金额22,602,695.10元，具体详见审计报告附表7。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 1)坝仔镇珍田村、金星村：

- 项目建设规模为18.9959公顷，通过提质改造新增水田面积为18.3956公顷。主要完成以下工程：

- 1、土地平整及土壤改良工程

- （1）土地平整工程：田块修筑8.6720公顷，客土回填8.6720公顷，犁底层构造8.6720公顷；田埂修筑5203.20米；土地翻耕8.6720公顷。

- （2）土壤改良工程：土壤改良8.6720公顷，施加生石灰及有机肥，每亩施加生石灰200kg，施加有机肥2000kg。

- 2、灌溉与排水工程

- （1）水源工程：新建陂头1座。

- （2）输水工程：整修干渠344m；整修支渠776m；整修斗渠I 685m；整修斗渠II 205m；整修农渠I 4446m；整修农渠II 2449m；修复农渠454m。

- （2）渠系建筑：φ300过路涵管9座，φ400过路涵管23座，φ600过路涵管10座，φ800过路涵管1座；下田板119座；田间道及渠道标识牌104块。

- 3、田间道路工程：整修田间道1103m；新修田间道 639m。

- 2) 江尾镇江尾村、长江村：

- 项目建设规模为13.1400公顷，通过提质改造新增水田面积为4.0935公顷。主要完成以下工程：

- 1、土地平整及土壤改良工程

- （1）土地平整工程：土地翻耕4.0935公顷。

- 2、灌溉与排水工程

- （1）输水工程：整修支渠1453m；整修斗渠444m；新修斗渠2093m；整修农渠1949m。

- （2）渠系建筑：φ300过路涵管2座，φ400过路涵管12座，φ600过路涵管1座，φ800过路涵管5座；下田板71座；田间道及渠道标识牌48块。

- 3、田间道路工程：新修生产路668m。

- 3) 龙仙镇新尧村：

- 项目建设规模为3.2727公顷，通过提质改造新增水田面积为3.1880公顷，由于项目区土地承包户无法按文件规定连续三年种植水稻，经市县主管部门同意该项目新增水田0亩。主要完成以下工程：

- 1、土地平整及土壤改良工程

- （1）土地平整工程：土地翻耕3.1880公顷。

- 2、灌溉与排水工程

- （1）输水工程：整修斗渠Ⅰ188m；整修斗渠Ⅱ260m；整修农渠Ⅰ249m；整修农渠Ⅱ 186m。

- （2）渠系建筑：φ400过路涵管4座，φ600过路涵管1座；下田板13座；田间道及渠道标识牌16块。

- 田间道路工程：新修生产路282m。

- 4) 周陂镇集义村：

- 项目建设规模为9.1499公顷，通过提质改造新增水田面积为8.3364公顷。主要完成以下工程：

- 1、土地平整及土壤改良工程

- （1）土地平整工程：田埂修筑4952米；土地翻耕8.3364公顷。

- 2、灌溉与排水工程

- （1）输水工程：整修斗渠Ⅰ319.00m；整修斗渠Ⅱ314.00m；整修农渠Ⅰ1543.00m；整修农渠Ⅱ 1257.00m。

- （2）渠系建筑：φ300过路涵管5座，φ400过路涵管3座，φ600过路涵管1座，φ800过路涵管1座；下田板44座；田间道及渠道标识牌40块。

- 3、田间道路工程：整修田间道794.00m。

- 5）新江镇渔溪村、太坪村

- 项目建设规模为59.6788公顷，通过提质改造新增水田面积为53.0068公顷。主要完成以下工程：

- 1、土地平整及土壤改良工程

- （1）土地平整工程：田块修筑47.0127公顷，客土回填47.0127公顷，犁底层构造47.0127公顷；田埂修筑28208米；土地翻耕705.196亩。

- （2）土壤改良工程

- 土壤改良47.0127公顷，施加生石灰及有机肥，其中渔溪村片区共0.3113公顷，每亩施加生石灰200kg，施加有机肥2000kg；太坪村片区共46.7013公顷，每亩施加生石灰400kg，施加有机肥4000kg。

- 2、灌溉与排水工程

- （1）水源工程：新建陂头4座。

- （2）输水工程：整修斗渠2151m；整修农渠6629.5m；新修农渠I 1046m；新修农渠II 493m；新增新修农渠4293m；整修干沟1757.5m。

- （2）渠系建筑：φ200过路涵管24座，φ300过路涵管23座，φ400过路涵管9座，φ250PVC管2座；下田板211座；田间道及渠道标识牌184块。

- 3、田间道路工程：整修田间道1048m；新修田间道2101m；整修生产路230m；新修生产路238m。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

本项目自评等级优秀，自评分数100分。按时完成上级交办的各项目标任务

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。本项目新增水田指标1220亩，全部完成县政府承诺建设用地占用水田的任务。财政非税收入7329.12万元

- 项目效益情况分析。按亩产700斤粮食计算共新增粮食产能85万斤。

- 项目可持续性分析。提高耕地地力，储备水田指标，保障重点项目用地报批。

- 三、改进意见（计划）

- 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

- 其他需要说明的问题

- 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。