翁源县2022年国民经济和社会发展计划

执行情况及2023年计划草案的报告

——2023年2月16日在翁源县第十六届人民代表大会第三次会议上

县发展和改革局局长  张国光

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告翁源县2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划草案，请予审议。

一、2022年国民经济和社会发展计划执行情况

2022年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是党的二十大召开之年，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的外部环境，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格按照省“1+1+9”工作部署及市持续用力打造“六新”韶关的工作要求，紧紧围绕县第十四次党代会提出的“1235”工作思路，以市“改革攻坚规范治理”年及县“优化营商环境”年为着力点，全面推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、资源资产价值化、改革攻坚系统化、治理体系和治理能力现代化，积极有效应对疫情和洪涝灾害等多重挑战，高效统筹发展和安全，保持了全县经济社会大局总体和谐稳定。

（一）实现疫情防控经济发展安全生产共统筹。一是疫情形势总体稳定可控。完成新冠疫苗全程接种人数29.19万人，覆盖率90.5%。高效应对“0416”疫情，成功实现一个周期内有序恢复生产生活秩序，最大程度保护群众生命安全和身体健康。二是生产生活总体安全稳定。高效应对“龙舟水”洪涝灾害，安全转移群众1.38万人，实现人员零伤亡。开展安全生产教育培训1983场次，培训人员达46912人次。成功防御2次寒潮、4次强降雨极端恶劣天气，全县未发生因灾伤亡事故。非煤矿山、危险化学品及烟花爆竹等行业领域实现“零事故、零伤亡”。三是经济形势总体平稳发展。2022年，全县实现地区生产总值132.1亿元，增长1.1%，完成固定资产投资52.7亿元，完成地方一般公共预算收入7.4亿元（含增值税留抵退税），城乡居民人均可支配收入预计达2.5万元，增长4.5%以上；经济结构持续优化升级，三次产业结构优化调整为26.4：26.5：47.1。

（二）实现“三农”高效发展。深入贯彻落实《广东乡村振兴战略实施2022年度工作要点》、韶关市乡村振兴“3510”工程，大力发展培育优质高效农业企业，发展特色农业，不断建设美丽乡村，持续巩固脱贫攻坚，接续推进乡村振兴。一是现代农业稳步发展。2022年完成农林牧渔业产值59.6亿元，增长4.7%，全面完成2021年度高标准农田建设任务，完成4000亩县、镇土地规范性流转，发放耕地地力保护补贴3117.47万元，新增县级以上农业龙头企业20家，新认定省级农民合作社示范社3家，新培育省级示范家庭农场6家，新签约10家声誉高、信誉好、经营优、体系完备的企业落户翁源，新签约项目合同投资额36.75亿元，有序推进“一国两省”现代农业产业园建设。二是宜居乡村美丽发展。积极打造“兰乡古韵廊线”二期项目，完成50.42公里村内干道硬底化建设，实现全县156个行政村光纤网络及手机4G信号全覆盖，顺利推进“古邑兰香”美丽乡村风貌提升示范带项目，获评国家电子商务进农村综合示范县绩效评价优秀等次，江尾村、金星村、珍珠村等11个行政村获“美丽庭院”称号。三是农民生活向好发展。建成3间“乡村振兴车间”，围绕农产品加工、手工工艺、种植养殖等轻工产业推进实施项目88项，开工率达100%，累计为原建档立卡脱贫户和防返贫监测对象购买防返贫综合保险6229户15420人，累计为1559户脱贫户发放因灾救助、补助、赔付381.534万元，建成龙仙、江尾、周陂等7个乡村振兴服务中心，谋划531个乡村振兴项目。

（三）实现工业经济活力释放。一是园区建设卓有成效。以“厂区变园区、产区变城区”为抓手，盘活闲置低效用地862.88亩，通过实施征地“挂图作战”完成土地储备997.37亩。组织园区企业参加招聘会6场，达成就业意向人数296人，保障企业用工，全力打造“七个一”配套建设示范区，开通园区“三镇四线”公交车线路，持续推进园区路网、管网、污水处理、职工公寓等各项基础配套设施建设。二是工业经济稳步增长。大力培育工业企业上规，新增康贝德木业等规模以上工业企业10家，全县规模以上工业企业达64家，金悦通、彤德等15家重点企业全面释放产能，一品红、芭田、鹏润园区供热等14个项目顺利动工，卓和、赣丰新能源等7个项目建成投产，汇泉、鹏炜等9家企业成功认定为高新技术企业。2022年完成规上工业增加值21.6亿元，同比增长0.2%，完成工业投资14.88亿元，工业产值税收防外流工作取得明显成效，受到市委市政府充分肯定和赞扬，翁源经验在全市推广。三是招商引资成绩凸显。深入落实“2+4+N”招商工作部署，持续实行组团招商、全员招商模式，引进了嘉立创、凯中集团汽车配套零件等一批优质产业项目，全年新签约招商引资项目30个，合同投资总额约183亿元。

（四）实现服务产业步伐不止。一是特色文旅项目初具规模。扎实推进嘉华美泉谷、兰心国际康养中心等重点项目建设，推进A级景区创建工作，积极开展翁源县全域旅游配套设施项目，成功申报7项县级非遗项目、5名市级非遗代表性项目传承人、1项省级非物质文化遗产代表性名录。二是特色旅游品牌亮点纷呈。推出“兰乡古韵乡村旅游路线”“兰韵翁源精品旅游路线”“诗画田园精品旅游路线”等旅游线路，打造韶关市旅游名村、省旅游风情小镇，省文化和旅游特色村、省休闲农业与乡村旅游示范点，推进智慧旅游建设，完善“云游翁源”小程序、翁源旅游微信公众号。三是服务产业稳步提升。全年新签约文旅、商贸物流项目6个，合同投资额47.58亿元，新增5家限上住宿企业，全年旅游人数超127万人次；限上住宿业累计营业额达4533.4万元，累计增速20.7%；实现社会消费品零售总额42.79亿元，同比增长2.4%，外贸进出口总额17.47亿元人民币，实际利用外资869万美元；全年零售企业累计完成销售额2.33亿元，同比增长55.67%，增速排名全市第一。

（五）实现重点项目有序推进。建立健全重点项目谋划、储备、申报、建设、管理、考核等各项工作机制，成立重大项目并联审批专班，定期组织各部门研究解决项目发展存在问题，推动23个省市县重点项目顺利开工，累计开展集中开竣工活动4批次，完成市重点建设项目投资36.6亿元，完成年度进度144.8%，排名全市第一，全县56个重点项目完成年度投资44.38亿元。成功向国家申报15个专项债券项目，实际发行专项债券额度11.7亿元，争取资金总量排名全市前列。

（六）实现生态屏障更加牢固。一是创森造林步伐加快。累计投入资金2100万元，建设高质量水源涵养林1.2万亩，完成各类森林抚育3.2万亩，全县森林覆盖率达73.59%，推进创建国家森林城市建设，启动林下经济发展模式试点，林业资源资产价值化进程加快。二是污染防治不断深化。持续开展河湖“五清”和“清四乱”、河道水域非法洗砂洗泥等专项行动，开展畜禽养殖污染、入河排污口、农村黑臭水体、尾矿库污染排查整治工作，严厉打击非法转移、倾倒固废等违法行为，有效保障县城水环境、空气环境质量，臭氧8h等6项监测指标全部达到国家二级标准，县城空气质量优良率达97%，污染综合指数全市综合排名第二，县、镇级饮用水水源保护区水质达标率、省市地表水考核断面水质达标率均达100%，地下水环境质量保持良好。县城无劣V类水体，全县受污染耕地安全利用率达97.7%、污染地块安全利用率达到100%。三是节能降碳成效显著。坚持绿色发展理念，进一步强化能耗双控，坚决遏制高耗能项目盲目发展，大力发展新能源产业，有序推进“县县通”工程、屋顶分布式光伏项目建设，单位地区生产总值能耗下降率达6.52%，非化石能源占能源消费总量比例达39.35%。

（七）实现改革攻坚走深走实。一是深化改革步履不停。深入开展改革攻坚规范治理工作，有力推动18个领域136项规范治理任务全面实施，文件“立改废”工作取得扎实成效，制定文件49份、修订6份、废止5份，承担的26项省市改革任务、6项省级市改革试点工作扎实开展，稳步推进国有企业改革，原有47家县属国有企业撤并整合为33家。二是政务服务与时俱进。启动新政务服务中心，配备免费打印机、母婴室等设施设备，成功争取成为推广应用“粤智助”政府服务自助机试点县，投放自助机177台，实现县、镇、村三级全覆盖，办理事项总数达30万多件，服务群众达8万多人次。新签订5个地区“跨域通办”合同，开通“跨省通办”事项达129项、“省内通办”218项、“市内通办”1326项，累计调用电子证照16万次，实现“减证便民”，行政许可事项“时限减压率”提升至95%，企业和群众获得感、满意度不断提升。三是营商环境持续优化。深入开展县“优化营商环境”年系列工作，召开优化营商环境年动员大会，大力开展损害营商环境专项整治，持续推动信用“红黑名单”公示制度，累计举办优化营商环境系列主题沙龙活动6期，梳理办结企业诉求173条，兑现63家企业政策奖励资金超1389万元，落实小微企业信贷支持政策，帮助1520家中小微企业申请贷款23亿元，发放就业创业补助资金490万元。

（八）实现城镇建设焕然一新。一是县城品质逐步提升。深入推进县城品质提升“439”行动，建立城市“六乱”整治常态长效管理机制，整治六乱行为5838宗，启动交通优化提升、商业街提升、背街小巷提升、公厕改造提升、文体健身广场提升，实施10个提升项目，有序推进国家园林城市申报工作。二是镇村面貌焕然一新。深入挖掘各镇地域特色、文化资源，充分整合利用当地资源禀赋，因地制宜打造镇街亮点，高标准完成“139”镇街提升工程，新建和升级改造文体广场11个、农贸市场7个、文化书屋7个、公厕22个，建设公共停车位及划定机动车和非机动车泊位共1149个，镇街宜居水平和群众幸福指数明显提升。完成农村承地面积流转约1.3万亩，144个自然村实现雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化，村庄生活污水治理率达到88%，顺利实施农村电网升级改造。三是城乡发展更加协调。构建镇、村一体化的规划体系，探索建立“特色农副产品+电商+民宿”一体的乡村共享空间，稳步推进翁城镇省级城乡融合发展试点建设，积极争取5000万专项债资金推进城乡融合发展补短板强弱项项目建设，完成省道S252升级改造、“三镇四线”公交项目。

（九）实现人民生活逐步改善。一是公共服务稳步提升。大力实施公办幼儿园学位保障项目，新建、改造公立幼儿园，投入使用陈璘小学、官渡镇中心小学河边校区，新增公办小学学位2340个，新增公办幼儿园学位1620个，稳妥推进“县管校聘”，加强教师队伍建设，加快补充乡村教师特别是体育、音乐、美术等紧缺学科教师，推进紧密型县域医疗卫生共同体，整合县、镇、村三级医疗卫生机构，全面完成138间公建规范化村卫生站建设工程，已全部投入使用，大力推进分级诊疗，实行“卫生人才组团式帮扶”，深度参与卫生院管理与学科建设，稳步推进“全国基层中医药工作先进单位”创建，疾控中心、中医院发热门诊和信息化等补短板项目顺利竣工。开展送政策、送资金、送服务“三送”活动，针对企业用工需求举办33场招聘会，实现就业590多人，持续推进重点群体就业，实现就业困难人员再就业607人。二是社会治理日趋完善。加快推进市域社会治理现代化试点，持续开展矛盾纠纷排查化解，共开展矛盾纠纷排查221次,受理纠纷936件，调解成功932件，调解成功率99.6%。持续推动法治“六进”，共开展法治宣传活动600余场，法治政府建设稳步推进。常态化推进扫黑除恶斗争、打击整治养老诈骗、预防打击整治未成年人外流犯罪等系列专项行动，社会大局持续稳定。三是社会风尚文明和谐。全覆盖建设新时代文明实践阵地，初步形成了“兰乡古韵”廊线、江尾镇连塘片，龙仙镇“三青片”，翁城镇“黄塘明星片”等文明实践示范片，开展文明实践志愿服务4000多场次，服务群众人数达43.12万余人次。

2022年，受国际大环境及国内反复的疫情形势影响，全县经济下行压力加大，我们要清醒地认识到全县经济社会发展面临的困难和挑战：作为经济欠发达地区的基本县情还没有得到根本改变，产业发展质量有待提高，经济增长后劲弱，城乡融合发展水平、公共服务供给水平、生态环境质量、社会民生事业水平还需提升，财政收入形势严峻，收支矛盾凸显等。我们必须高度重视这些问题，采取更加有力措施加以解决。

二、2023年国民经济和社会发展计划安排意见

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好今年的工作至关重要。2023年全县经济社会发展工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届一中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省“百县千镇万村高质量发展工程”工作部署和高质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局要求、市委“争当北部生态发展区高质量发展排头兵”目标定位及支持韶关建设国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区相关工作要求、县委“4211”目标任务，积极抢抓翁源纳入广东自由贸易试验区联动发展区的政策机遇，坚持高质量发展目标要求，紧紧围绕高标准建设韶关融湾产业平台，打造全面对接融入粤港澳大湾区先行示范区、全市县域经济高质量发展排头兵、镇域经济发展先行军的发展定位，更好统筹发展和安全，持续推进产业转型升级，全力稳住经济发展大盘，千方百计推动翁源加快实现全面高质量赶超发展。

综合考虑我县发展基础、条件变化和未来发展趋势，从需要与可能出发，建议2023年我县国民经济和社会发展主要预期目标及重点建设项目安排如下：

（一）主要指标预期目标。

——全县生产总值增长6.5%以上，农林牧渔业总产值增长6%以上，规上工业增加值增长20%以上；

——完成固定资产投资60亿元以上；

——社会消费品零售总额增长3.5%；

——地方一般公共预算收入增长3.3%以上；

——城乡居民人均可支配收入与经济发展基本同步；

——外贸进出口、实际利用外资完成市下达任务；

——全面完成市下达的节能减排任务。

（二）重点建设项目计划。

2023年全县初步安排重点建设正式项目56项，总投资366.28亿元，年度计划投资56.04亿元，其中政府投资项目21个，社会投资项目35个。预备项目35项，估算总投资174亿元，其中政府投资项目7项，社会投资项目28项。

三、2023年经济社会发展主要任务

为实现上述目标，重点做好以下工作。

（一）聚焦产业发展，焕发经济增长新活力。一是推动特色农业做大做强，逐步推进农业现代化。深入挖掘本地特色资源，把握省成立兰花产业“12221”市场体系建设工作小组机遇，大力发展以兰花产业为主导的特色农业，力争将兰花产业园打造成为全国最大、品种最全、质量最高、最具特色的兰花生产基地、兰花创新研发中心、兰花交易集散中心和兰文化农旅融合发展区。大力实施乡村振兴战略，抓好粮食生产和重要农产品稳产保供，优化调整农业产业结构，有序推进翁源产业园建设和丝苗米产业园创建工作，探索推广现代农业信息化技术，谋划包装一批农业大数据信息平台、设施农业物联网、兰花数字交易中心等智慧农业应用项目，鼓励发展农产品批发、精深加工、乡村旅游、休闲康养、电子商务等新产业新业态，逐步提高农业现代化水平。加大新型经营主体的培育力度，力争完成2家县级农业龙头企业、2家县级农民合作社示范社、2家县级示范家庭农场的认定，完成9家新型经营主体的培育。二是抢抓产业政策机遇，推动工业飞速增长。坚持实体经济为本，制造业当家，加快推进融湾平台建设，深入推进“厂区变园区、产区变城区”改革，推动电源电子产业片区和粤北危处中心片区闲置低效土地、旧有厂房重新开发利用和升级改造，加快设备升级和产品换代，推动华彩园区涂料企业完成“油改水”产业升级，形成新旧动能良性转换。加快完善产业链条，依托融湾产业平台，抢抓韶关建设国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区等政策机遇，主动加强与珠三角、长三角、京津冀等重点区域的产业对接，一体化规划园区的产业布局、招商方向、配套规划等，把握好创新原料药产业园建设、电源电子产业发展、万洋众创城建设“三个抓手”，大力引进创新原料药、先进材料、电源电子、现代轻工、商贸物流、文旅康养、现代农业等领域龙头企业和上下游企业，坚持不懈强工业，不断塑造发展新动能新优势，以资源高效利用方式助力经济行稳致远。三是激发市场主体活力，充分释放消费潜力。紧跟疫情防控政策优化步伐，提前抢抓消费市场回暖机遇，加快打造第三产业主体优势。加快培育批发、零售、住宿、餐饮企业上规上限，为工商经济增长提供新的支撑点，推动限上零售业销售额增长12%以上、限上批发企业销售额增长2%以上、限上住宿业营业额增长3%以上、限上餐饮业营业额增长8%以上。加快建设中央公园·澜园、星河园一期、锦绣山河三期等项目，力争全年商品房销售面积超18万平方米。加快推进嘉华美泉谷、龙泰温泉度假邨、万威达研学部落文旅城项目建设进度，加快打造江尾湖心坝客家群楼、农耕文化园国家AAAA景区创建项目，推进景区景点打造、配套旅游服务升级改造，提升星级景区提高翁源旅游知名度，积极筹划“水墨桃花”“投桃报李”系列活动、“平步青云”徒步活动等活动。力争全年创建国家A级旅游景区1个以上、星级民宿2个以上，全年旅游人数140万人次以上，旅游总收入7.5亿元以上。

（二）充分扩大有效投资，全力保障项目落地。一是强化重大项目谋划储备。牢固树立“项目为王”的发展理念，聚焦基础设施、民生建设、传统产业升级改造和结构调整等领域，围绕补短板、优服务，做实做细专项债项目谋划包装和储备工作，确保2023年债券项目顺利推进。二是坚决抓好招商引资。紧跟“营商环境提升年”部署要求，落实“2+4+N”全员招商模式，持续实施招商引资“一把手”工程，抢抓翁源纳入广东自贸试验区联动发展区的政策机遇，紧盯新能源、电源电子、生物医药等领域优质企业精准招商，力争全年新签约招商引资项目25个以上，合同投资总额200亿元以上，其中创新原料药科技产业园要引进优质企业10家以上，投资强度达每亩500万元以上。三是全力攻坚项目建设。充分发挥重大项目并联审批专班作用，协调推进重大项目落地建设，加速形成新建项目抓落地，加快推进矿投宝铁项目、万洋入园项目等明年新开工产业项目的前期工作进度，跟进碧桂园江兰樾、星河园等重点房地产项目的投资进度，全力推进56个县级以上重点项目建设，加快推进凯中、嘉立创等新项目动工建设，确保全年完成固定资产投资60亿元以上，进一步激发市场活力。四是强化要素保障。用足用活《促进产业有序转移自然资源支持方案》等上级利好政策，积极争取重大项目用地、用林、用能支持，不断强化产业龙头项目和战略新兴产业要素保障。重点推进土地集约利用，全年处置闲置低效土地240亩以上，完成水田垦造、拆旧复垦指标交易670亩以上，消化批而未供、供而未用土地1600亩以上。

（三）坚决筑牢生态屏障，推进“绿美翁源”生态建设。一是持续保障空气质量优化。开展大气污染治理，常态化开展城市扬尘治理，强化建筑施工、扬尘污染、工业废气、秸秆焚烧等长效管控，贯彻落实碳达峰、碳中和战略部署，坚持以碳达峰、碳中和牵引产业绿色低碳循环发展，大力倡导绿色低碳生活方式，发展绿色能源，适度发展光伏、风电等新能源产业，系统推进重点领域、重点行业节能降碳，促进工业企业节能增效。推动县城空气质量优良率维持在97%以上。二是持续攻坚污染防治。开展河湖“五清”行动，全力推行河长制，严厉打击偷排偷放行为，抓好饮用水水源地保护和畜禽养殖污染防治，巩固水环境治理成效，强化土壤污染风险管控，积极开展土壤污染治理与修复，落实受污染耕地和重点建设用地安全利用率目标任务。加快完成镇村生活污水处理设施建设，保持饮用水水源水质达标率100%，地表水水质优良率100%。三是继续争创国家森林城市。纵深推进林长制，统筹推进桉树退出改造和森林防灭火工作，全面落实造林育林任务，严厉打击非法侵占林地乱搭乱建违法行为的高压态势，利用森林公园、湿地公园、自然保护区的森林和自然景观以及生态观光园、美丽乡村等优势大力发展森林旅游业，争创国家森林城市。全年抚育国家储备林5200亩以上、高质量水源涵养林1.27万亩以上。

（四）落实高质量发展工程，促进城乡区域协调发展。一是提升城镇综合承载能力。推进以县城为重要载体的城镇化建设，常态化开展六乱行为整治，有序实施城市更新行动，加快县城道路交通、市政管网、污水处理等基础设施建设，推进教育、医疗卫生、农贸市场、商业街等配套设施建设，进一步完善县城功能配套，改善镇区基础服务设施的服务能力与水平。二是推进城乡基本公共服务均等化。加快农村“小弱散”学校撤并，改善薄弱学校办学条件，有序推动“县管校聘”改革。加强紧密型县域医共体建设，继续推进城市三级医院帮扶县级医院专科建设，提升县级医院专科疾病诊治能力。三是推进翁城镇城乡融合发展省级试点建设。加快完善城镇基础教育、文化休闲、商贸娱乐等配套设施，加快推进城镇敬老院搬迁暨重建工程、城北幼儿园、鸿兴市场改造提升等项目建设，积极争取省、市对城乡融合重点项目的资金支持。

（五）加快发展社会事业，提高人民生活品质。一是提升公共服务。抓好紧密型县域医共体建设，继续推进城市三级医院帮扶县级医院专科建设，提升县级医院专科疾病诊治能力。加快推进公立幼儿园学位保障项目一期、二期建设和谋划，扎实推进学前教育集团化办学，新增幼儿园学位2880个以上。二是加强社会保障。全力推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程培训培训工作，精准推送助企纾困稳岗政策，鼓励企业吸纳就业困难人员，全年新增就业1700人以上。贯彻落实韶关新时代“百团千才万匠”人才工程和翁源县新时代滃江人才工程，落实人才津贴奖励，大力培育引进人才，充分发挥乡村振兴人才驿站作用，确保人才“留得住”。深入实施全民参保计划，持续做好城乡居民养老保险、企业职工社保扩面征缴工作，推动实现法定人员全覆盖。落实困难群体城乡居民养老保险费代缴政策，确保“应代尽代，应发尽发”。三是强化社会治理。扎实推进市域社会治理现代化，深化平安翁源建设，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗，深入开展全民禁毒和“扫黄打非”工作。深入推进法治翁源建设，持续开展普法活动，推进乡镇综合行政执法规范化，依法解决群众合理诉求，维护群众合法权益。持续落实常态化防控各项工作措施，切实加强安全风险防范，着力推进防灾减灾等应急体系建设，加强食品药品安全、能源安全、粮食安全保障。

各位代表，今年经济社会发展任务更加艰巨而繁重，我们将在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，进一步坚定信心、接续奋斗、争先领先、攻坚克难，全力以赴做好各项工作，不断开拓高质量发展新局面，推动翁源各项事业发展再上新台阶！

附件：1.翁源县2023年国民经济和社会发展计划主要指标

2.翁源县2023年重点项目计划表

附件1

翁源县2023年国民经济和社会发展计划主要指标

|  | 2021年实际 |  | 2022年 |  | 2023年计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绝对数 | 增速（%） | 绝对数 | 增速（%） | 绝对数 | 增速（%） |
| 一、地区生产总值（亿元） | 128.27 | 13.5 | 132.08 | 1.1 | 143.07 | 6.5 |
| 其中：第一产业增加值 | 34.55 | 22.5 | 34.80 | 3.2 | 37.52 | 6.0 |
| 第二产业增加值 | 35.23 | 15.3 | 35.02 | -2.7 | 40.76 | 14.6 |
| #规上工业增加值 | 22.46 | 25.3 | 21.60 | 0.2 | 26.12 | 20.0 |
| 第三产业增加值 | 58.49 | 7.6 | 62.25 | 2.0 | 64.86 | 3.5 |
| 二、人均地区生产总值（万元） | 3.98 | 18.9 | 4.10 | 3.1 | 4.38 | 6.2 |
| 三、固定资产投资（亿元） | 73.55 | -7.1 | 52.67 | -28.4 | 60 | 13.92 |
| 四、地方一般公共预算收入（亿元） | 7.98 | 19 | 7.40（剔除留抵退税因素） | -8.3 | 7.20（自然口径） | 3.3 |
| 五、外贸进出口(亿元） | 18.46 | 32.5 | 17.47 | -5.3 | 18.47 | 5.7 |
| 六、社会消费品零售总额（亿元） | 41.79 | 12.0 | 42.79 | 2.4 | 44.29 | 3.5 |
| 七、城乡居民人均可支配收入（元） | 24204 | 8.2 | 25293 | 4.5 | 27063 | 7.0 |
| 八、常住人口城镇化率（%） | 36.6 | / | 37.45 | / | 38.45 | / |
| 九、森林覆盖率（%） | 73.3 | / | 73.59 | / | 73.6 | / |
| 十、城市空气质量优良天数比例（%） | 97.8 | / | 95.9 | / | 97 | / |

注：表内数据增加值为绝对值，增速为可比价增速

附件2

翁源县2023年重点建设项目计划表

单位：万元

|  |  | 2022年重点项目 |  |  | 2023年重点项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 2022年投资计划 | 项目个数 | 总投资 | 2023年投资计划 |
|  | 正式项目合计 | 56 | 3621895 | 495080 | 56 | 3662810 | 560400 |
|  | 其中：企业投资项目 | 34 | 2615143 | 387180 | 35 | 2565279 | 406200 |
|  | 政府投资项目 | 22 | 1006752 | 107900 | 21 | 1097531 | 154200 |
|  | 新建项目 | 23 | 1541956 | 270400 | 18 | 703485 | 90800 |
|  | 续建项目 | 33 | 2079926 | 224680 | 38 | 2959325 | 469600 |
| 一 | 产业工程 | 28 | 2332106 | 343180 | 30 | 2455013 | 382200 |
| （一） | 工业项目 | 13 | 903297 | 115500 | 18 | 1167397 | 197500 |
| （二） | 现代服务业项目 | 6 | 514799 | 38000 | 4 | 378791 | 27500 |
| （三） | 农林牧渔项目 | 8 | 214010 | 39680 | 7 | 208825 | 37200 |
| （四） | 房地产项目 | 1 | 700000 | 150000 | 1 | 700000 | 120000 |
| 二 | 基础设施工程 | 17 | 914091 | 76900 | 19 | 1032268 | 116000 |
| （一） | 交通项目 | 1 | 66542 | 10000 | 1 | 66543 | 5000 |
| （二） | 能源保障项目 | 4 | 66495 | 14000 | 4 | 60495 | 9000 |
| （三） | 基础设施建设项目 | 7 | 694802 | 39000 | 7 | 685384 | 58000 |
| （四） | 水利建设项目 | 1 | 4089 | 1000 | 3 | 110191 | 20000 |
| （五） | 乡村振兴项目 | 4 | 82163 | 12900 | 2 | 72301 | 6000 |
| （六） | 环保项目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37354 | 18000 |
| 三 | 民生工程 | 11 | 375698 | 75000 | 7 | 175529 | 62200 |
| （一） | 教育项目 | 4 | 66697 | 16500 | 3 | 67978 | 27000 |
| （二） | 医疗卫生项目 | 2 | 57250 | 21500 | 2 | 75000 | 24000 |
| （三） | 治安项目 | 1 | 17999 | 5000 | 1 | 17800 | 7200 |
| （四） | 居民保障项目 | 4 | 233752 | 32000 | 1 | 14751 | 4000 |
|  | 预备项目合计 | 26 | 727186 |  | 35 | 1804930 |  |
| 一 | 产业工程 | 13 | 43380 |  | 23 | 1255541 |  |
| 二 | 基础设施工程 | 9 | 207536 |  | 11 | 502389 |  |
| 三 | 民生工程 | 4 | 85850 |  | 1 | 47000 |  |

附件2-1

翁源县2023年正式重点建设项目计划表（草案）

投资单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 省、市重点 项目 | 总投资 | 2023年 投资计划 | 2023年主要建设内容 | 资金来源 | 开工 时间 | 2023年投资计划安排 |  |  |  |  | 分管 责任人 | 直接 联系人 | 牵头挂钩 单位 | 挂钩 领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 |  |  |  |  |  |
| 合计（共56项） |  |  |  |  | 3662810 | 560400 |  |  |  | 560400 | 126830 | 249180 | 1203810 | 560400 |  |  |  |  |  |
| 一、产业工程（共30项） |  |  |  |  | 2455013 | 382200 |  |  |  | 382200 | 89900 | 176600 | 1082600 | 382200 |  |  |  |  |  |
| （一）工业项目（18项） |  |  |  |  | 1167397 | 197500 |  |  |  | 197500 | 49250 | 89450 | 138100 | 197500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广东瑞石制药科技有限公司创新原料药基地建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2025 项目生产原料药，设计生产能力100吨/年，一期50吨/年，投资3.93亿，二期50吨/年，投资1.57亿。建设1栋综合楼、1栋动力车间，1栋三废处理车间、7栋多功能生产车间、仓库及附属工程设施,建筑面积55000平方米。 | 拟申报2023年省重点 | 55000 | 20000 | 2023年计划完成生产车间、仓库、办公综合楼等主体工程建设。 | 企业 | 2022年 10月 | 20000 | 4000 | 8000 | 12000 | 20000 | 赖荣海18826381188 | 何贵芳15626083063 | 翁源经济开发区 | 高 忠 |  |
| 2 | 韶关翁源万洋众创城建设项目（翁城园区一期） | 续建 | 建设起止年限：2021-2026 本项目（翁城园区）占地面积66万平方米，主要新建定制厂房200栋，1栋众创大厦、15栋综合宿舍楼、6栋商业楼，建筑总面积150万平方米，用于建立制造业集聚产业平台，打造集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、企融服务和智慧园区管理为一体的绿色智能产业园区。 | 省重点 | 500000 | 50000 | 2023年计划招商企业50家，开工建设30万平米以上厂房和配套用房。结构封顶10万平米以上。 | 企业 | 2021年 6月 | 50000 | 12500 | 22500 | 35000 | 50000 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 温 毅 麟 | 含引进企业14家，总投资8亿元 |
| 3 | 广东彤德新材料有限公司年产15万吨合成树脂新型材料扩建项目 | 续建 | 建设起止年限：2020-2024 年产15万吨合成树脂新型材料扩建项目，建设两栋车间、一栋仓库、一个储罐区及其他附属设施，项目占地面积10000平方米，建筑总面积22800平方米。 | 市重点 | 15000 | 5000 | 2023年计划完成车间、仓库、储罐区及其他附属设施等工程建设，并进入装修和设备安装阶段。 | 企业 | 2020年 5月 | 5000 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 赖荣海18826381188 | 何贵芳15626083063 | 翁源经济开发区 | 钟 秋 华 |  |
| 4 | 嘉立创科技发展有限公司翁源先进电子产业园建设项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2027 项目计划用地360亩，主要新建厂房及其他附属设施。 |  | 200000 | 3000 | 完成项目环评、规划设计、施工图纸设计等前期工作，并启动项目建设，2023年计划完成原有厂房装修改造。 | 企业 | 2023年 10月 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 何 新 平 |  |
| 5 | 韶关芭田生态工程有限公司新型肥料建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2025 项目总面积89552平方米，其中：建筑总面积约10万平方米，包括厂房、仓库、办公楼和宿舍等。建设复合肥生产线6条，其中：高塔工艺生产线2条，年产量20万吨（10万吨/年/线）；转鼓工艺生产线2条，年产量6万吨（3万吨/年/线）；冠肥工艺生产线1条，年产量3万吨；小肥生产线1条，年产量1万吨。 | 市重点 | 50000 | 25000 | 2023年计划完成高塔建设和设备安装调试，并投入生产，启动二期项目建设 | 企业 | 2022年5月 | 25000 | 8000 | 13000 | 19000 | 25000 | 雷志平18807517299 | 罗 海13827961206 | 翁源经济开发区 | 熊 亮 |  |
| 6 | 金悦通电子（翁源）有限公司厂房扩建工程二期项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 扩建后新增面积5万平方米，并购置一批高端PCB板产品生产、检测设备。 | 市重点 | 60000 | 20000 | 2023年计划完成5万平方米厂房建设，并购置设备。 | 企业 | 2022年 12月 | 20000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 何 新 平 |  |
| 7 | 广东健能化学技术有限公司（韶关）年产4万吨汽车气雾剂项目 | 续建 | 建设起止年限：2021-2024 占地面积96667平方米，设计生产线22条，其他生产线17条，办公楼，研发中心，生产车间，仓库及附属公共工程设施建筑面积37072平方米 | 市重点 | 20000 | 5000 | 2023年计划完成车间、仓库内部装修，及安装生产设备，并调试设备进行试生产。 | 企业 | 2021年7月 | 5000 | 1250 | 2250 | 3500 | 5000 | 赖荣海18826381188 | 何贵芳15626083063 | 翁源经济开发区 | 何 新 平 |  |
| 8 | 广东恒泰实业有限公司年产50000吨合成树脂新材料、聚氨酯新材料及衍生品项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 项目年产50000吨合成树脂新材料、聚氨酯新材料及衍生品，建设1栋综合楼、4栋厂房、5栋仓库及附属公共工程设施，建筑面积约18100平方米。 | 市重点 | 22600 | 8000 | 2023年计划完成项目一期办公楼、生产车间、仓库主体工程建设。 | 企业 | 2023年6月 | 8000 | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 | 赖荣海18826381188 | 何贵芳15626083063 | 翁源经济开发区 | 何 茂 文 |  |
| 9 | 红岭钨矿6000t/d采选扩建项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 1.建设规模为选矿厂6000t/d，废石综合利用9567t/d、尾矿综合利用3804t/d；2.产品方案：分别为有色金属白钨精矿为主；采矿废石综合利用的产品；尾矿综合利用的产品；3.项目由露天采坑、采矿工业场地、原矿堆场、选矿工业场地、炸药库、排土场、生活设施等组成，总用地面积80.9349公顷，建筑面积89801㎡。 | 省重点 | 81297 | 10000 | 采矿场，选厂设备采购，出入沟平台及排土场建设 | 企业 | 2022年9月 | 10000 | 2000 | 4000 | 7000 | 10000 | 王新就 13217515111 | 李嘉 13553643077 | 县工信局 | 熊 亮 |  |
| 10 | 翁源县中源发展有限公司技改项目 | 新建 | 建设起止年限：2023 优化烧成系统，窑尾五级旋风预热器改成六级，篦冷机采用第四代中置辊破篦冷机；改造生料粉磨、煤磨系统及煤粉输送系统；风机更换为高效风机。对水泥熟料生产线设备实施更新改造，项目完成后，减少烟尘排放，降低煤耗，熟料综合煤耗达到99kg/t，熟料综合电耗52kwh/t。 | 市重点 | 7000 | 7000 | 2023年计划完成设备采购，并安装调试。 | 企业 | 2023年4月 | 7000 | 4000 | 7000 | 7000 | 7000 | 张丽英13927883022 | 肖声萌18879738373 | 翁源经济开发区 | 童 纪 章 |  |
| 11 | 韶关鹏瑞环保科技有限公司资源综合利用项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2025 对原厂区现有危险废物厂房、生产线及附属配套设施进行技术升级改造（包含改造1条一般固体废物废旧锂电池综合回收利用生产线），项目改造完成后，危险废物处理规模为38.855万吨/年。 | 市重点 | 50000 | 21000 | 2023年计划完成生产车间、仓库主体工程建设，并采购部分设备。 | 企业 | 2022年5月 | 21000 | 5000 | 10000 | 15000 | 21000 | 雷志平18807517299 | 罗 海13827961206 | 翁源经济开发区 | 廖 剑 |  |
| 12 | 翁源广业清怡食品科技有限公司年产500吨食品营养强化剂叶酸建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 项目占地22000平方米，主要建设甲类车间、甲类仓库、固体原料仓库等其它公辅工程配套设施，建筑面积6500平方米，项目建设成，可年产500吨食品营养强化剂叶酸。 | 市重点 | 7500 | 2500 | 2023年计划完成车间、仓库主体工程建设80%。 | 企业 | 2022年6月 | 2500 | 700 | 1200 | 1700 | 2500 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 王 迅 东 |  |
| 13 | 金悦诚扩建三期项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2024 扩建完成后全面投产时年产400万KVAH高性能密封新型免维护铅酸蓄电池。 |  | 20000 | 8000 | 2023年计划完成项目规划设计、施工设计等前期手续，并启动项目建设。 | 企业 | 2023年3月 | 8000 | 0 | 2000 | 5000 | 8000 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 童 纪 章 |  |
| 14 | 翁源县许工机械制造建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 项目占地约23333平方米，建设工业产品传输、冷藏产品生产线；项目分两期建设，一期主要建设一栋厂房，建筑面积约2000平方米；二期主要建设两栋厂房、一栋综合楼及其它配套设施，建筑面积约15000平方米。 | 市重点 | 5000 | 1000 | 2023年计划完成项目一期2000平方米钢结构厂房建设，启动项目二期规划设计等前期工作。 | 企业 | 2022年11月 | 1000 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 王培力 |  |
| 15 | 翁源县凯南塑胶制品有限公司年产600万套玩具新建项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 规划面积14400平方米，建筑面积40000平方米。建设一栋4层智能玩具车间、二栋成品仓库。利用先进的设备，生产啤塑，喷油，移印，包装，一条龙生产线，建成后可达到年产600万套玩具。 | 市重点 | 10000 | 3500 | 2023年计划完成4000平方米车间、仓库建设，并完成内部装修，采购生产设备。 | 企业 | 2022年7月 | 3500 | 1000 | 1700 | 2500 | 3500 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 温毅麟 |  |
| 16 | 联安汽车关键零部件配件建设项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 占地面积35.5亩，该项目主要经营生产、销售新能源汽车空调压缩机产品、铝制品压铸、汽车座椅、汽车五金配件、汽车防冻液瓶等。 |  | 22000 | 3500 | 2023年计划完成项目公司注册、项目立项、环评、设计等前期手续，并启动项目建设 | 企业 | 2023年6月 | 3500 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 雷志平18807517299 | 罗 海13827961206 | 翁源经济开发区 | 何新平 |  |
| 17 | 凯中集团汽车配套零件项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 项目占地80亩，建设预计年产20000吨弹簧钢丝和10000万支铜巴加工件。 |  | 30000 | 3500 | 2023年计划完成项目公司注册、项目立项、环评、设计等前期手续，并启动项目建设 | 企业 | 2023年6月 | 3500 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 王 培 力 |  |
| 18 | 广东韶美实业有限公司侬田公社（韶美）糯香产业建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2026 项目占地面积110000平方米，大致分为五期建设，主要建设：办公楼、糯米酒车间、黄酒车间、化验室、仓库等其它附属设施，项目建成后可年产糯米酒1000吨、黄酒3000吨、微醺米酒8000吨。 |  | 12000 | 1500 | 配制酒车间、一件代发车间的建设及相关设备的购置 | 企业 | 2022年6月 | 1500 | 0 | 300 | 700 | 1500 | 王启森13570758399 | 陈淑琴18770625252 | 龙仙镇 | 钟 秋 华 |  |
| （二）现代服务业项目（4项） |  |  |  |  | 378791 | 27500 |  |  |  | 27500 | 5100 | 12500 | 20600 | 27500 |  |  |  |  |  |
| 19 | 翁源县蓝城兰心国际康养中心（一期） | 续建 | 建设起止年限：2022-2026 占地面积约554亩，建筑面积31.5万平方米，建设生活商业街区、温泉酒店、兰心文化中心以及亲子营地、兰心艺术公园、田园艺廊、康养社区、沿山步道等配套设施 | 省重点 | 150000 | 10000 | 首开区为地块一,建设规模占地62410.57平方米，主要为康养、旅游、度假及配套，其他建设规模及内容根据供地情况而定。 | 企业 | 2022年10月 | 10000 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | 梁勇18927836731 | 王薇13711612040 | 县自然资源局 | 林 有 成 |  |
| 20 | 韶关翁源嘉华美泉谷项目 | 续建 | 建设起止年限：2019-2024 总建筑面积：189892.37平方米；用地面积：166998.51平方米；主要内容：集生态居住（洋房）、养生住宅（低层）、会议休闲、运动游乐、商务养生、绿色农庄、高档农产品展贸等于一体的大型温泉度假居住综合体。 | 拟申报2023年省重点 | 148791 | 10000 | 推进别墅、联排房建设进度、酒店全面装修完，完善园区配套基础设施，争取年底试营业。 | 企业 | 2019年6月 | 10000 | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | 罗锐诗13380728288 | 冯慧施 13653038057 | 县文广旅体局 | 钟 秋 华 |  |
| 21 | 翁源县龙泰温泉度假邨 | 续建 | 建设起止年限：2021-2026 开发打造成为集温泉、餐饮、住宿、游泳池、游乐园、健身房于一体的温泉邨项目。项目规划用地约340亩，其中建设用地约54亩。 | 市重点 | 30000 | 6000 | 加快主体结构施工。 | 企业 | 2021年6月 | 6000 | 600 | 1800 | 3600 | 6000 | 罗锐诗13380728288 | 冯慧施 13653038057 | 县文广旅体局 | 林 继 开 |  |
| 22 | 广东万威达研学部落旅行有限公司万威达研学部落文旅城 | 续建 | 建设起止年限：2021-2025 项目规划总用地面积4447555.2平方米，项目建设用地面积47735.23平方米，总建筑面积56460平方米，主要建设幽兰谷风景区特色度假和梅兰苑君子文化民宿升级建设项目，万威达研学部落文旅城第一期工程。 | 市重点 | 50000 | 1500 | 幽兰谷风景区特色度假和梅兰苑君子文化民宿升级建设 | 企业 | 2021年7月 | 1500 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 罗锐诗13380728288 | 冯慧施 13653038057 | 县文广旅体局 | 温 毅 麟 |  |
| （三）农林牧渔项目（7项） |  |  |  |  | 208825 | 37200 |  |  |  | 37200 | 5550 | 14650 | 23900 | 37200 |  |  |  |  |  |
| 23 | 翁源牧原种猪育种有限公司养殖项目（一至四场） | 续建 | 建设起止年限：2022-2025 建设年存栏1.075万头母猪、年出栏生猪26.875万头的养猪场。新建猪舍、粪污处理设施、原料暂存间、病死猪处理设施等辅助工程及公共工程，购置自动饲喂系统、环保治污设备等 | 市重点 | 54129 | 10000 | 二场建设年存栏0.275万头母猪、年出栏生猪6.875万头的全线场。四场建设年存栏0.15万头母猪、年出栏生猪3.75万头的全线场。 | 企业 | 2022年9月 | 10000 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 陈祥敏13927866007 | 杨海明18300066007 | 县农业农村局 | 李 国 洪 |  |
| 24 | 翁源县江丰家禽产业园项目 | 续建 | 建设起止年限：2021-2024 饲料厂用地50亩,种鸡场用地300亩。预计园区肉鸡年出栏2500万羽，屠宰加工2000万羽，孵化种苗3000万羽，加工饲料20万吨，生产有机肥10000吨 | 市重点 | 21430 | 5000 | 主要建设大鸡舍、种鸡舍、育雏育成舍、疾病防控室及道路等基础设施 | 企业 | 2021年1月 | 5000 | 1000 | 2500 | 4000 | 5000 | 陈祥敏13927866007 | 江伟烽13902272898 | 县农业农村局 | 李 国 洪 |  |
| 25 | 韶关立华种鸡、孵化场 | 新建 | 建设起止年限：2023-2024 占地面积133334平方米，建筑面积约59060平方米。种鸡场建设后备鸡舍6栋，产蛋鸡舍20栋，公鸡舍1栋，建成后存栏父母代种鸡50万套，年产合格种蛋6200万、商品苗鸡约5400万羽；孵化场建设孵化厂1栋，建成后年产商品苗鸡5400万羽。同时配套办公楼、宿舍、配电房、污水处理、鸡粪发酵等生产生活设施建设。 | 市重点 | 9630 | 3000 | 项目主体建筑施工完成。 | 企业 | 2023年2月 | 3000 | 400 | 800 | 1800 | 3000 | 陈祥敏13927866007 | 陈国善18129505668 | 县农业农村局 | 张 洪 |  |
| 26 | 韶关立华牧业有限公司种鸡、孵化二场建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2023 种鸡场建设后备鸡舍4栋，产蛋鸡舍14栋，公鸡舍1栋，孵化场建设孵化厂1栋。同时配套办公、宿舍、配电房、污水处理、鸡粪发酵等生产生活设施建设。 |  | 10000 | 4000 | 完成建设种鸡场后备鸡舍4栋，产蛋鸡舍14栋，公鸡舍1栋，完成建设孵化场孵化厂1栋。完成配套办公、宿舍、配电房、污水处理、鸡粪发酵等生产生活设施建设。 | 企业 | 2022年5月 | 4000 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 陈祥敏13927866007 | 陈国善18129505668 | 县农业农村局 | 张 洪 |  |
| 27 | 广东宏德食品有限公司翁源生猪养殖基地建设项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 主要建设内容是建设目标为1万头标准母猪舍，年出栏20万头标准商品猪养殖栏舍以及配套料塔、饲喂系统、产床、栏体、环控等养殖设备及污水处理等环保设施 |  | 50000 | 8800 | 完成农业设施用地报批并启动建设 | 企业 | 2023年7月 | 8800 | 700 | 1700 | 3000 | 8800 | 陈思佑13570757329 | 赖斌15220832882 | 县林业局 | 甘 志 初 |  |
| 28 | 翁源县垦造水田和耕地恢复项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 建设垦造水田工程，面积4430亩，耕地恢复工程，面积为6000亩；建设内容主要包括土地平整，土壤改良、灌溉和排水及田间递路工程。 |  | 48636 | 5000 | 垦造水田和耕地恢复 | 政府 （专项债券） | 2023年2月 | 5000 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 梁勇18927836731 | 许劲虹 15816505902 | 县自然资源局 | 林 继 开 | 申报2023年专项债券额度1亿元 |
| 29 | 翁源县长和茧丝有限公司蚕种蚕桑制品建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2026 项目用地面积17000平方米，建设年产量60吨蚕丝棉生产线、蚕种制种基地（原种、普通种）、蚕桑食品加工生产线，项目总建筑总面积10000平方米及项目的其他配套设施建设。 |  | 15000 | 1400 | 主要建设生产蚕房、办公楼、制种房、养蚕大棚等和相关设备购置 | 企业 | 2022年3月 | 1400 | 450 | 650 | 1100 | 1400 | 王启森13570758399 | 陈淑琴18770625252 | 龙仙镇 | 朱 启 养 |  |
| （四）房地产项目（1项） |  |  |  |  | 700000 | 120000 |  |  |  | 120000 | 30000 | 60000 | 900000 | 120000 |  |  |  |  |  |
| 30 | 翁源县房地产投资项目 | 续建 | 建设起止年限：2020-2025 包括：喜樾家园、碧桂园·江兰樾、中央公园·澜园、星河园、锦绣山河三期以新出入地块等房地产项目 |  | 700000 | 120000 | 土建工程 | 企业 | 2020年6月 | 120000 | 30000 | 60000 | 900000 | 120000 | 刘烟化 13922574738 | 华嵘17303062172 | 县住建管理局 | 林 继 开 |  |
| 二、基础设施工程（共19项） |  |  |  |  | 1032268 | 116000 |  |  |  | 116000 | 20930 | 42080 | 76210 | 116000 |  |  |  |  |  |
| （一）交通项目（1项） |  |  |  |  | 66543 | 5000 |  |  |  | 5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 31 | 韶关市翁源县东华山风景区旅游公路改建工程和X347线三华至周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目 | 续建 | 建设起止年限：2021-2024 本工程项目包含东华山旅游风景区A线、B线和X347线三华至周陂段共三条线路，线路总长约27.88km，其中：路线A为新建公路，全长约4.32km，采用一级公路标准，设计速度为80km/h，双向四车道，路基宽度24.5m；路线B为改建公路，全长约为7km，采用二级公路标准，设计速度为60km/h，局部路段限速40km/h，双向两车道，路基宽度10m；X347线为改建公路，全长约16.56km，采用二级公路标准，设计速度为60km/h，双向两车道，路基宽度10m（局部15m）。项目建设内容包括全线范围的道路、桥梁、涵洞、排水、照明、交通、绿化、沿线设施等工程。 | 拟申报2023年省重点 | 66543 | 5000 | A线、X347线 | 企业 | 2021年2月 | 5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 甘文华 13802817112 | 陈蔚荣18666904986 | 县交通局 | 温 毅 麟 |  |
| （二）能源保障项目（4项） |  |  |  |  | 60495 | 9000 |  |  |  | 9000 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 32 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”翁源支干线及门站项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 建设两条天然气管线。一条从西气东输二线官渡156#阀室沿周陂镇到翁源县县城郊区，预计线路长度42公里，设计管径600mm，压力6.3MPa，共1个阀室、1个分输站以及1个接收门站、LNG储备站、调配站；另一条从省网粤北支干线翁源分输站到翁城门站，途径1个镇，预计线路长度8公里，设计管径300mm，压力6.3MPa，共1个接收门站、LNG储备站、调配站。 |  | 35000 | 2000 |  | 企业 | 2023年1月 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 冯如忠 18023691998 | 甘玉玫 13826331813 | 县发改局 | 熊 亮 |  |
| 33 | 翁源县鹏润园区集中供热设施建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 韶关鹏润能源科技有限公司供热管道总长度约17公里，其中一期建设约10公里，二期建设约7公里；主要建设管道供热计量系统、安全监测系统、蒸汽管网及其它附属设施等，项目建成后可年供50万吨蒸汽。 | 市重点 | 10000 | 4000 | 2023年完成供热管道铺设。 | 企业 | 2022年6月 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 雷志平18807517299 | 罗 海13827961206 | 翁源经济开发区 | 何 新 平 |  |
| 34 | 韶关翁源110千伏龙仙输变电工程 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 新建一座110千伏龙仙变电站及新建设配套输电线路，规模为3*40MVA主变，5回110千伏出线，36回10千伏出线。110千伏龙仙站本期新建线路长度约46km。110千伏龙仙站主要供电范围为翁源县城西部新区及周边农村，与县城北部的110千伏南龙站、县城南部的110千伏田心站共同对翁源县城进行供电。 | 市重点 | 13495 | 1000 | 龙仙变电站建设及新建设配套输电线路。 | 企业 | 2023年9月 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 刘素英 13827960166 | 柴宇栋 13827966111 | 县发改局 | 林 有 成 |  |
| 35 | 翁源县2023年配网基建项目 | 新建 | 建设起止年限：2023 建设10kV线路44.4km，新建配变8台，新建配变容量2160kVA，新建0.4kV导线4.4km。 |  | 2000 | 2000 | 2023年配网基建。 | 企业 | 2023年7月 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 刘素英 13827960166 | 柴宇栋 13827966111 | 县发改局 | 陈 福 环 |  |
| （三）基础设施建设项目（7项） |  |  |  |  | 685384 | 58000 |  |  |  | 58000 | 12000 | 24000 | 40500 | 58000 |  |  |  |  |  |
| 36 | 翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台） | 续建 | 建设起止年限：2020-2024 承接产业转移，对接粤港澳大湾区韶关南部发展平台建设，主要建设10万平方米标准厂房、2万平方米商务综合服务楼、商务服务配套设施、商务信息化平台；园区市政道路26条路网建设，道路总长21.6km（其中主干道总长3.7km，宽40-48m；次干道总长10.7km,宽20-30m；支路总长7.2km，宽10-16m。）和园区污水管网及污水处理设施建设。 | 市重点 | 93000 | 10000 | 1.化工园区污水处理厂：拟新增5000至7000吨污水处理设施设备及铺设配套管网； 2.万洋项目主干道：拟在万洋项目（翁城园区）地块三建设约2公里长的主干道，连接至现有道路； 3.园区应急处理池建设工程：建设一座规模2500立方米容积的应急池。 | 政府 （专项债券） | 2020年6月 | 10000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 何 新 平 | 申报2023年专项债券额度3亿元 |
| 37 | 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2026 完成产业园区32条市政道路和环湖路；新建两个园区污水厂，提升维护官渡镇污水处理厂及华彩一期污水管网；新建科研孵化中心、翁城商务中心区及新建新能源循环经济产业园生活配套；提升翁城、官渡、新江、铁龙及周陂五镇基础配套。 | 市重点 | 164700 | 10000 | 1.韶关创新原料药科技产业园 基础设施（公共服务平台）：拟建设一栋综合服务楼，内设创新原料药科技产业园公共服务平台、孵化器、创新基地、实验室预留场地等专业园区配套设施； 2.电源基地污水处理厂（二期）建设工程：拟提升电源基地污水处理厂，新增日处理规模5000m³污水； 3.官渡片区污水处理厂及配套管网项目：拟新建一个日处理总规模达8000m³污水的污水处理厂，项目分两期建设，其中一期建设日处理规模3000m³，二期日处理规模5000m³。管网长度约12公里，收集官渡片区40余家企业污水； 4.韶关创新原料药科技产业园 基础设施（主干道项目）：拟在韶关创新原料药科技产业园（原华彩二期地块）D区铺设主干道项目，长约3公里； | 政府 （专项债券） | 2022年6月 | 10000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 刘新如13326527035 | 潘炳阳18033190666 | 翁源经济开发区 | 高 忠 | 申报2023年专项债券额度3.5亿元 |
| 38 | 翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目 | 续建 | 建设年限：2020-2024 项目包含14条市政道路，道路总长11899m（其中，1、A2；2、A4；3、A5；4、A7；5、A9；6、A18；7、B1；8、B2；9、B3；10、B4；11、B5；12、B8；13、B11；14、翁江大道二期<新道路名称为浈阳大道二期>。）；对原有新城区工业园路进行改造；翁源县城区景观亮化及道路照明项目（二期）及其附属设施；广东翁源滃江源国家湿地公园建设项目（河口桥至龙翔大桥北岸段）；翁源兰韵公园景观工程、八泉公园景观工程、翁源龙仙公园景观提升工程；翁源县建设一路龙仙一号桥人行桥建设工程。 |  | 117207 | 3000 | 完成翁山大道、仙湖路、德政路、浈江大道二期等建设 | 政府 （专项债券） | 2020年9月 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 卢建强 13570750188 | 王辉乐 13318576318 | 县公共资产管理中心 | 熊 亮 |  |
| 39 | 韶关翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2026 项目建设规模及内容：项目总用地面积199918㎡，总建筑面积216593㎡，项目分三期进行，其中：一期项目用地面积78633㎡，建筑面积为76750㎡，主要新建厂房、办公用房、员工宿舍、科研中心、维修间、污水处理间、非机动车及充电桩用房、停车位180个及其他配套设施建设等；建设周边城市规划路1（原Y733段）757m、城市规划路2（原Y740段）824m。二期项目用地面积66988㎡，建筑面积为77852㎡，主要新建厂房、办公用房、员工宿舍、强弱电房、维修间、污水处理间、非机动车及充电桩用房、停车位279个及其他配套设施建设。 三期项目用地面积54297㎡，建筑面积为61991㎡，主要新建厂房、创新创业孵化器、非遗展厅、强弱电房、非机动车及充电桩用房、停车位246个及其他配套设施建设等。 |  | 111370 | 5000 | 一期项目总用地面积约78633m²，新建厂房、办公用房、员工宿舍、配套用房、园区道路、配套管网等，总建筑面积为76750m²；按城市支路标准建设周边城市规划路1（原Y733段）757m，城市规划路2（原Y740段)824m。 | 政府 （专项债券） | 2023年2月 | 5000 | 0 | 2000 | 5000 | 5000 | 何文强13927869990 | 徐妍芬 15626195531 | 县工信局 | 甘 志 初 | 申报2023年专项债券额度3亿元 |
| 40 | 广东省韶关市翁源县兰花产业园建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2021-2025 建设水电路基础设施、标准化智慧示范大棚、智慧农业平台及应用、种质资源库、综合服务平台、灌溉工程、市场体系建设、兰花研究院（含兰花研学基地）等项目。 | 市重点 | 94500 | 5000 | 建设水电路基础设施、兰花种质资源库及研学基地项目、综合服务平台、兰花研究院等项目。 | 政府 （专项债券） | 2021年11月 | 5000 | 500 | 1500 | 3500 | 5000 | 叶明生 13719732717 | 刘永聪18820007431 | 粤台管委会 | 易 昌 荣 | 申报2023年专项债券额度2.6亿元 |
| 41 | 翁源县全域旅游配套设施项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 项目占地面积605008㎡，总建筑面积81800㎡，建设内容主要包括湖心坝客家群楼景区建设工程、农耕文化园景区建设工程、江尾镇旅游路线建设工程、江尾镇游客集散中心大楼工程、兰心国际旅游区基础设施配套工程、岭南书堂石文化旅游基础设施及配套工程、周陂镇旅游区建设工程、翁北生态旅游融合发展建设工程、幽兰谷旅游配套设施建设工程、新江文风红韵融合发展项目、智慧旅游大数据平台 | 市重点 | 77140 | 10000 | 周陂龙泰温泉旅游公路、幽兰谷风景区旅游公路、“平步青云”游步道、嘉华康养美泉谷村庄道路改道等四条道路续建；旅游集散中心、创客艺术交流中心等两栋大楼续建以及配套设施采购。 | 政府 （专项债券） | 2022年10月 | 10000 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 罗锐诗 13380728288 | 甘秋琴 13380739833 | 县文广旅体局 | 何 茂 文 | 申报2023年专项债券额度2亿元 |
| 42 | 翁源县污水处理厂及城区管网配套工程 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 项目占地面积65589平方米，主要建设：1、新建1座污水处理厂（厂址：龙仙镇民主村会联林场西北侧），年处理规模6.0万m³（首期设计处理规模为3.0万m³/d，）污水处理厂占地面积65589㎡；主要处理构筑物：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、A2O生化池、二沉池、高效沉淀池、转盘滤池、消毒池、尾水监测井、污泥泵井、储泥池、污泥浓缩脱水机房等，主要辅助建筑物：综合楼、交配电间、鼓风机房和脱水机房等，构建物占地面积18908㎡，建筑面积18908㎡；厂区绿化面积36385㎡、厂区交通道路面积10296㎡、厂区围墙长1081.5m。2、城区管网配套工程：新建管径为DN600-DN1200污水主干管长2625m，管径为DN300-DN400污水支管长9105m，管径DN600污水压力管长374m；新建1座年处理规模3万m³污水提升泵站。 | 市重点 | 27467 | 15000 | 新建1座污水处理厂及其他配套环保设施工程 | 政府 （专项债券） | 2022年10月 | 15000 | 4500 | 6000 | 9000 | 15000 | 练培新13827969398 | 刘烟化13922574738 | 县住建管理局 | 林 继 开 | 申报2023年专项债券额度2.3亿元 |
| （四）水利建设项目（3项） |  |  |  |  | 110191 | 20000 |  |  |  | 20000 | 3250 | 6500 | 12500 | 20000 |  |  |  |  |  |
| 43 | 翁源县园洞水库工程项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2025 在龙仙坝址布置碾压式混凝土重力坝，新建大坝、溢洪道、输水涵管、管养房、防汛公路、水厂、自动化监测与监控设施；规模为小（1）型水库，规模为小（1）型水库，最大坝高69m，总库容819.49万m³。 | 拟申报2023年省重点 | 29204 | 12000 | 在龙仙坝址布置碾压式混凝土重力坝，新建大坝、溢洪道、输水涵管、管养房、防汛公路、水厂、自动化监测与监控设施；规模为小（1）型水库，规模为小（1）型水库，最大坝高69m，总库容819.49万m³。 | 政府 （专项债券） | 2022年9月 | 12000 | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 胡红霞13827962848 | 袁榕兵13827967890 | 县水务局 | 温 毅 麟 | 申报2023年专项债券额度1.5亿元 |
| 44 | 翁源县水利设施防灾综合整治项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 病险山塘除险加固工程223宗、小型防灾减灾水利基础设施工程515宗、治理河道20.6公里、新建护岸8公里、水环境治理、智慧水务工程，以及新建翁城镇引水圳18.9公里、三面光水圳52公里及泵站、陂头等。 |  | 63400 | 5000 | 病险山塘除险加固工程223宗，二类坝的病险水库除险加固工程75宗，小型防灾减灾水利基础设施工515宗，水环境综合治理82. 75公里，北江水系河段治理工程(渝江翁源县段)河道治理20.6公里，改造翁城镇渠道43条(总长约22公里)、新建及重建水陂共3座、重建圆涵5座、重建农桥6座、重建胜利村亲水平台一座等;此外配套建设翁源县智慧水务工程等。 | 政府 （专项债券） | 2023年2月 | 5000 | 750 | 1500 | 3000 | 5000 | 胡红霞13827962848 | 袁榕兵13827967890 | 县水务局 | 陈 路 生 | 申报2023年专项债券额度3亿元 |
| 45 | 广东省韶关市翁源县泉坑水库及灌区改造建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 加固泉坑水库大坝、溢洪道、输水涵管、管养房、自动化监控设施等；改造泉坑水库灌区、桂竹水库灌区、跃进青龙灌区渠道共61公里。 |  | 17587 | 3000 | 泉坑水库除险加固，重新铺设大坝迎水坡的混凝土护砌和背水坡培厚，坝体和坝基防渗处理，重建溢洪道，重建输水涵管进口和更换输水涵管出口段管道，修整上庙引洪渠及引洪设施，完善大坝安全监测设施等；改造泉坑水库灌区、桂竹水库灌区、跃进青龙灌区三个灌区渠道共61公里。 | 政府 （专项债券） | 2022年8月 | 3000 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 朱鹏鹏13509867521 | 袁榕兵13827967890 | 县水务局 | 陈 路 生 | 申报2023年专项债券额度5000万元 |
| （五）乡村振兴（2项） |  |  |  |  | 72301 | 6000 |  |  |  | 6000 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 46 | 翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2025 1、教育提升工程：新建城北幼儿园1所，12个班，360个学位，规划总用地面积9333㎡，建筑面积4962㎡；新建城南幼儿园1所，12个班，360个学位，规划总用地面积13333㎡，建筑面积4962㎡。2、养老中心项目：面积115000㎡，建筑面积20600㎡，配套5公里6米宽道路、绿化、停车场等基础设施。3、生态文旅发展基础设施项目：总面积2000010㎡，地点位于镇政府周边、旧粮仓、明星村七组，建设内容包括新建音乐交流中心（用地面积11333.39㎡，建筑面积3000㎡），旧粮仓改造文化创意园（建筑面积1500㎡），停车场（6000㎡，200个车位）、道路（4公里6米宽）、公厕（5个）、各行政村人居环境整治提升（5000㎡）等基础设施。4、农贸批发市场改扩建项目：新建鸿兴市场，建筑面积7817.7㎡，内设农贸批发市场、商铺、餐饮等多功能空间；粤北农副产品批发市场升级改造项目，新增面积14400.07㎡，增设冷链、物流、检验检疫等配套基础设施，其中，冷链库（3000㎡）、物流、检验检疫综合楼（3000㎡）；三鸟批发市场项目改建：用地面积3000㎡，建筑面积1000㎡，设置30个摊位，停车位40个。5、省道S252线升级改造项目：全长1.8公里，现状为双向两车道，宽6米，无人行道；改造后，标准段宽21m，按二级公路标准改造，双向两车道，路侧设停车带、非机动车道及人行道等。6、镇区及村庄街巷白改黑工程：提升前道路窄小、路面破损、两边杂乱等；计划新建四级等级的道路51条，50.81公里；提升至四级等级的道路22条，32.82公里；污水配套管网建设40公里。 | 市重点 | 62301 | 3000 | 新建翁源县翁城镇城北幼儿园。 | 政府 （专项债券） | 2022年3月 | 3000 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 陈德道13927863088 | 邝振书15889852491 | 翁 城 镇 | 高 忠 | 申报2023年专项债券额度1亿元 |
| 47 | 翁源县“兰乡古韵”廊线（三期）项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2024 项目范围自国道G220南龙站路口—江尾镇—坝仔镇（辉星村），经龙仙镇长潭村，江尾镇联明村、江尾村、中村村，坝仔镇梅村村、三坑村、辉星村、新梅村、群辉村、半溪村、上爱村，共11个行政村。项目建成后，形成了由省道S245坝仔镇金星村起点—江尾镇（松塘街）—官渡镇（六里）国道G358—龙仙镇（三华）—国道G220（南龙站）—坝仔镇（辉星村）围成的“兰乡古韵”环线示范带。1.完善沿线村庄配套基础设施及产业配套设施（如村巷道改造、公共文化设施等建设以及农产品种植、果蔬园采摘园体验、农特产展销中心、乡韵驿站等）；2.其他符合建设乡村振兴示范带的内容项目。 |  | 10000 | 3000 | 1.完善沿线村庄配套基础设施及产业配套设施（如村巷道改造、公共文化设施等建设以及农产品种植、果蔬园采摘园体验、农特产展销中心、乡韵驿站等）； 2.其他符合建设乡村振兴示范带的内容项目。 | 政府 | 2023年6月 | 3000 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 何小敏13922575598 | 钟鸿广13727561931 | 县农业农村局 | 李 国 洪 |  |
| （六）环保项目（2项） |  |  |  |  | 37354 | 18000 |  |  |  | 18000 | 2180 | 4580 | 11210 | 18000 |  |  |  |  |  |
| 48 | 翁源县循环经济环保园项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 本项目为生活垃圾焚烧发电项目，项目建设总处理规模为800吨/日，建设用地面积约150亩，项目分两期建设： 一期建设处理规模为400t/d，配置1台400t/d焚烧炉及其配套辅助设施（包括渗沥液处理站、烟气净化系统等）；配置1台9MW凝汽式汽轮机和1台10MW发电机。协同处置餐厨/厨余垃圾50t/d、市政污泥20t/d；同时项目配套大件垃圾，处理规模为30t/d；配套建设飞灰填埋场，总库容约17.80万立方米；配套建设约3公里生产用水给水工程（管线、泵站）及长约3.5公里×宽6.0米（不含路肩、水沟）的进场道路。 二期建设处理规模为400t/d，建设内容与一期相应，建设时间将根据垃圾产生量情况确定，总体满足服务范围内的垃圾处理需要。 | 市重点 | 31864 | 15000 | 建设处理规模为400t/d，配置1台400t/d焚烧炉及其配套辅助设施（包括渗沥液处理站、烟气净化系统等）；配置1台9MW凝汽式汽轮机和1台10MW发电机。 | 企业 | 2023年3月 | 15000 | 2000 | 4500 | 9750 | 15000 | 练培新 13827969398 | 李剑荣 13430329386 | 县住建管理局 | 林 继 开 |  |
| 49 | 2023年度韶关市翁源县新江镇等三个镇高标准农田建设项目 | 新建 | 建设起止年限：2023-2024 该项目建设规模1.83万亩。建设的主要内容为平整土地、修建排灌水渠、田间道路。 |  | 5490 | 3000 | 该项目建设规模1.83万亩。建设的主要内容为平整土地、修建排灌水渠、田间道路。 | 政府 | 2023年9月 | 3000 | 180 | 80 | 1460 | 3000 | 罗镜新13827969983 | 江足英13570776700 | 县农业农村局 | 朱 启 养 |  |
| 三、民生工程（共7项） |  |  |  |  | 175529 | 62200 |  |  |  | 62200 | 16000 | 30500 | 45000 | 62200 |  |  |  |  |  |
| （一）教育项目（3项） |  |  |  |  | 67978 | 27000 |  |  |  | 27000 | 6000 | 14000 | 20500 | 27000 |  |  |  |  |  |
| 50 | 中国兰花技能培训学院 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 项目用地面积33456㎡，总建筑面积34022.27㎡。其中地上建筑面积28101.1㎡，分为：1、建设综合教学楼、图书馆和礼堂，建筑面积8251.47㎡，共4层，主要为教学用房、礼堂、图书馆、办公室、报告厅会等；2、建设学员宿舍，建筑面积为13724.73㎡，共6层，主要为单人间、双人间、接待室、活动用房等；3、建设人才交流中心，建筑面积4488.36㎡，共4层，主要为会议室、接待室、机房等；4、建设学院食堂、文化宣传长廊、大门、污水处理站，建筑面积共1636.54㎡。地下建筑面积5921.17㎡，分别建设：教学楼、图书馆和礼堂地下，建筑面积1279.05㎡；地下车库，建筑面积4242.12㎡；污水处理站，建筑面积400㎡。配套停车位235辆，室外建设篮球场、羽毛球场等配套设施。 |  | 27678 | 15000 | 完成综合教学楼、图书馆、礼堂、学院宿舍等建设 | 政府 （专项债券） | 2023年1月 | 15000 | 5000 | 9500 | 12000 | 15000 | 卢建强 13570750188 | 王辉乐 13318576318 | 县公共资产管理中心 | 魏 卢 捷 | 申报2023年专项债券额度1.5亿元 |
| 51 | 翁源县公立幼儿园学位保障建设项目（第一期） | 续建 | 建设起止年限：2022-2023 1.改扩建及维修改造12所乡镇公立幼儿园：新建坝仔镇中心幼儿园一栋四层1650㎡综合保教楼，江尾镇中心幼儿园一栋四层2000㎡综合保教楼，新增12个班、360个公办学位。维修改造10所乡镇公立幼儿园，维修面积7215㎡.为12所幼儿园购置一批教学、办公、生活、信息化、户外场地等设备。2.新建龙仙镇第二幼儿园：新建教学综合楼、行政办公楼、后勤保障服务楼、门楼及辅助用房，建筑面积10740.66平米；建设围墙、园林市政等工程；购置满足教育教学要求的设施设备等。新增24个班、720个公办学位。3.新建官渡镇六里幼儿园：新建保教综合楼1栋4层6000㎡，后勤保障服务楼1栋4层,1500㎡，建设围墙、园林市政等工程；购置满足教育教学要求的设施设备等。新增18个班、540个公办学位。4.新建翁源县第三幼儿园：建设场地征地拆迁、清表；新建教学综合楼一栋，建筑面积约5000㎡，后勤保障服务楼一栋，建筑面积约1500㎡；建设门楼、围墙、园林市政等工程；购置满足教育教学要求的设施设备。新增18个班、540个学位。 | 市重点 | 19300 | 7000 | 续建龙仙镇第二幼儿园；续建官渡镇六里幼儿园；新建翁源县第三幼儿园。 | 政府 （专项债券） | 2022年5月 | 7000 | 1000 | 3000 | 5500 | 7000 | 王国清 13927862822 | 许秉华 13927867266 | 县教育局 | 廖 剑 | 申报2023年专项债券额度8000万元 |
| 52 | 翁源县公立幼儿园学位保障建设项目（第二期） | 新建 | 建设起止年限：2023-2025 1.新建周陂镇第二幼儿园：建设保教综合楼1栋4层4000㎡，后勤保障服务楼1栋4层,1500㎡，建设围墙、园林市政等工程；购置满足教育教学要求的设施设备等。新增15个班、450个公办学位。2.新建翁源县第四幼儿园：保教综合楼1栋4层6000㎡，后勤保障服务楼1栋4层,1500㎡，建设围墙、园林市政等工程；购置满足教育教学要求的设施设备等。新增15个班、450个公办学位。3.新建翁源县第五幼儿园：保教综合楼1栋4层5500㎡，后勤保障服务楼1栋4层,1500㎡，建设围墙、园林市政等工程；购置满足教育教学要求的设施设备等。新增15个班、450个公办学位。4.新建翁源县第六幼儿园：保教综合楼1栋4层5500㎡，后勤保障服务楼1栋4层,1500㎡，建设围墙、园林市政等工程；购置满足教育教学要求的设施设备等。新增15个班、450个公办学位。 |  | 21000 | 5000 | 新建翁源县第四幼儿园、翁源县第五幼儿园和开展周陂幼儿园前期建设计划。 | 政府 （专项债券） | 2023年3月 | 5000 | 0 | 1500 | 3000 | 5000 | 黄汝剑 15113431520 | 许秉华 13927867266 | 县教育局 | 廖 剑 | 申报2023年专项债券额度1.5亿元 |
| （二）医疗卫生项目（2项） |  |  |  |  | 75000 | 24000 |  |  |  | 24000 | 7500 | 13000 | 19500 | 24000 |  |  |  |  |  |
| 53 | 广东省韶关市全域医疗卫生提升工程 | 续建 | 建设起止年限：2022-2025 建设内容：1.官渡健康驿站建设：对原翁源县人民医院官渡分院改扩建，占地面积10460㎡。升级改造原有一栋综合楼，建筑面积4387.86㎡；新建一栋业务用房8层，建筑面积13680㎡，新建一栋后勤保障房5层，建筑面积1850㎡，新建值班室面积30㎡，拆除原有建筑物约3500㎡，附属设施建设，医疗装饰装修，购置一批设备。2.新江镇卫生院：新建业务综合楼，发热诊室，门卫室，地下车库等以及信息化建设。3.周陂中心卫生院：新建业务综合楼。4.县慢性病防治站：改造业务科室，后勤保障房等以及信息化建设。 | 市重点 | 20000 | 6000 | 官渡健康驿站建设：计划完成主体工程和装修装饰工程。 | 政府 （专项债券） | 2022年8月 | 6000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 叶忠才13542269809 | 吴国民17728950065 | 县卫健局 | 李 翠 红 | 申报2023年专项债券额度1亿元 |
| 54 | 翁源县人民医院改扩建补短板项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2025 项目总用地面积14225.79平方米，主要建设：新建约43000平方米门诊医技综合楼（地上9层地下2层）；新建约44000平方米住院综合楼（地上16层地下2层）；将现有一栋约9500平方米住院楼改造为感染性疾病科（含发热门诊）；相关附属设施建设及相关设备采购安装 | 拟申报2023年省重点 | 55000 | 18000 | 建设门诊医技综合、住院综合楼及其他附属设施 | 政府 （专项债券） | 2022年6月 | 18000 | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 | 钟爱明 17303050488 | 孙韵通13827976868 | 县卫健局 | 朱 新 玉 | 申报2023年专项债券额度1.5亿元 |
| （三）治安项目（1项） |  |  |  |  | 17800 | 7200 |  |  |  | 7200 | 1500 | 1500 | 2000 | 7200 |  |  |  |  |  |
| 55 | 翁源县监管中心（含看守所、拘留所、武警中队）建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 占地面积100.57亩，建筑面积2.19万平方米，建设食堂、拘留所、训练馆、武警大队 营房、武警中队营房、门卫、设备房、看守所(监区、综合楼、岗楼）等 | 市重点 | 17800 | 7200 | 完成看守所（监区、综合楼、岗楼）、拘留所、生活保障用房、武警大队、武警中队等建筑 | 政府 | 2022年10月 | 7200 | 1500 | 1500 | 2000 | 7200 | 陈德敏19875101861 | 曹良松19875103292 | 县公安局 | 李 庆 生 |  |
| （四）居民保障项目（1项） |  |  |  |  | 14751 | 4000 |  |  |  | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 56 | 广东省韶关市翁源县城乡养老服务体系建设项目 | 续建 | 建设起止年限：2022-2024 项目建设养生综合服务用房总建筑面积28809.57平方米，以及项目的其他=配套设施。其中：1、翁源县综合社会福利院项目，占地面积11178.06平方米，建设内容为老人部、儿童部及综合楼，建筑面积7158.74平方米，新增床位160个。2、翁城镇敬老院搬迁暨重建工程项目（城乡融合发展省级试点），将原敬老院搬迁至翁源县第二人民医院旧址，拆除原有建筑重建为区域性敬老院。占地面积5300.33平方米，重建建筑面积16250.83平方米，新增床位数460个。3、翁源县村级养老中心项目，翁源县12个村（居）分别新建一栋村级养老中心，集居家养老服务站和安居楼一体，每个养老中心建筑面积450平方米，均设置新增床位8个，总建筑面积5400平方米，共96个床位，建设内容包括休息室、活动室、厨房、厕所、设备用房。 | 市重点 | 14751 | 4000 | 继续建设翁城镇敬老院搬迁暨重建工程项目，计划于2023年8月完工。 | 政府 （专项债券） | 2022年6月 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 阮庆香 13622982748 | 李永伟 18922577769 | 县民政局 | 朱 新 玉 |  |

附件2-2

翁源县2023年预备重点建设项目计划表（草案）

投资单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 |  | 总投资 | 资金来源 | 计划开工时间 | 前期工作内容 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 立项审批 | 用地预审或报批 | 环评 | 施工许可 |  |
| 合计（共35项） |  |  |  | 1804930 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、产业工程（共23项） |  |  |  | 1255541 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方润热电联产项目 | 投资建设 2 ×400MW（9F）级燃气热电联产项目集中供热。一期项目动态总投资约2.5亿元，拟建 6×50t 燃气－蒸汽联合集中供热项目及配套供热管网，满足园区及周边企业热、冷等能源需求。二期投资30亿元，建设 2×400MW（9F）级燃气电厂。 |  | 300000 | 企业 | 2024年 6月 | 未 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 2 | 华先医药一站式绿色化学原料药CDMO研发生产平台 | 一站式小分子创新药 CDMO 研发生产平台。项目将建成年产约 575 吨化学药物的 CDMO 生产车间。建立完善、广泛的服务范 畴，形成立足于广东，辐射于华南地区的国内一流 CDMO 工程中心，工程建设完成后， 将服务于中国创新药，尤其是华南地区创新药物的快速上市。 |  | 215000 | 企业 | 2023年12月 | 未 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 3 | 立邦中国南区汽车漆工厂(翁源)建设项目 | 建设年产42000吨/年水性涂料车间、年产6000吨/年高新能溶剂型涂料车间、年产4000吨/年小批量调色车间、年产50000吨/年涂料用树脂合成车间及办公综合楼及其他配套基础设施。 |  | 100000 | 企业 | 2023年8月 | 未 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 4 | 韶关玖方精密金属制造有限公司智能装备及金属制品生产线建设项目 | 项目区占地130956.10平方米，建筑面积约70000平方米，年产150套智能装备及年加工5000吨金属制品；项目采用有 气相沉积技术工艺以及生产中有污水、粉尘、废气处理等系列配套设施建设。 |  | 6750 | 企业 | 2023年5月 | 已完成 | 不需办理 | 未 完 成 | 不需办理 |  |
| 5 | 广润集团产业配套项目 | 广润集团产业配套项目。 |  | 15000 | 企业 | 2024年6月 | 未完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 6 | 翁源红岭矿业有限责任公司630万t/a管带机输送系统项目 | 线路总长16.97km，运输能力2.1万每天，630万吨每年。运输方式采用单路圆管带式输送机运输。 |  | 64365 | 企业 | 2023年12月 | 未完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 7 | 韶关（翁源）矿投宝铁矿业有限公司年产白云石、建筑石300万吨建设项目 | 整个矿区占地面积约807.7亩，采矿场内的可采储量3998.33万吨，矿山开采年限约18年。生产规模为300万吨/年，其中熔剂用白云岩熔剂用白云岩93万吨/年，建筑石、建筑石料用灰岩207万吨/年。 |  | 45855 | 企业 | 2023年12月 | 已完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 8 | 广东省伴生矿绿色循环经济项目 | 广东省伴生矿绿色循环经济项目位于翁源县坝仔镇，总投资约为14391.87万元，建设面积为53300平方米。处置规模为16.2万吨，建设内容包括处置单元格、附属配套设施、厂区道路、绿化、围墙及大门等，严格按照《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范》（试行）HJ1114-2020相关要求设计建设。 |  | 14391 | 企业 | 2024年10月 | 已完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 9 | 粤北商贸物流园 | 粤北商贸物流园规划总用地面积约565亩,总建筑面积40万 m ,预估开发周期为3—6年,选址位于翁源县龙仙镇罗坑水片。62区,朝阳东路以南,龙仙东高速引路以西。拟建设一个集市场经营、国际贸易、冷链仓储、现代物流、电子商务、跨境贸易、金融服务、文化旅游平台于一体的大型综合性商贸文旅集群。 |  | 200000 | 企业 | 2024年6月 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未 完 成 |  |
| 10 | 东华山风景区房车露营国际度假酒店 | 项目占地28500平方米，主要建设酒店、酒店公寓、房车露营地等其他旅游配套设施，建筑面积45000平方米。 |  | 50000 | 企业 | 2024年6月 | 已完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 11 | 粤北危险废物处理中心垃圾焚烧飞灰5万吨/年资源化利用项目 | 本项目为改造项目，建设内容为改造暂存库房、煅烧系统、拆除改造尾气处理系统、新增配料系统、造粒系统、湿法除盐处理系统。改造 Ф3*48m 回转窑系统、配电、给排水系统、监控系统、消防系统等配套设施及安装工程。 本项目主要利用垃圾焚烧飞灰（HW18 焚烧处理残渣）50000t/a、协同固危废 100000t/a，采用回转窑焙烧法利旧原回转窑建设 2 条危险废物综合利用生产线，设计处理量 15 万吨/年。 |  | 8320 | 企业 | 2023年6月 | 未完成 | 不需办理 | 未 完 成 | 不需办理 |  |
| 12 | 广东中新菌业农文旅融合建设项目 | 主要建设微生物实验室、灵芝种植园等其他附属设施。 |  | 7000 | 企业 | 2024年6月 | 已完成 | 已完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 13 | 韶关鑫洋养殖有限公司水产养殖项目 | 项目占地面积26497.35平方米，建筑面积10000平方米，年产670000斤活体水产。 |  | 3500 | 企业 | 2023年10月 | 已完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 14 | 翁城酱酒华南基地项目 | 项目主要建设集研制、封装、销售、展览为一体的翁城酱酒华南基地。 |  | 20000 | 企业 | 2023年10月 | 未完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 15 | 广东天滃冷链物流有限公司广东供销天业（翁源）冷链物流产业园建设项目 | 项目规划用地面积约25000平方米（37.5亩），规划总建筑面积为14864.62平方米，主要建设1座建筑面积为5185平方米的冷库、2座建筑面积分别为1980平方米的农产品冷链加工车间、1座建筑面积为5179.62平方米的综合服务楼、1座建筑面积为540平方米的消防水池，并购置冷链仓储物流设施设备等。项目建成后预计可保鲜冷藏各种禽肉类、水产品、果蔬等农产品及农副产品1万吨。 |  | 10000 | 企业 | 2023年10月 | 已完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 16 | 翁源恒昌隆新材料有限公司年产10万吨高分子聚合物及单体项目 | 选址：翁源经济开发区华彩一期，用地面积78亩；项目主要生产销售聚丙烯酰胺、丙烯酰胺系列单体、甲基丙烯酸酯系列单体及其他新材料。 |  | 40000 | 企业 | 2024年6月 | 未完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 17 | 广州市华英防腐设备有限公司新型复合环保材料产品制造项目 | 项目主要生产环保型玻璃钢产品，防腐材料等 |  | 10000 | 企业 | 2024年6月 | 未完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 18 | 鹏瑞环保三期项目 | 项目主要生产环保材料。 |  | 15000 | 企业 | 2024年6月 | 未完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 19 | 艾科企业耐热电子树脂BMI项目 | 总规划建设用地约60亩；项目主要生产研发新材料、精细化学品、聚氨酯制品等。 |  | 50000 | 企业 | 2024年6月 | 未完成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 20 | 中粤蛋鸡养殖产业园 | 项目占地面积50000平方米，建筑面积10000平方米，建设200000羽标准蛋养殖栏舍以及配套料塔、饲喂系统、产床、栏体、环控等养殖设备及污水处理等环保设施。 |  | 3000 | 企业 | 2023年5月 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  |
| 21 | 融通农业发展（广州）有限公司生猪养殖项目 | 项目占地1334664平方米，建筑面积154600平方米。一期建设年出栏15万头生猪养殖项目，购置设备设施：猪栏、自动化环控及料线、通风过滤及排风除臭等设备设施。配套设施：沼气发酵设施、污水处理系统、死猪无害化处理系统等。 |  | 45360 | 企业 | 2023年5月 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  |
| 22 | 翁源县坝仔镇香云雅韵薯莨加工项目 | 项目总用地面积约300亩，一期新建10个生产车间，共计7000平方米；改建宿舍面积约5000平方米；新建道路长约2公里，种植草坪170亩。购买薯莨加工设备，用于香云纱染色，投产后预计年加工香云纱300万米。 |  | 2000 | 企业 | 2023年5月 | 未 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 23 | 广东韶信食品有限公司农文旅建设项目 | 项目占地面积20亩，主要建设标准厂房。 |  | 30000 | 企业 | 2023年 | 已 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 二、基础设施工程（共11项） |  |  |  | 502389 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 翁源县整县推进屋顶分布式光伏发电项目 |  | 开发屋顶分布式光伏发电，总装机容量222兆瓦。 | 102100 | 企业 | 2024年6月 | 未 完 成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  |
| 25 | 200MW/400MWH储能电站项目 |  | 建设200MW/400MWH储能电站项目。 | 80000 | 企业 | 2024年6月 | 未 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 26 | 明阳新江镇风力发电项目 |  | 建设总容量20兆瓦风力发电项目。 | 20000 | 企业 | 2023年8月 | 未 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 27 | 翁源县加油站建设项目 |  | 选址位于翁源县龙仙西及翁源县北高速出口处，新建2座加油站 | 6000 | 企业 | 2023年8月 | 未 完 成 | 已完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 28 | 翁源县农贸市场升级改造计划项目 |  | 垃圾专项整治、污水专项整治、“六乱”专项整治、乡村主干道风貌街（商业街）提升项目、乡村门户标志标识节点、乡村绿化美化、乡村农贸市场提升、乡村停车场建设、乡村公共厕所工程、规范设置市场内的标识标牌、店招店牌、信息公示栏、文明宣传标识、标语，对市场内破损的制度宣传栏、标识牌进行更换、星瓦棚改造等。 | 17969 | 政府 | 2023年12月 | 未 完 成 | 不需办理 | 不需办理 | 未 完 成 |  |
| 29 | 翁源县三华李产业园核心区建设项目 |  | 主要包括三华李高新科技双创综合服务中心、名优李育繁推一体化种业科普园、名特优新农产品展示展销区、三华李高值高效产业振兴示范区、特色农产品仓储冷链物流集聚区及园区道路等基础设施建设，建筑面积67000平方米。 | 25185 | 政府 | 2024年 6月 | 未 完 成 | 未完成 | 不需办理 | 未 完 成 |  |
| 30 | 翁源县市政基础设施补短板项目 |  | 1.翁源县市政基础设施建设项目；2.翁源县2023-2025年老旧小区改造项目；3.翁源县县城市政路网建设项目；4.翁源县消防站建设项目。 | 170886 | 政府 （专项债券） | 2023年12月 | 未 完 成 | 未完成 | 不需办理 | 未 完 成 | 申报2023年专项债券额度3.5亿元 |
| 31 | 翁源县农村生活污水收集管网补短板项目 |  | 在翁源县全县范围内开展生活污水收集管网补短板工程，主要工程内容如下：补充完善全县8个镇建城区以及943个村小组的生活污水入户收集管网。 | 30000 | 政府 | 2023年11月 | 未 完 成 | 不需办理 | 不需办理 | 未 完 成 |  |
| 32 | 邮政集团公司三级物流体系重点示范县项目 |  | 建设共同配送中心、物流仓储、农产品冷链保存、批发销售仓库等物流设施。 | 2666 | 企业 | 2023年10月 | 未 完 成 | 已完成 | 不需办理 | 未 完 成 |  |
| 33 | 翁源县官渡新镇区排水防涝综合整治项目 |  | 对官渡镇镇区排洪渠整治，排洪涵长1.5km，共1孔，孔宽4.5m，高4.5m，以及排洪渠周边区域的官渡镇镇区Y766、金桂西路与G106交叉口往西延伸路段的路面进行白改黑整治、安装路灯、污水管建设、路面划线、建设停车位、道路绿化等建设；对中心屋村排洪渠进行渠道整治500m（345+155m）；建设河边村、田背村文化室，建筑面积各312㎡。 | 4929 | 政府 | 2023年8月 | 已 完 成 | 已完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 34 | 江尾镇乡村振兴— 美丽圩镇示范工程建设项目 |  | 挖掘江尾镇“兰花”文化，融合已有景观节点，在江尾镇区新增以“客家农耕”文化为主题，以服务旅游业、农产品电商产业为主的江尾镇乡村振兴服务中心，农耕文化园、农产品展销市场、松塘中心旅游集散区等。规划新建与改造总建筑面积约6.2万㎡，室外建设规模约20万㎡。 | 42654 | 政府 | 2023年10月 | 未 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |
| 三、民生工程（共1项） |  |  |  | 47000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 翁源县县域高中提升建设项目 |  | 建设起止年限：2023-2025 项目1：翁源中学提升工程项目，总投资17000万元，分如下几项：（1）学生生活区改造项目，建设内容为：生活区宿舍楼及饭堂改造和设备购置，改造包含：内外墙面及地面装修、拆换门窗水电、及附属工程。总改造总面积为15560㎡，总投资估算约3千万元；（2)教学楼拆建项目，建设内容为：拆除原图书资料室和一栋房改楼，建设一栋有18个班可容纳810人的教学楼，建筑楼层估计6层，项目占地1639.12㎡，总建筑面积10000㎡，课室、办公室设备购置及附属工程，总投资估算约6千万；（3）综合楼拆建项目，拆除原印刷厂家属房、翁源印刷厂、15栋周转房，建设一栋含图文信息中心、图书馆、校史馆、音乐室、舞蹈室、实验室等其他功能场室的综合楼，建筑楼层估计6层，项目占地2726㎡，总建筑面积13000㎡，功能场室设备购置及附属工程，总投资估算约8千万。 项目2：新建西区高级中学项目，总投资约30000万元，拟选址县城新区龙翔大道旁翁源碧桂园兰庭府对面地块，占地面积约147.6亩，总建筑面积约为60000平方米，其中地上建筑面积约56000平方米、地下室建筑面积约4000平方米。项目总投资约30000万元，其中建安费约24000万元、设备购置费约3200万元、其他费用约2800万元（含建设单位管理费、三通一平费、工程勘察费、工程设计费、工程监理费、造价咨询费、预备费等，但不包含土地出让金和周边市政道路建设投入）。 | 47000 | 政府 （一般债） | 2023年8月 | 未 完 成 | 未完成 | 未 完 成 | 未 完 成 |  |