2021年“兰韵翁源、百里画廊”乡村振兴项目--翁源县江尾镇松岗村绿美古树乡村建设项目绩效自评报告

部门名称：翁源县林业局

填报人：洪树航

联系电话：0751-2875567

填报日期：2022年1月24日

一、基本情况

- 项目基本情况

- 2021年“兰韵翁源、百里画廊”乡村振兴项目--翁源县江尾镇松岗村绿美古树乡村建设项目，新建一个绿美古树乡村，保护古树名木，提升乡村绿化美化水平，计划总投资共200万元，本年度计划支出200万元。

- 项目决策情况

- 论证充分，经专家论证可行。

- 绩效目标

- 新建一个绿美古树乡村，保护古树名木，提升乡村绿化美化水平，本年度支出200万元。

- 绩效自评工作组织情况

- （一）前期准备

- 县林业局组织相关工作人员，学习和解读了《关于做好2021年度涉农资金绩效评价工作的通知》等涉及本次绩效评价工作的政策文件，分发给工作组每一位成员，要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策文件。

- （二）组织过程

- 项目组在前期现场调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，按规定要求设计了指标体系、评价标准等，明确了评价的目的、方法、评价原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

- 绩效自评结论

- 经过认真组织、精心实施、严格管理，项目实施取得了较好成效。本次项目自评等级为优，自评分数为98分。

- 四、绩效指标分析

- 决策分析。

- 1.项目立项情况。

- 论证决策：论证充分，经专家论证可行，得4分。

- 目标设置：包括完整性、合理性、可衡量性，合乎客观实际，得6分。

- 保障措施：制度完整，计划安排合理，得2分。

- 2.资金落实情况。

- （1）资金到位：含资金到位率、资金到位及时性，得5分。

- （2）资金分配：含资金分配合理性，得3分。

- 管理分析

- 资金管理。

- 资金支付：含资金支出率，得6分。

- 支出规范性：含支出规范性，得6分。

- 事项管理。

- 实施程序:含程序规范性，得4分。

- 管理情况:含监管有效性，得4分。

- 产出分析

1.经济性:含预算控制，得3分；含成本控制，得2分。

2.效率性：完成进度、完成质量，含个性指标，本项目已实施完成，得25分。

- 效益实现度分析

- 1.效果性：经济效益、社会效益、生态效益、可持续性，含个性指标 得23分。

- 2.公平性：满意度，含服务对象满意度，得5分。

- 五、主要绩效

1、资金到位情况。到目前为止，项目资金已全部到位，共合计200万元，占应到位资金100% 。

2、投资完成情况。到目前为止，2021年“兰韵翁源、百里画廊”乡村振兴项目--翁源县江尾镇松岗村绿美古树乡村建设项目已经全面完成，并按照合同和验收情况，按合同规定完成资金支付,200万元。

3、资金使用管理情况。经检查，项目资金使用管理到位、规范，严格按照合同和有关制度验收支付，专款专用，专账核算；执行财政报账制，采用集中支付的方式支付资金，支出凭证合法有效，不存在挪用或其他违规使用资金的现象。

- 存在问题

经过我县精心组织和实施，项目工程能够如期按要求完成，取得了良好的效果。但仍然存在一些问题，主要表现在：由于资金偏低，在一定程度上影响成效。

- 下一步工作计划

- 继续做好后续工作。