2021年翁源县自然保护地整合优化

后续管理项目绩效自评报告

部门名称：翁源县林业局

填报人：刘凰英

联系电话：2875223

填报日期：2022年1月27日

一、资金使用情况

（一）资金到位情况

项目资金到位情况分析：到2021年4月30日止，2021年省级涉农资金（自然保护地整合优化后续管理项目）资金全部到位300万元，占应到位资金100%。

（二）资金支付情况

到2021年9月30日止，共支付294.808万元，支付率98.3%，未支付的差额5.192万元是四个自然保护地实际招投标的余额，现已归财政统筹。

（三）财务合规性

经检查，项目资金使用管理到位、规范，严格按照合同和有关制度验收支付，专款专用，专账核算；执行财政报账制，采用集中支付的方式支付资金，支出凭证合法有效，不存在挪用或其他违规使用资金的现象。

（四）实施程序

项目实施的内容为翁源县东华山县级森林公园勘界立标，广东青云省级森林公园修编和勘界立标，翁源县黄竹坪县级森林公园修编和勘界立标，韶关半溪市级自然保护区修编和勘界立标。

（五）项目监管情况

建立有效管理机制，且执行情况良好，业务主管部门能够按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

二、资金产出及效益情况

（一）项目产出情况

到2021年9月30日止已完成翁源县东华山县级森林公园勘界立标，广东青云省级森林公园修编和勘界立标，翁源县黄竹坪县级森林公园编制总规和勘界立标，韶关半溪市级自然保护区修编和勘界立标等工作，所有项目的资金支付也一并完成了。

（二）完成进度及质量

项目已全部完成，质量合格。

（三）社会效益

生态环境良好，保护自然森林资源，维护生态平衡，实现碳氧平衡，实现人与自然和谐共处。

- 主要问题及原因

主要问题：项目属于野外作业且在深山中，有许多不可预测的危险性，有可能遇到凶或毒的野生动、植物，例如勘界立标项目有的桩点在深山密林中且没有道路通行，其技术要求高，且须精确，其任务艰巨性更甚。

四、改进计划或建议

为野外作业的所有人员购买高额度的意外保护。