附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称:耕地提质改造2020年管护费

项目单位（公章）：翁源县土地开发储备中心

项目单位主管部门：翁源县自然资源局

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：13827982697

填报日期：2022年5月25日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。项目主管单位为翁源县自然资源局；建设单位为翁源县土地开发储备中心；管护主体为项目所在村委会及承包村民。

- 项目资金投入和使用情况。村民种植补贴73.76万元，村委管护经费25.09万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 1)坝仔镇珍田村、金星村：

- 项目建设规模为18.9959公顷，通过提质改造新增水田面积为18.3956公顷。完成2021年种植水稻。

- 2) 江尾镇江尾村、长江村：

- 项目建设规模为13.1400公顷，通过提质改造新增水田面积为4.0935公顷。完成2021年种植水稻。

- 3) 周陂镇集义村：

- 项目建设规模为9.1499公顷，通过提质改造新增水田面积为8.3364公顷。完成2021年种植水稻。

- 4）新江镇渔溪村、太坪村

- 项目建设规模为59.6788公顷，通过提质改造新增水田面积为53.0068公顷。完成2021年种植水稻。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

本项目自评等级优秀，自评分数100分。按时完成上级交办的各项目标任务

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。本项目新增水田指标1220亩，完善项目区灌溉排水设施、田间道路设施，提升耕地质量，全部完成县政府承诺建设用地占用水田的任务。财政非税收入266.54万元，落实完成武深、汕昆高速建设占用水田的补建方案。

- 项目效益情况分析。经济效益按亩产700斤粮食计算共新增粮食产能84万斤，当地村民人均年收入增加至少1000元；社会效益是落实国家保障粮食生产安全战略；生态效益是保障土地发挥种植效益，防止水土荒漠化。

- 项目可持续性分析。提高耕地地力，储备水田指标，保障重点项目用地报批建设，增加地方财政税收，提供就业岗位，引进人才，为城市建设更好发展助力。

- 三、改进意见（计划）

- 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

- 其他需要说明的问题

- 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。