附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称：全县政务网络项目经费

项目单位（公章）：翁源县信息中心

项目单位主管部门：翁源县政务服务数据管理局

项目负责人(签名)：黄学君

填报人（签名）：马瑜

联系电话：0751-2860008

填报日期：  2022年5月23日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源县信息中心成立于2004年5月，为副科级事业单位。内设综合股、网络技术股、信息采编股三个内设机构，均为副股级。职能是实施政府上网工程及政府信息平台建设和管理，做好县政府门户网站和其它新媒体的信息采集、发布工作，做好电子政务和其它信息化平台的建设、运维工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 全县政务网络项目经费2021年年度预算资金（财政资金）为64.4万元，实际投入资金（财政资金）64.28万元，年度实际投入资金占预算资金的99.81%。该项目资金来源为县级财政资金，不存在自筹资金支出，包含了电视电话视频会议系统第二期经费49.4万元、第三期经费9.88万元和全县政务网络维护保障经费5万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 全县政务网络项目主要是按照县委县政府的指示，建设全县到镇电视电话视频会议系统和全县政务维护保障经费，含中心机房设备维护更新、临时搭建视频会议系统相关费用。该项目中的电视电话视频会议系统是2019年通过委托韶关市公共资源交易中心招投标，通过验收后，按合同要求支付款项，到今年项目资金已全部支付，各项绩效目标均已完成。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自评99.97分，等级为优。其中，项目支出投入分20分，自评得分19.9分；项目支出过程分20分，自评19.8分；项目支出产出分是30分，得分30分；项目支出效益分是30分，得分30分。

- 我单位能严格按照专款专用管理好资金，绩效目标明确，资金使用管理规范，严格执行相关财务制度，实现资金使用的绩效目标。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 全县政务网络项目建设了全县20个视频会议系统会场，保障电话视频会议系统设备正常运行，绩效目标均已完成。

- 项目效益情况分析。

- 全县政务网络项目通过全县8镇（场）视频会议系统的建设应用，节省了各乡镇到县政府会场开会的时间成本，紧急会议能够及时召开，有效提高了县到镇级的会议办公效率。同时为疫情防控期间减少人员聚集起到了重要作用，完成绩效目标。

- 项目可持续性分析。

- 一年来，视频会议系统设备正常运行，有效提高了我县行政事业单位的会议办公效率，用户满意度达98%，可长期使用。

- 三、改进意见（计划）

- 结合本次自评结果，进一步加强绩效管理工作，增强人员绩效意识。

- 其他需要说明的问题

- 无。