翁源县民政局


翁源县全面完善县镇村三级养老服务体系
为解决我县老龄化问题，着力把老年人安顿好、照顾好，使老年人老有所依、老有所养，让老年人共享社会发展的成果。我县严格贯彻落实《广东省养老服务条例》，扎实推进县镇村三级养老服务体系建设，促进我县养老服务“增量”“增能”“增效”的目标全面落实。

一、工作开展情况

（一）推进县级养老服务体系建设。投资3000万元、新增160张床位、总建筑面积7000多平方米的县级养老服务机构——翁源县综合福利院，已完成竣工验收可投入使用，目前正在进行运营前准备工作。随着翁源县综合社会福利院建成，我县的社会福利设施更加完善，民生保障“安全网”织得更密、扎得更牢。

（二）推进镇级区域性养老体系建设。在完善全县8个敬老院基础设施的同时，2022年投资8036万元建设镇级区域性养老服务机构--翁城镇敬老院搬迁暨重建工程项目，新增460张床位、总建筑面积16000多平方米，养老服务范围覆盖翁西片及周边市县区，承接翁城镇政府兜底老人，多余的床位对外招收社会老人。项目于2022年7月进场施工建设，力争2023年8月底前完工。
（三）推进村级养老服务体系建设。一是推进安居楼项目建设。目前全县共完成江尾南塘等8个村79户安居楼项目建设。二是推进居家养老服务中心项目。目前我县共建设太坪等 9 家居家养老服务中心，通过推进农村安居楼和居家养老服务中心，完善公共服务设施，有效提高我县农村养老服务的能力和覆盖面。此外，我县还新建了龙山水岸等5个社区居家养老服务中心。全县8个镇正在推进长者饭堂示范点建设。
（四）积极推动养老服务机构提质升级。全面完成养老机构消防审验整改工作，全县14家正常运营养老机构全部通过消防审验（备案）手续。对8个镇公办养老机构进行房屋建筑安全鉴定，为7家公办敬老院安装防雷设备，聘请第三方消防机构对8家公办敬老院定期进行消防维保，保障养老机构消防安全。定期对各养老机构工作人员进行消防安全培训，增强工作人员消防安全责任意识。对14家养老机构安装了远程监控，进一步加强了对养老机构的日常监管。

二、工作计划

1.推进翁源县综合福利院运营前期工作，争取2023年底前正式运营。

2.推进翁城镇敬老院搬迁暨重建项目建设，力争2023年8月底前完工，9月完成竣工验收。并做好运营前的准备工作，争取早日投入运营。

3.做好龙山水岸等5间居家养老服务中心的运营工作，完成全县8间长者饭堂的建设和运营，为老年群体提供便利。
4.进一步全面提升敬老院管理服务水平，加强与市场监管、消防、卫健等相关部门的沟通协调及联合检查，加强对养老机构的监管，确保老人在敬老院住得安全、舒心，安度晚年。

5.进一步加强分散特困供养老人管理。全面对分散特困供养人员进行签订照料护理协议；镇村建立挂钩联系制度，检查督促做好分散特困供养人员的日常生活情况；加强对农村散居的失能、半失能特困人员的关注，积极引导，征得其本人同意的前提下，将其纳入敬老院集中供养。

