附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：2022年征地拆迁、地上附着物及用地

报批费用

项目单位（公章）：翁源县土地开发储备中心

项目单位主管部门：翁源县自然资源局

项目负责人(签名)：涂永能

填报人（签名）：黄玮

联系电话：0751-2830767

填报日期： 2023  年 4 月 10 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源县土地开发储备中心主要工作职能：1、彻执行土地储备的法律法规，负责全县土地储备工作，代表县政府持有储备土地。县土地开发储备中心根据市场需要做好储备土地供地方案，报县政府批准实施；2、根据土地利用规划和城市规划，会同有关部门组织编制全县年度土地储备计划和储备土地入市计划，报县政府批准后组织实施；3、受县政府委托，按照“统一收购、统一储备、统一供应”的原则，依法实施土地征收、收购（含优先购买）、收回、置换等储备工作；4、负责储备土地的可行性研究分析、招商策划、规划指标申请、地价测算等工作，拟订储备土地入市方案；5、负责办理储备土地用地手续，组织储备土地征地、房屋拆除、补偿、安置、基础配套建设等前期工作；6、负责组织实施全县耕地及其后备资源的开发整治、土地复垦等项目，储备补充耕地；7、负责政府储备、开发土地的经营和管理；8、负责土地储备、开发资金的筹措和管理；9、负责农资折资参股的经济评价和参股的具体事宜；10、指导镇政府开展土地和地上附着物的征收工作；11、承办县政府及上级有关部门交办的其他事项。

- 项目资金投入和使用情况。

- 2022年项目资金预算金额30000万元，实际支出9914.52元，具体用于支付征地补偿款、地上附着物补偿款、被征地农民养老保障费、森林植被恢复费、新增建设用地有偿使用费等。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 切实做好全县征地拆迁各项工作，为县域各经济建设项目提供了有力用地保障。围绕市下达我县的1000亩年度征地任务，结合我县年度征收计划，我县完成土地征收面积1976.56 亩。供给总面积1207.95亩。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 项目自评得分92分。

- 1、项目投入

- 项目立项方面：总体目标和阶段性目标设置相对完整、合理，具有可衡量性。绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，合乎实际。自评得分11分。

- 资金落实方面：（1）资金到位及时，资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。自评得分6分。

- 2、项目过程

- 资金管理方面：根据项目资金的拨付手续进行严格审批，合理支出资金，做到专款专用，不截留、挤占、挪用，会计核算规范。此项自评得分10分。

- 事项管理方面：项目按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，并组织项目的验收。自评得分8分。

- 3、项目产出

- 经济性方面：实际支出未超预算安排，项目实施的成本属于合理范围内。自评得分4分。

- 效率性方面：从数量、时效、质量三方面考评，自评得分24份。

- 4、项目效益

- 从征地指标数量、及工地数量，切实为我县各经济建设项目提供了有力用地保障。自评得分29分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 我县完成土地征收面积1976.56 亩。供给总面积1207.95亩。保障了万洋二期、慧园米业、一品红、百仕泰、周陂风电、化健物流、嘉元、同美等一批重点经济建设项目和中国兰花技能培训学院、公安监管中心、县医院新城院区三期、龙仙第二幼儿园、翁城敬老院、官渡驿站、翁城城北幼儿园、综合福利院等民生工程建设项目用地需求。

- 项目效益情况分析。

- 按照土地供给收入进行排名，我县33945.12万元土地出让收入，仅次于市本级和曲江区，全市排名第三。

- 项目可持续性分析。

做好征地和拆迁工作，壮大我县政府储备土地存量，为我县各经济建设项目提供了土地要素保障。

- 三、改进意见（计划）

- 无。

- 其他需要说明的问题

- 无。