关于翁源县博物馆馆藏文物预防性保护项目实施情况说明

2020年12月20日，广东省财政厅下达了《关于提前下达2021年国家文物保护资金的通知》（粤财科教[2020]315号），其中我馆馆藏文物预防性保护项目资金230万元。资金下达期间，正值我县推进翁源文化中心建设项目，其中涉及到博物馆新馆建设情况，为避免资金浪费，同时满足新馆建设后布展需求，经请示局领导和召开馆班子会研究，决定暂缓实施该项目，并增加可移动展柜数量，以满足新馆需求。在新馆建设项目推进难和市文广旅体局跟进该资金使用情况下，我馆于2021年7月启动该项目，因考虑到新馆需求，避免造成浪费，对采购数量进行了调整，不对展厅固定通柜改造，同时增加展柜数量。通过公开招标采购，评标委员会评审，确认武汉东宏东瑞科技有限公司为中标供应商，中标价为2277300元。项目于2021年12月16日进场施工，采购货物主要是：温湿度检测仪1台、便携式照度与紫外合一检测仪1台、温湿度记录仪10台、小型净化恒湿机18台、桌形展柜35台、独立展柜10台、多功能文物储藏柜12台、隔板式恒湿储藏柜6台、恒温恒湿储藏柜2台、文物囊匣150个。2022年3月9日竣工，并完成所有采购货物安装调试，各项设备运行良好。完成展厅布展后，多出的19台展柜现存放在老舞台。

特此说明。

翁源县博物馆

2023年4月4日