附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称

项目单位（公章）：

项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：谭辉鹏

联系电话：0751-2875473

填报日期：2023年 3 月 23 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

项目用款单位为翁源县住房和城乡建设管理局执法大队，属于机关股室，衔接城市管理综合执法相关职能，承担县城城市管理执法相关工作，处置各类抗法和突发性群体事件应急等工作。

- 项目资金投入和使用情况。

2021年第一阶段清拆乱搭乱建项目，下达县级财政资金250000元，2022年10月27日已完成支付，支付率100% 。

（三）项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

贯彻落实了县委书记调研纪要（[2020]58号）的文件精神和《翁源县县城品质“439”三年行动计划实施方案》的工作要求，通过拆除乱搭乱建并将现场平整达到建筑物正负值，以达到提升县城环境整体质量的目标。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目资金支付率达到100%，且目标已基本实现。但在项目立项、目标设置、资金落实、资金分配、成本节约、产出效率性、效益效果方面以及服务对象满意度上还可进一步完善。自评分数92.5。

二、绩效表现

- 在项目产出方面，成本控制和成本节约受综合因素影响有改善的空间。

- 在项目效益方面，项目工程的经济、社会、生态效益较好。

- 在项目可持续性方面，执法大队的项目主要属于采购物品和分包服务方面，可持续性相对不足。

三、改进意见（计划）

一是在项目立项上加强论证决策的充分性，二是提高目标设置的完整性，三是在资金落实上提高资金分配的合理性，四是进一步完善成本节约、产出效率性、效益效果以及服务对象满意度等相关方面。

- 其他需要说明的问题

无