附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称: 龙仙镇联群村磷肥厂门前公路维修经费

项目单位（公章）：龙仙镇人民政府规划建设办

项目单位主管部门：翁源县交通运输局

项目负责人(签名)：官志文

填报人（签名）：温润

联系电话：15889852348

填报日期：2023年4月3日

- 一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况：

- 项目资金投入和使用情况：计划投入1671535.22元（合同总价）对联群村磷肥厂门前公路进行维修，已拨付100万元工程款。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）：对联群村磷肥厂门口800米破损公路进行挖补。按照合同在约定时间内完成了工程。因此工程为50-400万范围内的工程，于2021年1月19日通过韶关市公共资源交易中心小额库摇珠方式选定了广东大晖建设工程有限公司为承包单位，按规定下浮8%，合同价为1671535.22元。2021年7月24日，召开党委扩大会议，讨论通过龙仙镇联群村磷肥厂门前公路维修工程合同签订事宜。2021年8月1日，与广东大晖建设工程有限公司签订施工合同，合同工期90天。2022年1月，向施工单位拨付进度款100万元。

（四）简述项目自评等级和分数：优秀、96分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析：

- 项目效益情况分析：

- 项目可持续性分析：

- 三、改进意见

- 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。