附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等工作费用

项目单位（公章）：翁源县坝仔镇人民政府

项目单位主管部门：翁源县坝仔镇人民政府

项目负责人(签名)：赖俊睿

填报人（签名）：胡锦钰

联系电话：0751-2503363

填报日期：2023年4月1日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

翁源县坝仔镇人民政府属于行政单位，坝仔镇地处翁源县北部，毗邻韶关始兴县、河源连平县，武深高速、国道G220、省道S245线贯穿该镇，交通便利。坝仔镇管辖22个村委会、2个居委会及其1个综合厂，全镇总人口55326人，林地面积47万多亩，耕地面积39636亩，占地总面积384平方公里。我单位的主要职责：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。（二）发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作。（三）负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。（四）发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构。（五）引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。（六）负责本镇辖区经济社会发展事务，会同县有关部门管理驻镇单位工作。（七）执行城镇管理工作有关法律法规，抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。（八）执行国家和省各项计划生育政策，抓好本镇辖区居民和外来人口计划生育管理工作。（九）建立和完善镇村综治信访维稳平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。（十）加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。（十一）指导村（居）委会工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等工作费用项目预算为81.8533万元，资金到位81.8533万元，实际支出82.8533万元，主要用于坝仔镇新梅村152.89亩、三坑村辖区内补充耕地撂荒、种植林木、药材、果树等非农作物问题进行整改。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 一是科学统筹，认真贯彻执行县政府关于印发《翁源县补充耕地指标偿还和核查整改工作方案》的通知，切实加强我县补充耕地核查整改工作，按照县自然资源局提供的土地现状数据库结合实地调查核定面积范围，对项目区存在的补充耕地撂荒、种植林木、药材、果树等非农作物问题进行整改，对照整改图斑组织清除林木、青苗结算，进行复垦复耕，补充耕地整改后，种植花生、甘薯、大豆、蔬菜、油菜花等粮油作物。二是财政预算指标下达后，按程序选定合作方，对照整改目标组织砍树、清除树根、场地清理、土方回填、田埂修筑、土地翻耕等，三是我镇严格按照相关财务管理规定管理资金，将资金列入专项管理，做到专款专用，严格审批手续，确保了经费不被挪用、截留和挤占。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 该项目自评等级为优，分数为95分，项目投入满分为20分，自评18分：其中论证决策2分、目标设置6分、保障措施2分、资金到位5分、资金分配3分；项目过程满分为20分，自评20分，资金支付6分、支付规范性6分、事项管理8分；项目产出与效益为60分，自评57分，经济性5分、效率性24分、效果性23分、公平性5分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 项目经费预算81.8533万元，实际支出81.8533万元，支出完成情况较好。累计完成49.88亩青苗补偿，坝仔镇新梅村土地开发补充耕地项目（整改）总整改建设规模7.0796公顷，其中整改项目区内耕地面积6.2733公顷；坝仔镇新梅村土地开发补充耕地项目（2013-7）（整改）总整改建设规模3.1134公顷，其中整改项目区内耕地面积2.6973公顷。

- 项目效益情况分析。

翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等工作费用有效提高农作物的种植率，有效保护农作物耕地。

- 项目可持续性分析。

翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等工作费用有效提高农作物的种植率，有效保护农作物耕地。

- 三、改进意见（计划）

(一)加强预算编制工作。

为了解决预算编制简单粗糙带来的各种问题,给预算执行过程创造良好的前提条件,首先要提早编制部门预算,延长预算编制时间。提前预算编制时间,扩大延长预算编制周期,才能实现细化预算,提高预算的科学性、准确性,提高预算的透明度。其次要确定合理的预算指标体系和开支标准。第三彻底改变过去严预算、松追加的分配观念,从根本上减少或杜绝预算执行中的追加。

(二)加强预算执行的日常控制与监督。

强化预算执行、监督的力度,建立起规范的预算管理执行体系,强化财政监督职能,将预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节全部纳入法制和规范化管理,建立多层次的预算监督体系。

建立专项项目资金绩效评价分析制度,有效开展绩效评价。建立完善的项目经费使用绩效跟踪反馈制度是加强项目经费管理的有效手段。一方面是对项目经费使用的整个过程进行跟踪监督,坚决杜绝与项目无关的不合理支出,使项目经费按既定预算支出。二是对项目经费的使用效益进行考核评价,包括经济效益和社会效益的评价,作为以后年度安排项目经费预算的参考依据。

- 其他需要说明的问题

项目经费的预算编制比较粗放,使用进度缺乏详尽的计划。