附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：坝仔镇半溪村水毁农田维护（土挡墙工程）

项目单位（公章）：翁源县坝仔镇人民政府

项目单位主管部门：翁源县坝仔镇人民政府

项目负责人(签名)：张程彬

填报人（签名）：胡锦钰

联系电话：0751-2503363

填报日期：2023年4月2日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

翁源县坝仔镇人民政府属于行政单位，坝仔镇地处翁源县北部，毗邻韶关始兴县、河源连平县，武深高速、国道G220、省道S245线贯穿该镇，交通便利。坝仔镇管辖22个村委会、2个居委会及其1个综合厂，全镇总人口55326人，林地面积47万多亩，耕地面积39636亩，占地总面积384平方公里。我单位的主要职责：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。（二）发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作。（三）负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。（四）发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构。（五）引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。（六）负责本镇辖区经济社会发展事务，会同县有关部门管理驻镇单位工作。（七）执行城镇管理工作有关法律法规，抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。（八）执行国家和省各项计划生育政策，抓好本镇辖区居民和外来人口计划生育管理工作。（九）建立和完善镇村综治信访维稳平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。（十）加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。（十一）指导村（居）委会工作。

- 项目资金投入和使用情况。

坝仔镇半溪村水毁农田维护（土挡墙工程）计划资金4万元。严格按照相关审批流程和按工程进度划拨，完善财务管理制度和内控制度，合计使用4万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 该项目用于坝仔镇半溪村水毁农田维护（土挡墙工程），有效减轻洪涝灾害损毁程度，切实提升农田的防洪能力。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 该项目自评等级为优，自评分数为95分。资金使用管理严格按照相关报账流程进行报账、使用，资金使用及时且规范。项目工程竣工验收合格，符合项目要求，有效减轻洪涝灾害损毁程度，切实提升农田的防洪能力。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 该项目资金到位及时，拨付及时，在规定完工时间5天内完成，并且工程竣工验收合格。

- 项目效益情况分析。

- 该项目有效减轻洪涝灾害损毁程度，切实提升农田的防洪能力。

- 项目可持续性分析。

- 该项目有效减轻洪涝灾害损毁程度，切实提升农田的防洪能力。

- 三、改进意见（计划）

- 工程预决算资料不够清晰，报账时应列明详细的工程造价情况，会议记录中未体现用该项目资金支付该项工程，应记录清楚资金来源情况。

- 其他需要说明的问题

项目经费的预算编制比较粗放,使用进度缺乏详尽的计划。