附件4：

- 财政支出项目绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：农村人居环境整治项目

项目单位：（公章）中共翁源县委农村工作办公室

(一级预算单位)

填报人姓名：刘彦琳

联系电话：2873197

填报日期：2020年5月6日

表1：项目概况表（文字）

| 内容 | 项目概况情况 |
| --- | --- |
| 项目主管单位基本情况 | 县委农办主要承担全县新农村示范村建设指导、农村综合改革、农村人居环境综合整治等牵头工作。2017年，已在县委农办设立县农村人居环境综合整治办公室，农办现有人员10人，在编2人，借调2人，临聘6人。2020年，将继续在全县深入推进农村人居环境综合整治创建新农村示范村工作。接下来的往后几年仍须持续开展新农村建设工作。 |
| 项目实施主要内容 | 目标1：泥砖房清理整治方面，2019年9月底完成示范镇辖区范围自然村100%完成应拆尽拆任务，2019年年底前全县所有自然村100%完成应拆尽拆任务 目标2：全面启动S244、S245、S341省道围成的兰乡古韵廊线，龙仙秀丽山水线、坝仔生态康养线、江尾红色旅游线、周陂民俗风情线、G106兴业宜居线等5条精品线路及江尾镇省级新农村连片示范区（九仙、仙北、连溪、新生、葸岭村）、坝仔镇示范片（中洞、半溪、上爱、辉岭、辉星村）、周陂镇示范片（双联、崑山、光明村）、官渡镇示范片（利龙、龙船、联盟村）、翁城镇示范片（黄塘、五一、明星村）、新江镇示范片（渔溪、连心、阳河村）5个片区创建工作，推动龙仙镇“三青”示范片（青云、青山、蓝青村）提质增效扩面，进一步发挥示范片的示范引领及辐射带动作用。 |

备注：可另附详细补充说明。

表2：                  自评报告（文字部分）

| 一级指标 |  | 三级指标 | 自评得分 | 自评情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | —— |
| 前期工作（20分） | 论证决策 （7分） |  | 7 | 我们农村破旧泥砖房清理整治项目资金是经过县委十三届第112次常委会会议研究讨论决定的，严格按照翁委办印发的《翁委办发电〔2019〕51号中共翁源县委办公室翁源县人民政府办公室关于印发《翁源县关于加快农村破旧泥砖房排查和拆除工作实施方案》的通知》做好泥砖房的清理整治工作。同时根据《关于下达2019年市级涉农资金（农村人居环境整治类第二批）绩效目标的通知》做好绩效考核工作。 |
|  | 目标完整性 （3分） |  | 3 |  |
|  | 目标科学性 （3分） |  | 3 |  |
|  | 组织机构 （3分） |  | 3 |  |
|  | 制度措施 （4分） |  | 4 | 严格按照翁委办印发的《翁委办发电〔2019〕51号中共翁源县委办公室翁源县人民政府办公室关于印发《翁源县关于加快农村破旧泥砖房排查和拆除工作实施方案》的通知》做好泥砖房的清理整治工作。 |
| 实施过程 （30分） | 资金到位 （5分） |  | 5 | 资金已经到位并支付完毕 |
|  | 资金支付 （4分） |  | 4 | 拆除破旧泥砖房经费奖补按9月、10月、11月完成情况各行政村分别奖补20万元、10万元、5万元；镇分别奖补300万元、200万元、100万元（龙仙镇按2倍计算，铁龙按三分之一计算）。两笔资金均由镇统筹用于破旧泥砖房拆除和新农村建设项目支出。 |
|  | 财务合规性 （8分） |  | 8 |  |
|  | 实施程序 （8分） |  | 8 |  |
|  | 项目监管 （5分） |  | 5 |  |
| 项目绩效 （50分） | 成本指标 （5分） |  | 5 |  |
|  | 时效指标 （5分） |  |  | 泥砖房方面在2019年年底前全县八个镇泥砖房应拆尽拆完成率达到100% ，“兰乡古韵廊线”建设方面2019年施工内容已全部完成，进度100% |
|  | 质量指标 （5分） |  |  |  |
|  | 数量指标 （5分） |  |  | 泥砖房清理整治间数144798， 泥砖房清理整治面积2666464平方米，“兰乡古韵廊线”建设完成外立面整治栋数800幢，完成道路硬化长度6000米，完成雨污管网铺设长度5000米，完成白改黑沥青路面长度2000米。 |
|  | 社会效益指标 经济效益指标 生态效益指标 可持续影响指 （25分） |  |  | 提升村容村貌，进一步保障了汛期群众生命财产和出行安全，提高土地资源利用效率，切实改善农村人居环境，为美丽乡村建设打下坚定基础。 |
|  | 满意度指标（公共属性） （5分） |  |  |  |

备注：可另附详细补充说明。

表3：                        问题及建议

提示：针对各项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 | 改进计划或建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 下达到村的资金管理缺乏专业人才管理。镇、村专业人才匮乏，镇干部、村两委干部鉴于其知识储备、能力素养、综合素质等现实因素限制，投入新农村建设心有余而力不足。村一级从未承接过这么大的建设资金额，也没有相关的项目工程建设人才，对新农村建设项目的管理、资金规范使用程序从学会、学懂到学透需求一定的时间。 | - 是强化职能，理顺职责。建立健全财政专项资金责任原则，使专项资金管理、使用的责任追究制度进一步完善。同时根据财政专项资金的扶持对象和范围，以及资金流通程序、具体要求，不断改进财政专项资金的管理方式，分清理顺财政部门、主管部门、项目单位对专项资金管理的职能职责，从而加强部门协作配合，提高资金使用效益。 |
| 2 | - 是《广东省发展和改革委员会关于印发〈广东省支持村级组织和农民工匠承接农村小型工程项目指导意见〉的通知》（粤发改农经函〔2017〕6869号）文件提到充分发挥村民参与建设，将积极推行小额工程由农民工匠带头人承接的自建方式，但是省市没有具体的可操作的细则文件落实到相关部门，导致农民工匠带头人承接小型工程项目的办法难以推行。省有关文件鼓励已奖代补的形式，充分发挥村民参与新农村建设的积极性，充分发挥政府支农资金的投资效益，但是由于没有相关的以奖代补操作细则，以奖代补的形式发动村民参与的方式难以实施落地。 | 强化预算管理、改革预算编制方式、推行项目绩效管理 。在对专项资金实行项目库管理的基础上，要对原有专项资金使用情况加以分析和利用，合理确定同类用款单位或同类项目的支出标准，作为预算编制参考依据，改变原有专项资金预算实行”切块预算”的不良方法，对单位申报的项目要按照财力平衡情况，认真核定预算，不断提高预算编制严肃性，从而增强预算约束的刚性。切实推行专项资金使用的绩效管理，进行项目动态监控。 |
| 3 | 后续管护有难度。对新农村示范村效果监管往往乏力，缺乏有效手段，村里虽有村规民约或卫生管理制度，但执行难，缺乏有效的约束措施，对违反规章制度的行为无从处罚，管护制度难以奏效，导致“三清”过后又恢复“脏乱差”。 | 全面落实村庄管理长效机制。以行政村为基本单位，全面落实村庄管理长效机制，及时建立设施维护、卫生保洁、门前“三包”、卫生评比等管理制度，大力建设村庄环境保洁队伍，强化管理责任和工作责任，实现日常保洁常态化。 |

备注：可另附详细补充说明。