翁源县民政局

翁源县民政局关于县-镇-村三级养老服务体系建设情况

近年来，翁源县民政局认真贯彻落实习近平总书记对老龄工作的重要指示精神，在县委、县政府的正确领导和省市民政部门的精心指导下，在县人大的监督支持下，积极推进实施应对人口老龄化国家战略，加强养老服务设施建设，补齐养老基础设施短板，健全完善县-镇-村三级公办养老服务体系。现将相关工作情况汇报如下：

（一）全县养老服务机构布局基本情况

翁源县户籍人口共有42万多人，60周岁以上老年人共有6.2万人（占比14.8%），65周岁以上的老年人共有4.3万人（占比10.2%）。目前全县共有养老服务机构16家(1家县福利院、8家敬老院、6家民办养老机构、1家中医院养护中心)，居家养老服务站（中心）14家，村级安居楼8家。

（二）健全完善县-镇-村三级养老服务体系，推进养老公共服务设施建设

1.积极推进翁源县综合社会福利院建设及运营工作

为了使我县的社会福利设施更加完善，民生保障“安全网”织得更密、扎得更牢，我局大力推进翁源县综合社会福利院建设工作。综合福利院选址在龙仙镇南马山村黄引咀。福利院总投资为3000万元，总占地面积11178.076㎡，总建筑面积7989.67㎡，床位数共160个。福利院于2021年2月开始建设，2021年9月完成主体工程建设，2022年9月完成竣工验收并投入使用。为做好翁源县福利院、翁城镇敬老院的运营管理工作，结合我县实际，制定了《翁源县福利院、翁城镇敬老院运营方案》，运营模式采取委托第三方机构运营方式，2024年5月县民政局通过公开招标选定了运营方—深圳市龙华区晚晴苑养护院，2024年6月签订了项目合同，运营方正在做运营准备，将于近期对社会开放并提供服务。

2.改造提升镇级养老服务设施

一是实施翁城镇敬老院搬迁暨重建工程。目前，我县8个镇都建有一家敬老院，翁城镇敬老院搬迁暨重建工程项目主要是将原翁城镇敬老院搬迁至翁城镇翁英路翁源县第二人民医院旧址，拆除原有建筑重建为区域性敬老院，建设地下1层、地上10层的敬老院，总建筑面积约15972平方米，新增床位数460个，总投资约8036.18万元。建设目的是为翁西片区（官渡镇、翁城镇、新江镇、铁龙镇）打造一间区域性敬老院，承接政府兜底老人及社会老人。项目于2022年7月进场施工，已于2023年10月完成竣工验收。为做好翁源县福利院、翁城镇敬老院的运营管理工作，结合我县实际，制定了《翁源县福利院、翁城镇敬老院运营方案》，运营模式采取委托第三方机构运营方式，2024年5月县民政局通过公开招标选定了运营方-深圳市龙华区晚晴苑养护院，2024年6月签订了项目合同，运营方正在做运营准备，将于近期对社会开放并提供服务。

二是推进全县敬老院升级改造。近年来，我县敬老院基础硬件设施由本级财政累计投入3000多万元，对敬老院全面进行升级改造，现在全县敬老院的住房、厨房、饭堂等硬件基础设施和公共绿化环境得到全面提升，以现代化管理模式进行管理。实施特困人员供养服务机构（敬老院）改造提升工程和养老机构消防安全达标工程，根据消防整改要求，启动江尾镇、坝仔镇、龙仙镇、新江镇4家敬老院的消防改造项目，项目总投资498.83万元，目前项目已竣工验收并投入使用，极大提升敬老院消防安全管理水平。周陂镇、翁城镇、官渡镇、铁龙镇敬老院共四家敬老院全部安装了电气火灾监控系统。

- 3.分类推进、逐步完善村级养老服务体系

一是推进安居楼项目建设，保障覆盖延伸至村组。为了给农村分散供养特困人员提供一个更加安全、舒适的生活和居住环境，我县对分散供养特困人员的危房改造采取集中建造方式进行打造安居楼项目。安居楼项目是精准扶贫危房改造项目与农村分散供养特困人员住房保障和养老服务的创新结合，是全县城乡养老服务体系建设的重要组成部分，有助于完善村级养老服务设施，有利于村集体资产的循环利用，有利于镇村干部对散保老人的管理。目前我县共有村级安居楼8家，分别位于新江镇双石村、新江镇上坝村、官渡镇镇仔村、江尾镇葸岭村、江尾镇南塘村、坝仔镇三坑村、翁城镇五一村、翁城镇明星村。

二是推进居家养老服务站（中心）试点工作，不断完善养老服务网络。居家养老服务站（中心）嵌入、融入于村社区之中，内含棋牌区、书画区、阅览区、活动区，配备空调、电风扇、热水器等必要设施，为小区老人提供休闲、娱乐功能，通过日间托管，组织社工、志愿者、医护人员上门等方式为老年人提供所需服务，能大大减轻家庭负担，让处于劳动年龄阶段的家庭成员有更多的时间和精力投入到工作中去。全县有居家养老服务站9家，分别是新江镇太坪村居家养老服务站、新江镇连心村居家养老服务站、翁城镇黄塘村居家养老服务站、翁城镇星光村居家养老服务站、江尾镇东鹊村居家养老服务站、江尾镇连溪村居家养老服务站、江尾镇松塘村居家养老服务站、龙仙镇罗坑水村居家养老服务站和周陂镇礤下村居家养老服务站。此外，我局还利用在县城范围内新建小区的公共服务用房改造了5家居家养老服务中心，分别位于锦绣山河一期小区、江山壹品小区、龙山水岸小区、鼎好花园小区和中央公园小区，目前项目已完成验收并移交给龙仙镇城西社区运营使用。

三是探索实施长者饭堂试点建设运营工作。根据省、市、县有关安排和工作部署，我局积极开展农村“长者饭堂”试点建设工作，2023年8月我局制定印发了《翁源县长者饭堂建设运营工作方案（试行）制定》，明确任务目标、细化工作计划和步骤措施，并多方筹集资金，给予全县8个“长者饭堂”试点建设补贴40万元，运营补贴50万元。目前，全县8个“长者饭堂”于2023年10月中旬全面完成建设并开始运营，为近2.9万人次提供助餐服务。