附件4

翁源县2020年度拆旧复垦项目技术服务费项目

绩效自评报告

部门名称： 翁源县土地开发储备中心

填报人：   黄玮

联系电话： 0751-2830767

填报日期： 2024.07.12

- 基本情况

- （一）项目概括。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。翁源县2020年度农村建设用地拆旧复垦项目，涉及翁源县8个镇，拆旧复垦项目面积总计约2082亩，项目技术服务费需336.33万元。

（二）项目绩效目标。

完成拆旧复垦项目土地清查、可行性研究报告编制、勘测等服务，土地复垦后可进行指标交易，增加财政和村民收益。

- 绩效自评工作组织情况

- 绩效评价目的、对象和范围。

- 绩效评价对象和范围：2020年度拆旧复垦项目技术服务费。

- 评价目的：确保资金合规使用。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1.绩效评价原则：公正性、客观性、全面性。

- 2.评价指标体系：数量指标、质量指标、、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

- 3.评价方法：将定量与定性评价相结合，全面评估项目的绩效。

- 4.评价标准：项目预定要实现的目标和成果。

- 绩效评价工作过程。

- 1.准备阶段：明确评价的目的、范围和重要性，了解项目背景、目标、预期成果和相关政策法规。

- 2.设计阶段：

- 确定评价指标，选择评价方法。

- 3.实施阶段：对收集到的数据进行分析，识别项目的优势和不足。

- 4.评价阶段：

- 评价报告编写：根据数据分析结果，编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效情况分析

- （一）决策分析

- 按照《广东省自然资源厅关于印发广东省农村建设用地拆旧复垦管理办法（试行）的通知》（粤自然资规字〔2018〕2号）和《翁源县人民政府办公室关于印发<翁源县2020年拆旧复垦工作方案>的通知》要求，我中心在各镇共实施12个2020年度拆旧复垦项目。

- （二）过程分析

- 1、资金管理。

资金预算340万元，下达资金20万元，支出资金20万元。自评得分12分。

- 事项管理。

- 监管有效性的情况分析：项目按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，并组织项目的验收。自评得分8分。

- （三）产出分析

- 1.数量指标分析。

- 项目规划设计面积2082亩，最终建设验收面积1408.33亩，以验收面积为准。自评得分13.6分。

- 2.质量指标分析。

- 资金使用规范性：资金支出合规。自评得分20分。

- （四）效益分析

- 1.经济效益分析。

- 增加财政和村民的收益：复垦指标交易最低保护价收入扣除市级统筹资金和项目实施成本后，由出售指标地区按 5%、5%、5%、10%和 75%的比例分配给县级财政、镇级财政、村民委员会、土地所有权人和土地使用权人。自评得分13.33分。

- 2.社会效益分析。

- 协调区域平衡发展：与珠三角地区进行复垦指标交易，协调区域之间的平衡与发展。自评得分13.33分。

- 3.生态效益分析。

- 缓解人地矛盾：拆旧复垦，增加农田面积，恢复空间生态，缓解因人类开发带来的环境生态影响。自评得分13.34分。

- 主要绩效

- 拆旧复垦项目验收建设总规模1408.33亩，复垦农用地面积723.92亩。

- 存在问题

- 项目建设预计规模为2082亩，最终验收建设规模为1408.33亩，项目建设根据实际情况开展，最终建设面积与预计规模有差距。往后工作要更准确分析项目建设数据，明确立项规模。

- 下一步工作计划

- 继续跟进支付完剩余的技术服务费用。