附件4

耕地提质改造2021年管护费

绩效自评报告

部门名称： 翁源县土地开发储备中心

填报人：       朱惠翁

联系电话： 0751-2833663

填报日期：2024年7月12日

- 基本情况

- 项目概括。

- 项目背景

- 根据国家《土地管理法》，建设项目如占用耕地，必须按照“占优补优、占水田补水田”的规定严格执行，补充耕地质量等级不得低于占用耕地质量等级，占用水田必须补充同等数量的水田，严守耕地保护红线不动摇。实施垦造水田项目，将旱地改造成水田，提高耕地质量，是解决占补平衡水田指标的一项重要措施，新增耕地恢复规模将有效解决占补平衡问题。

- 主要内容和实施情况

- 1)坝仔镇珍田村、金星村：

- 项目建设规模为18.9959公顷，通过提质改造新增水田面积为18.3956公顷。完成2021年种植水稻。

- 2) 江尾镇江尾村、长江村：

- 项目建设规模为13.1400公顷，通过提质改造新增水田面积为4.0935公顷。完成2021年种植水稻。

- 3) 周陂镇集义村：

- 项目建设规模为9.1499公顷，通过提质改造新增水田面积为8.3364公顷。完成2021年种植水稻。

- 4）新江镇渔溪村、太坪村

- 项目建设规模为59.6788公顷，通过提质改造新增水田面积为53.0068公顷。完成2021年种植水稻。

- 项目实施单位为翁源县土地开发储备中心，主管部门为翁源县自然资源局，管护主体为项目所在村委会及承包村民。

- 3）资金投入和使用情况

- 县财政安排95万资金用于拨付耕地提质改造2021年管护费，实际支出94.43万元。其中村民种植补贴70.82万元，镇政府、村委管护经费23.61万元，支付率99.4%。

- 项目绩效目标。

- 总体目标

- 保证项目地块按要求种植水稻，顺利完成建后监管任务，促使耕地质量提升。

- 2）阶段性目标

- 管护主体2021年度至少完成一造水稻种植。

- 绩效自评工作组织情况

- （一）将政策和项目纳入绩效管理，从数量、质量、时效、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，提高项目资金使用效益，强化资金应用。主要从过程、产出、效益环节评价已实施项目的资金支出率、监管有效性、数量、质量、社会、生态和可持续影响等指标。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1）绩效评价原则

- （1）相关性原则。选择的评价指标与绩效目标有直接联系，反映目标的实现程度。

- （2）重要性原则。评价指标是根据项目内容选择有代表性的核心指标。

- （3）系统性原则。定量指标与定性指标相结合，系统反映项目产生的社会效益、经济效益和可持续影响。

- 2）评价指标体系

| 评价指标体系和标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支出率 |
|  | 事项管理 | 监管有效性 |
| 产出 | 数量指标 | 补贴面积 |
|  | 质量指标 | 项目验收质量合格率 |
| 效益 | 社会效益 | 促进农民增收 |
|  | 生态效益 | 生态环境影响 |
|  | 可持续影响 | 项目可持续影响 |

- 3）评价方法和标准

- 评价方法主要通过绩效目标与实施效果比较，在充分考实施周期对目标实现程度影响的基础上，综合分析得到绩效评价结果。

- （三）绩效评价工作过程。

- 按照绩效评价规程要求，第一阶段：组织制定方案，确定评价指标细则；第二阶段为自评：按照选择的评价指标，开展评价工作；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，得到评价结论，形成绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

- 本项目自评等级优秀，自评分数98.79分。按时完成上级交办的各项目标任务。

四、绩效情况分析

- （一）决策分析

- 根据2017年11月24日的关于翁源县2017年度耕地提质改造项目可行性研究报告的批复(翁发改字[2017]103)，同意项目立项。项目总投资4690.39万元，耕地提质改造面积225.75公顷。项目建设内容为土地平整及土壤改良工程、灌溉排水工程、田间道路工程。

- （二）过程分析

- 1、资金管理。

项目于2022年5月17日打请示向翁源县人民政府申请资金，2023年1月16日翁源县财政局下达资金95万，1月17日支付到管护主体94.43万元，支出率99.40%。

- 事项管理。

- 建设时落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，依法依规完善相关手续后方可动工建设，确保项目工程质量和安全。同时吸收管理单位和地方政府参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。建设完成后，三方签订管护协议保障项目的后续运行。

- （三）产出分析

- 1、数量指标分析。根据关于下达韶关市2017年度垦造水田计划任务的通知，安排翁源县2017年度垦造水田（含耕地提质改造承诺兑现）不低于1500亩的任务，实际建设规模1514.47亩，100%完成数量指标。

- 2、质量指标分析。验收标准按《广东省国土资源厅 广东省农业厅关于印发〈广东省土地整治垦造水田建设标准（试行）〉的通知》（粤农〔2016〕180 号）相关规定执行，项目通过竣工验收，验收质量合格率达到100%。

- （四）效益分析

- 1、社会效益分析。经济效益按亩产700斤粮食计算共新增粮食产能84万斤，当地村民人均年收入增加至少1000元，落实国家保障粮食生产安全战略；

- 2、生态效益分析。提高耕地地力，保障土地发挥种植效益，防止水土荒漠化。

- 3、可持续影响分析。建设后，形成完善的灌排系统，提高耕地保水保费能力，达到旱涝保收的标准，增强农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲；改善环境，为农村现代化建设创造良好的条件。

- 主要绩效

- 资金绩效目标明确，合理，项目预期可按要求完成相应绩效目标。

- 存在问题

- 问题：绩效自评过程中，拟定的部分考核指标无法量化评价，需进一步完善。

- 建议：严格按照相关法律法规和管理办法，完善考核机制，量化评价指标。

- 下一步工作计划

- 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。