附件4

翁源县垦造水田和耕地恢复项目

绩效自评报告

部门名称： 翁源县土地开发储备中心

填报人：       朱惠翁

联系电话： 0751-2833663

填报日期：2024年7月10日

- 基本情况

- 项目概括。

- 项目背景

- 根据国家《土地管理法》，建设项目如占用耕地，必须按照“占优补优、占水田补水田”的规定严格执行，补充耕地质量等级不得低于占用耕地质量等级，占用水田必须补充同等数量的水田，严守耕地保护红线不动摇。实施垦造水田项目，将旱地改造成水田，提高耕地质量，是解决占补平衡水田指标的一项重要措施，新增耕地恢复规模将有效解决占补平衡问题。

- 主要内容和实施情况

- 翁源县垦造水田和耕地恢复项目总投资48936.8万元，拟建设垦造水田工程 4430 亩及耕地恢复工程 6000 亩，已实施的3个子项目建设规模合计3255.26亩，其中垦造水田755.26亩，耕地恢复2500亩。项目建设内容主要包括土地平整，土壤改良、灌溉和排水及田间道路工程。项目实施单位为翁源县土地开发储备中心，主管部门为翁源县自然资源局。

- 3）资金投入和使用情况

- 目前项目共投入专债资金5500万，其中工程款4372.82万元，建设用地费607.47万元，前期工作费519.71万元。

- 项目绩效目标。

- 总体目标

- 挖掘土地资源潜力，优化土地资源配置，实现土地利用效益最大化；壮大农村集体经济；破解用地报批中面临的占补平衡问题。

- 2）阶段性目标

- 充实县级垦造水田储备项目库，落实耕地保护和改进耕地占补平衡；保障重大建设项目水田指标需求后，通过交易节余的水田指标，助力提高财政收入。

- 绩效自评工作组织情况

- （一）翁源县垦造水田和耕地恢复项目将政策和项目纳入绩效管理，从数量、质量、时效、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，提高项目资金使用效益，强化资金应用。主要评价已实施的项目是否按时完成任务、是否符合验收标准、是否创造了经济效益等。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 1）绩效评价原则

- （1）相关性原则。选择的评价指标与绩效目标有直接联系，反映目标的实现程度。

- （2）重要性原则。评价指标是根据项目内容选择有代表性的核心指标。

- （3）系统性原则。定量指标与定性指标相结合，系统反映项目产生的社会效益、经济效益和可持续影响。

- 2）评价指标体系

| 评价指标体系和标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支出率 |
|  | 事项管理 | 监管有效性 |
| 产出 | 数量指标 | 垦造水田面积 |
|  |  | 耕地恢复面积 |
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |
|  | 时效指标 | 是否符合验收标准 |
| 效益 | 经济效益 | 直接创造的经济效益 |
|  |  | 间接创造的经济效益 |
|  | 可持续影响 | 项目可持续影响 |

- 3）评价方法和标准

- 评价方法主要通过绩效目标与实施效果比较，在充分考实施周期对目标实现程度影响的基础上，综合分析得到绩效评价结果。

- （三）绩效评价工作过程。

- 按照绩效评价规程要求，第一阶段：组织制定方案，确定评价指标细则；第二阶段为自评：按照选择的评价指标，开展评价工作；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，得到评价结论，形成绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

- 本项目自评等级优秀，自评分数91.39分。按时完成上级交办的各项目标任务。

四、绩效情况分析

- （一）决策分析

- 根据2022年9月30日翁源县发展和改革局《关于翁源县垦造水田及耕地恢复项目可行性研究报告的批复》（翁发改投审﹝2022﹞25号），同意项目立项。项目分为三期建设，一期拟建设 1500 亩垦造水田，2000 亩耕地恢复工程；二期拟建设 1500 亩垦造水田，2000 亩耕地恢复工程；三期拟建设 1430 亩垦造水田，2000 亩耕地恢复工程。项目建设时落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，依法依规完善相关手续后方可动工建设，确保项目工程质量和安全，资金专款专用，保障项目顺利开展。

- （二）过程分析

- 1、资金管理。

翁源县垦造水田和耕地恢复项目2023年已下达专债资金5500万，支出率100%。其中，2023年广东省政府专项债券（二十一期）下达专项债券资金2500万元，2023年广东省政府专项债券（三十四期）下达1000万元，2023年广东省政府专项债券（五十期）下达2000万元。

- 事项管理。

- 建设时落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，依法依规完善相关手续后方可动工建设，确保项目工程质量和安全。同时吸收管理单位和地方政府参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。建设完成后，三方签订管护协议保障项目的后续运行。

- （三）产出分析

- 1、数量指标分析。翁源县垦造水田和耕地恢复项目实施周期为3年（2022年-2025年），项目计划分三期建设。根据翁源县人民政府办公室关于印发《翁源县2022－2023年垦造水田实施方案》的通知，2023年计划完成垦造水田750亩，实际建设755.26亩，耕地恢复2500亩，100%完成目标。

- 2、质量指标分析。当工程施工完毕后，结合规划设计资料以及相关标准进行项目的竣工验收。验收标准按《广东省国土资源厅 广东省农业厅关于印发〈广东省土地整治垦造水田建设标准（试行）〉的通知》（粤农〔2016〕180 号）相关规定执行，项目已通过竣工验收。

- 3、时效指标分析。反映项目整体进度，实际完成时间与计划完成时间差异。考虑到项目实施周期为3年，跨度较大，此指标评价选择是否在年度时间节点内完成任务，2023年度内项目已完成任务。

- （四）效益分析

- 1、经济效益分析。

- 1）直接创造的经济效益。垦造水田把荒废的土地改造成基本良田，能有效改善农村农业的生产条件，有效增加农村耕地面积，提升粮食产量，促进农民耕作收入，大大地调动农民耕作的积极性。其次农民亦可通过投工投劳、土地流转、“三补偿一补贴”等途径获得报酬、增加收益。

- 2）间接创造的经济效益。

- 建立健全耕地储备指标使用管理机制，科学制定耕地（水田）指标供给时序表，保障重大建设项目用地要素支撑。有序有度交易，助力财政创收。在保障重大建设项目水田指标需求后，通过交易节余的水田指标，助力提高财政收入。

- 2、可持续影响分析。建设后，形成完善的灌排系统，提高耕地保水保费能力，达到旱涝保收的标准，增强农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲；改善环境，为农村现代化建设创造良好的条件。

- 主要绩效

- 资金绩效目标明确，合理，项目预期可按要求完成相应绩效目标。

- 存在问题

- 问题：绩效自评过程中，拟定的部分考核指标无法量化评价，需进一步完善。

- 建议：严格按照相关法律法规和管理办法，完善考核机制，量化评价指标。

- 下一步工作计划

- 对已建成验收的垦造水田和耕地恢复项目持续跟踪管护、落实种植补偿，避免产生农田撂荒、地力下降等问题，确保垦造水田项目长期、有效、稳定发挥效益。