附件4

翁源县龙仙镇蓝青采石场地质环境生态修复工程

绩效自评报告

部门名称：   翁源县自然资源局

填报人：      吕玲

联系电话：     0751-2832638

填报日期：     2024年7月9日

- 基本情况

- 项目概括。

拟对历史遗留矿山开展矿区地质环境生态修复工作，因地制宜、经济合理、科学有效，恢复历史遗留矿区生态环境，地质环境生态修复面积为18.7548公顷。

- 项目绩效目标。

恢复历史遗留矿区生态环境，地质环境生态修复面积为18.7548公顷。

- 绩效自评工作组织情况

- 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过评价绩效目标实现程度和预算执行的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，确保项目支出预算绩效目标保质保量实现。

绩效评价的对象是翁源县龙仙镇蓝青采石场地质环境生态修复工程项目支出。

绩效评价的范围主要包括项目支出绩效目标完成情况、预算资金执行情况等。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则。一是科学规范原则。严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公开公正原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，并依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出与产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系（附表说明）。具体评价指标采用《项目绩效自评指标评分表》，按指标及评价标准打分，对过程（20分）、产出（40分）、效益（40分）情况进行综合考核评价。

- 评价方法。采用目标效益分析法。

- 评价标准。依照项目实际情况、参考项目绩效自评指标评分表相应评分体系、结合项目绩效表的相关指标，对项目进行绩效评价。

- 绩效评价工作过程。

- 首先收集项目实际情况相关资料，对项目的全方位指标进行详细掌握；其次熟悉绩效评价评分体系，对照项目建库指标建立各指标的评价标准；最后根据实际情况进行项目绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论

- 根据相关评分体系和实际情况，自评综合得分为100分。

四、绩效情况分析

- （一）决策分析

根据《广东省自然资源厅关于加强我省建筑石料资源保障工作的通知》（粤自然资规字〔2020〕8 号）文件精神，对翁源县龙仙镇蓝青采石场地质环境生态修复工程项目立项。

- （二）过程分析

- 1、资金管理。

根据项目进度情况，预算安排386.01万元，实际支出386.01万元，实际支出率为100%。

- 事项管理。

- 各级业务主管部门已按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，自评分数为8分。

- （三）产出分析

- 1、时效指标分析。该项目施工期为三年。

- 2、成本指标分析。项目总费用为1462.94万元。

- （四）效益分析

- 1、经济效益分析。本矿山地质环境保护与土地复垦工程的经济效益主要由减灾效益和增值效益两部分组成，并以减灾效益为主，增值效益为辅。

- 该治理项目在治理过程中削坡（削方）清理产生的土石方料初步估算产生的碎石方量约1044079立方米，由县相关部门按相关政策进行公开拍卖，拍卖碎石资源总收入2450万元，拍卖碎石资源收益优先用于本项目治理工作，多余部分上交当地财政部门。

- 2、社会效益分析。通过项目实施，可使损毁土地重新得到合理的利用，有利于生产条件的改善和经济的可持续发展，调动广大干部群众进行土地开发的积极性，消除了项目区及周边居民的矛盾，对项目区的安定团结和稳定发展起到重要作用，该生态修复工程补偿了建设用地占用土地的资源，可以缓解当地人与土地资源紧缺的矛盾，增加社会稳定性，资金的投入对当地调整产业结构、促进可持续发展提供了较好机遇，对地方经济的发展、繁荣和稳定起到积极的促进作用。

- 生态效益分析。通过生态修复措施的实施，将使项目区生态环境带来大大改善，首先，土地复垦可防止滑坡、坍塌等地质灾害，可防止水土流失和土地退化，增加抵御自然灾害的能力。其次，治理后可改善生态环境，促进和保持生态系统的良性循环，调节区域小气候。总之，通过项目实施，可以有效增加林地植被面积，使生态环境大大改善，可促进土地的持续利用，为项目区周边人民生产、生活提供良好的生态环境。

- 主要绩效

恢复历史遗留矿区生态环境，地质环境生态修复面积为18.7548公顷，目前完成项目进度26%，增加了林地植被面积，使生态环境大大改善为项目区周边人民生产、生活提供良好的生态环境。

- 存在问题

- 施工难度较大，工期较紧。

- 下一步计划

- 紧跟项目开展情况，加强与上级部门联系，有序推进项目进度。