2019年翁源县供给侧结构性改革改造
提升传统产业工作方案

为深入推进供给侧结构性改革，加快推动我县2019年传统产业改造提升，根据《韶关市人民政府办公室印发关于深化供给侧结构性改革加快经济振兴发展三年行动计划及五个行动计划的通知》（韶府办〔2018〕1号）、《韶关市人民政府办公室关于印发2019年韶关市推进供给侧结构性改革系列工作方案的通知》（韶府办〔2019〕33号）精神，制定本工作方案。

一、目标任务

以供给侧结构性改革为主线，改造提升传统产业，以创新驱动、融合拓展、绿色生态为主攻方向，立足全县传统产业发展实际，大力推进传统产业提质增效，推动我县传统产业向创新型、效益型、集约型、环境友好型发展。

二、工作措施和责任分工

（一）实施优质重点企业“倍增”计划。1．将“倍增计划”试点企业纳入县领导挂点联系企业范畴。2．加强对“倍增计划”试点企业的跟踪与协调服务，协调解决企业在生产经营中存在的困难和问题，全力以赴促进企业倍增。3．结合工业增加值、税收等指标对试点企业2018年运营情况进行综合研判，对于未能实现相应规模或效益增长的企业，在2019年7月底前启动预警机制和替换机制。4．在2019年10月底前启动试点企业申报机制，以企业自主申报为主，优先在后备库企业中遴选优质企业纳入市级倍增计划。（县工信局、县倍增工作领导小组各成员单位，排名首位的为牵头单位，下同）

（二）继续实施新一轮工业技改。实施工业技改三年行动，支持企业技术改造和技术创新。严格按照《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市推动工业企业技术改造促进产业转型升级三年行动方案（2018-2020年）的通知》（韶府办〔2018〕36号）要求，引导电源电子、食品药品等传统优势产业企业通过技术改造和技术创新转型升级，力争2019年12月底前引导10家以上工业企业开展技术改造和技术创新工作。（县工信局）

（三）积极参与大湾区产业分工。聚焦多点发力，坚持供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫，加快融入大湾区建设步伐，坚定信心，实现县域经济高质量发展。修订完善《翁源县招商引资奖励办法》，加强招商引资力量。认真组织开展招商引资工作年活动，瞄准粤港澳大湾区等重点区域开展招商活动，力争全年引进5000万元以上项目10个或引进项目总投资10亿元以上，重点引进超亿元项目5个以上。加强企业服务，在项目引进后，对所有项目提供从立项到投产的全流程“保姆式”跟踪服务。建立县领导一对一挂点帮扶优质企业机制，强化县领导对园区企业的挂点帮扶，选取10家存量优质企业进行重点培育，助推企业发展壮大。（县工信局、翁源经济开发区管委会、县发改局）

（四）推进绿色低碳循环发展。推进重点企业清洁生产，落实重点行业企业清洁生产审核，力争全年完成清洁生产审核企业8家。进一步加强水泥、造纸、制糖等3个行业重点高耗能企业能耗限额实施情况及重点用能产品设备能效提升专项检查，完成1家“百千万家”用能企业能源利用状况督导。（县工信局、县发改局、市生态环境局翁源分局）

（五）减轻企业负担。1．严格落实“省实体经济十条（修订版）”“民营经济十条”等政策。2．制定2019年政策宣贯培训计划。3．各牵头部门落实“省实体经济十条（修订版）”“民营经济十条”等政策宣贯工作，编制宣贯资料，开展宣贯活动。（县工信局、县发改局、县财政局、县税务局、县人社局、县金融办）

（六）加强市场主体培育，建立完善高成长小微企业名录库，鼓励小微工业企业上规模，力争新增规模以上工业企业5家。1．落实市促进小微工业企业上规模相关政策,开展2019年新增上规企业培育工作,力争新增规模以上工业企业5家。2．设立专项资金鼓励小微工业企业上规模，积极争取市对小微工业企业在技术改造、技术创新、新增贷款贴息方面给予的资金支持。3．建立完善高成长小微企业名录库，开展省、市高成长中小企业推荐工作。（县工信局、县财政局）

（七）推进制造业重点领域两化融合。组织开展工业企业两化融合贯标试点工作。继续落实市级支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的奖补政策。（县工信局）

（八）加大工业机器人推广应用力度。充利用好省级财政资金和市级财政资金，推动工业企业特别是被列入“倍增计划”的企业实施“机器换人”。（县工信局、县财政局）

（九）促进产业转移园提质增效。2019年全县产业园固定资产投资超10亿元，规上工业增加值增长12%。深入实施园区三年提升计划，加大园区基础设施投入，2019年全县产业园完成基础设施投资0.9亿元。（翁源经济开发区管委会、县工信局）

2019年翁源县供给侧结构性改革发展新兴

支柱产业培育经济发展新动能工作方案

为深入贯彻落实市委、市政府及县委县政府关于深化供给侧结构性改革加快经济振兴发展的决策部署，加快发展新兴支柱产业，根据《韶关市人民政府办公室印发关于深化供给侧结构性改革加快经济振兴发展三年行动计划及五个行动计划的通知》（韶府办〔2018〕1号）、《韶关市人民政府办公室关于印发2019年韶关市推进供给侧结构性改革系列工作方案的通知》（韶府办〔2019〕33号）精神，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在参加广东代表团审议时的重要讲话精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，主动适应和引领经济发展新常态，坚持把创新驱动发展战略作为核心战略，着力集聚创新资源和要素，激发创新创业活力，增强自主研发能力，发展创新型企业，营造良好产业发展环境，推进新兴支柱产业发展。

二、总体要求

牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应和引领经济发展新常态，以新兴产业崛起为契机，大力推进我县新材料、旅游文化、大数据、商贸物流、医药健康、现代特色农业等六大新兴支柱产业发展，构建新兴产业体系，进一步优化产业结构，培育经济发展新动能。

三、工作目标

到2019年底，全县新兴产业企业创新能力加快提高，新材料、旅游文化、大数据、商贸物流、医药健康、现代特色农业等六大新兴支柱产业企业数量有所提升，新兴支柱产业体系初步建立，新兴支柱产业增加值占GDP比重进一步提高，在经济社会发展中的位置更加突出。

四、主要任务及责任分工

（一）发展新材料。推动新型工业集聚发展，实现工业增加值28.7亿元。加快华彩新材料园区二期、电源基地、广业食品科技园、六里综合园区建设。加强园区专业配套，加快商务中心区道路和管网建设，推动电源基地污水处理厂早日建成使用。加快推进韶能生物质发电、彤德二期、中山优贝等大项目建设，力促粤北危险废物处理处置中心全面加快投产进度。引进实力雄厚的清洁能源企业，在周陂镇探索开发风电场项目。认真组织开展招商引资工作年活动，瞄准粤港澳大湾区等重点区域开展招商活动，力争全年引进5000万元以上项目10个或引进项目总投资10亿元以上，重点引进超亿元项目5个以上。建立县领导一对一挂点帮扶优质企业机制，强化县领导对园区企业的挂点帮扶，选取10家存量优质企业进行重点培育，助推企业发展壮大。开展“惠企护企”行动，帮助企业协调解决上规入库过程中遇到的问题困难，确保全年新增规上工业企业5家以上。强力推进重点项目建设工作，实施重点项目51项，完成年度投资68.42亿元。（县工信局、翁源县开发区管委会、县发改局）

（二）发展旅游文化业。大力培育文化品牌。深入挖掘文化资源，借力涂志伟美术馆、翁山诗书画院、文安摄影艺术馆等平台，继续打造“风雅翁山”诗书画文化品牌。抓好图书馆、文化馆、镇（场）综合文化站建设，提升公共文化体系服务水平，深入打造“潮涌滃江”群众文化活动品牌。完善邵谒广场建设，打造“邵谒诗碑林”文化品牌，大力推进“岭南书堂文化景观园区”首期建设。抓好文物、非遗保护工作，传承和发展传统优秀文化。

深入推动全域旅游发展。加快编制县全域旅游总体规划，利用全域旅游新引擎，推进旅游业加快发展，实现全年接待游客320万人次，增长10%以上；旅游收入23亿元以上，增长率为10%以上。完善旅游设施，大力推进旅游驿站、酒店民宿建设，进一步提升旅游配套服务水平。全力推动嘉华康养小镇、下庄铀矿科普教育基地、东华山风景区房车露营基地、湖心坝客家文化旅游景区等重点旅游项目建设。办好“水墨桃花、投桃报李、平步青云•乡约翁源”等旅游节庆活动。继续做好国家4A级东华山风景区、3A级幽兰谷风景区提升整改工作，推动品牌创建。办好韶关第二届“中国农民丰收节”暨生态农业博览会主会场活动。（县文广旅体局、县自然资源局、县农业农村局、县交通运输局）

（三）发展大数据产业。依托与阿里巴巴合作发展电商项目，推动乐村淘、邮乐购与全县各级公共服务中心平台的建设结合，推动实体店农特产品销售和网购融合发展，实现农产品电商销售额1.9亿元。（县工信局、县政务服务数据管理局）

（四）发展商贸物流业。完善农产品流通基础设施，加快建成广东华凯商贸物流中心，促进快递进社区进农村，解决农村物流配送“最后一公里”问题。（县发改局、邮政翁源分公司）

（五）发展医药健康业。大力提升医疗卫生服务，继续深化医药卫生体制改革，建立纵向医联体、医共体，全力推动“县综合医院+镇卫生院”医联体建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化。加快推动县第二人民医院、县中医院和县人民医院新城院区建成投入使用，落实医务人员招聘。着力提升基层中医药服务能力水平，稳步推进创建“全国基层中医药工作先进单位”工作。继续开展基层医疗卫生机构管理信息系统项目建设，加强人口动态监测，做好人口形势分析，提升计生服务水平。大力推进翁源县嘉华康养、翁源县青云山药厂二期等项目建设。（县卫生健康局、县自然资源局、县市场监管局、县工信局）

（六）发展现代特色农业。加快推进现代农业产业园建设，实现农业增加值24亿元。强化莞韶合作，将兰花产业园、兰花特色小镇建设融为一体，实行同步规划、同步建设，完善兰花产业链条，打造兰花展示长廊，加快推进“一花海、两工程”等项目建设，全面建成兰花小镇基本功能区。发挥第28届中国（翁源）兰花博览会的带动作用，实现扩种兰花面积1500亩以上，总产值达13.2亿元以上，培育1个以上兰花出口基地。与南方传媒集团合作，将兰花博览中心打造成为特色农业展示中心。争创省级蚕桑现代农业产业园，形成以种桑养蚕为核心的特色产业链。全面建成广东农业公园,加快推进武深高速翁源特色服务区建设。大力推进农业产业化经营，打造大型农产品生产基地，发展“一镇一业、一村一品”，集中连片发展蔬菜、甘蔗、蚕桑、水果、花生、花卉、南药等特色产业。注重发挥新型农业经营主体带动作用，力争新增市级农业龙头企业1家以上、县级示范社2家以上、县级示范家庭农场5家以上。鼓励和支持新型农业经营主体发展农产品精深加工，延长产业链，并开展“三品一标”认证和省名牌农产品创建。完善农产品质量安全监管体系建设，提高农产品质量安全。加快土地流转步伐，推进规模化生产、集约化经营。（县农业农村局、粤台管委会、县工信局、县自然资源局、县财政局、县市场监管局）

五、保障措施

（一）加强组织领导。各单位要充分认识培育新兴支柱产业的重要性，牵头单位要切实加强领导，精心部署，各参与单位要积极配合，通力合作，扎实推进，务求取得实效。

（二）强化分工落实。各单位要根据责任分工，强化落实，合力开展新兴支柱产业发展工作。研究制定具体的工作推进方案和措施，提出具体目标要求和计划，并抓好贯彻落实。

（三）强化工作督导。各牵头单位要定期督导，梳理汇总工作推进情况，及时解决存在问题和困难，确保各项措施落地生根，确保各项工作落实到位，推进我县新兴支柱产业快速发展。

2019年翁源县供给侧结构性改革

# 降成本工作方案

###### 为进一步推进我县供给侧结构性改革降成本工作，根据《韶关市人民政府办公室印发关于深化供给侧结构性改革加快经济振兴发展三年行动计划及五个行动计划的通知》（韶府办〔2018〕1号）、《韶关市人民政府办公室关于印发2019年韶关市推进供给侧结构性改革系列工作方案的通知》（韶府办〔2019〕33号）精神，制定本工作方案。

## 一、主要任务及责任分工

###### （一）全面落实减税政策。继续推进实施营业税改征增值税改革，简化增值税税率结构，抓好相关政策后续管理，确保纳税人充分享受改革红利。积极落实国家各项惠企减税政策，认真执行国家出台的扶持小微企业发展的减免税政策，减征增值税小规模纳税人“六税两费”，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例，全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。（县税务局、县财政局、县发改局、县科技局，排名首位的为牵头单位，下同）

###### （二）进一步加大涉企行政事业性收费减免力度。坚持现行省定涉企行政事业性收费“零收费”。严格执行中央和省的涉企行政事业性收费减免事项。（县发改局、县财政局、县税务局、县司法局）

###### （三）严格规范涉企经营服务性收费。进一步清理各类电子政务平台服务收费，严禁依托电子政务平台捆绑服务并收费，不得以技术维护费、服务费、电子介质成本费等名义向企事业单位和个人收取任何经营服务性费用。查处和清理各种与行政职能挂钩且无法定依据的中介服务收费。（县发改局、县商务局、县交通运输局、县财政局、县工信局、县市场监管局）

###### （四）全面实施涉企收费目录清单管理。继续清理规范涉企收费，按省要求完善县级收费目录清单管理制度，对涉企行政事业性收费、政府性基金、经营服务性收费和行政审批前置中介服务收费等实行涉企收费清单制度，编制收费项目清单，明确项目名称、设立依据、收费标准，涉企收费项目清单之外再无行政机关或具有公共事务管理职能的组织收取的行政事业性收费和政府性基金等涉企收费。涉企收费项目清单在各级价格主管部门网站公开，接受社会监督。加强涉企收费监督管理，畅通企业举报渠道，完善查处机制，制止乱摊派、乱收费等违规行为，坚决取缔违规收费项目。（县发改局、县财政局、县市场监管局）

###### （五）严格落实政府性基金减免政策。落实好已明确的减免政府性基金等政策，清查取消违规设立的政府性基金。（县财政局、县发改局、县自然资源局、县水务局、县农业农村局、县林业局、县税务局）

###### （六）全面清理规范行业协会、商会和第三方评估组织收费。积极稳妥推动行业协会、商会与行政机关脱钩，厘清行业协会、商会与行政机关职能边界，清理行业协会、商会强制企业付费参加考核评比、表彰、赞助捐赠等项目的违法违规行为。加强对行业协会、商会和第三方评估组织涉及行政审批前置的评估、咨询、鉴定等中介服务收费和经营服务性收费的专项检查，及时发现和处理行政机关违规指定行业协会、商会和第三方评估组织开展审批前置中介服务，以及依靠代行政府职能或利用行政资源强制收费等行为。（县民政局、县发改局、县政务服务数据管理局）

###### （七）加大信贷资金支持力度。引导银行业金融机构落实差别化信贷政策，加大对小微企业、“三农”等薄弱环节和重点领域的信贷支持。鼓励银行机构加强业务创新，合理设定贷款期限，创新还款方式，减轻小微企业还款压力，降低资金周转成本。发挥中小微企业信用信息和融资对接平台以及中小微企业信贷风险补偿资金作用，拓展中小微企业抵质押物范围，有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题。（县金融办、人民银行翁源支行、县工信局、县财政局、县发改局、县科技局）

###### （八）有效降低融资中间环节费用。完善信贷资金向实体经济融通机制，降低贷款中间环节费用，严禁“以贷转存”、“存贷挂钩”等变相提高利率行为。加大力度打击非法集资和非法提高杠杆比例行为。督促银行业金融机构依法合规收费，制止不规范收费行为。引导银行机构根据企业生产经营特点、规模、周期和风险状况等因素，合理确定贷款利率，建立科学的企业信贷风险定价机制。（人民银行翁源支行、县金融办）

###### （九）进一步提高股权和债券等直接融资比例。支持企业上市、在“新三板”挂牌融资，通过多层次资本市场发展壮大。扩大债务融资工具发行，引导企业积极运用企业债、公司债、中期票据、区域股权市场私募债、银行间市场非金融机构债务融资工具等直接融资手段，提高直接融资比重。（县金融办、人民银行翁源支行、县发改局、县财政局）

###### （十）深入推进公平竞争市场环境建设。清理和废除各地自行制定的影响统一市场形成的限制性规定，保障各类市场主体在投资核准、政府扶持、参与政府投资项目等方面享受同等待遇。取消限制民间投资进入自然资源开发、环境保护、能源、交通、市政公用事业等领域的相关政策，简化外商投资企业设立程序。加快推进市场准入负面清单制度。健全经营者自主定价领域的市场规则。组织实施公平竞争审查制度。（县市场监管局、县发改局、县商务局）

###### （十一）深化“放管服”改革。简政放权、放管结合、优化服务同步推进，提高政府公共服务能力和水平，为企业提供优质公共服务和公共产品。深化行政审批制度改革，精简行政审批事项。根据省的工作部署和广东省行政许可事项通用目录调整情况，印发县级行政许可事项目录和调整事项目录。深化“一门式一网式”政务服务模式，全面推广“马上办、网上办、就近办、一次办”，提高政务服务效能。依法规范每项行政审批事项申请材料、审批条件、裁量基准、办理时限，坚决去除各类无谓的证明和繁琐的手续。研究推广对符合条件且不需要新增建设用地的技术改造项目实行承诺备案管理。规范涉企行政检查行为，落实“双随机”抽查机制，建立随机抽查事项清单。（县政务服务数据管理局、县行政服务中心、县工信局、县发改局、县市场监管局）

###### （十二）巩固行政审批中介服务事项清理规范工作成果。严格执行行政审批中介服务事项清单管理制度，凡未纳入我县保留目录的中介服务事项，各部门一律不得实施。根据国家和省的最新清理情况，结合我县实际，继续加大清理规范行政审批中介服务事项工作力度，继续完善中介服务“网上超市”建设，切实降低企业制度性交易成本。（县政务服务数据管理局、县发改局）

###### （十三）全面加快社会信用体系建设。利用好全国信用信息共享平台及企业信用信息公示系统、广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，加强信用信息归集、共享、公开和使用。开展守信联合激励和失信联合惩戒，在行政管理、公共服务、市场交易和投融资等领域对守信企业实施优惠便利措施，对失信企业依法严格限制和约束。将注册登记、行政审批、行业主管部门作出的行政许可和行政处罚等信息归集到相应企业名下，依法予以公示。促进知识产权交易流通，加强知识产权保护，建立重点企业知识产权保护直通车制度，加大对专利、注册商标、商业秘密等方面知识产权侵权假冒行为的打击力度，降低企业维权成本。（县发改局、人民银行翁源支行、县金融办、县市场监管局、县工信局）

###### （十四）积极推动降低服务收费标准。整合建立统一的公共资源交易平台体系，依法确定收费范围，规范服务收费行为。行政审批中介服务项目收费实行市场调节价为主、政府定价为辅的监管方式，对市场发育成熟、价格形成机制健全、竞争充分规范的行政审批中介服务，一律通过市场调节价格，最大限度地缩小政府定价范围。加强经营服务性收费监管，对少数存在垄断的收费项目，加强成本监审，完善定价机制。（县发改局、县财政局、县自然资源局、市生态环境局翁源分局、县住建管理局、县林业局）

###### （十五）加快剥离国有企业办社会职能。建立政府和国有企业合理分担成本的机制，坚持分类指导、分步实施，多渠道筹措资金，加快剥离国有企业办社会职能。全面推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，按照国家和省的有关政策及工作部署，稳步推进国有企业退休人员实行社会化管理工作。（县公共资产管理中心、县委组织部、县委老干部局、县财政局、县人社局、县教育局、县公安局、县民政局、县住建管理局、县卫生健康局）

###### （十六）统筹降低企业社保缴费比例。落实国家和省降低企业社保缴费比例要求，促进建立更加公平可持续的社保制度。依照市的工作部署，2018年5月1日至2019年12月31日期间，城镇职工基本医疗保险单位缴费率下调至5.5%。认真执行省确定的我市企业职工养老保险单位费率14%和第四类片区缴费费基标准。2019年1月1日至2020年12月31日期间，在现行工伤保险八类行业基准费率和浮动费率政策的基础上，用人单位工伤保险现行缴费费率再统一阶段性下调20%。进一步做好公路、水利、能源工程建设项目参加工伤保险工作。按照国家部署，推进生育保险与基本医疗保险合并实施。（县人社局、县财政局、县税务局、县医疗保障局、县水务局、县公路事务中心）

###### （十七）认真落实降低企业住房公积金缴存比例政策。继续执行降低住房公积金缴存比例政策，对住房公积金缴存比例高于12%的一律予以规范调整，不得超过12%。生产经营困难企业除可降低缴存比例外，还可依法申请缓缴住房公积金，待效益好转后再提高缴存比例或恢复缴存并补缴缓缴的住房公积金。（住房公积金中心翁源办事处、县住建管理局、县发改局、县财政局、人民银行翁源支行）

###### （十八）提升公共就业服务水平。加强公共就业服务，构建高质高效公共就业服务平台，落实失业保险支持企业稳定岗位政策。免费为企业提供上网招聘服务，结合企业用工需求，有针对性地举办各类招聘活动，降低劳动力自由流动成本，加快形成统一开放、竞争有序的劳动力市场体系。（县人社局、县财政局）

###### （十九）加快实施能源领域相关改革。持续落实2017年基本放开竞争性领域和环节价格管制要求，形成充分竞争的机制，使能源价格充分反映市场供求变化，提高价格灵活性。加强燃气输配价格监管，及时根据气源价格变化情况调整销售价格。（县发改局）

###### （二十）合理降低企业用电成本。认真贯彻落实国家和省的电价政策，按照省的部署和要求，继续推动电力需求侧管理，不断提升能源利用效率和用户用能水平。（县发改局）

###### （二十一）进一步完善土地供应制度。积极推进工业用地长期租赁、先租后让、租让结合供应，灵活确定工业用地的供应方式和使用年限，鼓励以租赁方式使用土地，工业用地的使用者可在规定期限内按合同约定分期缴纳土地出让价款，降低工业企业用地成本。保障物流业用地供应，科学合理确定物流用地容积率。（县自然资源局、县财政局、县住建管理局）

###### （二十二）大力发展运输新业态。支持重大物流基地、城乡物流配送中心建设，加快建设综合物流基地，推动粤北大宗农产品交易中心和华彩新材料工业园配套物流平台建设，完善全县物流综合服务网络。（县交通运输局、县发改局、县商务局）

###### （二十三）科学规范公路收费管理。开展收费公路清理工作，取消到期或其他不符合规定的公路收费项目。落实国家鲜活农产品绿色通道和重大节假日小型客车免费通行政策。完善高速公路收费政策，探索高速公路建设多元化筹资模式，为降低高速公路使用成本创造有利条件。从严查处高速公路车辆通行服务和车辆救援服务中的各种乱收费行为，规范车辆超限处罚标准，减少各类执法中的自由裁量权，坚决杜绝乱罚款、“以罚代管”等行为。（县交通运输局、县公路局、县发改局、县财政局、县公安局）

###### （二十四）全面清理规范工程建设领域保证金。开展建筑业缴纳各种保证金情况摸查，按照既有利于减轻企业负担、又能形成新约束机制的原则，制定切实可行的规范工程建设领域保证金政策措施。清查向企业收取保证金应返未返行为，按照“谁收取、谁返还”原则，分类制定切实可行的还款计划。（县住建管理局、县发改局、县财政局、县人社局、县交通运输局、县水务局、县司法局）

###### （二十五）鼓励企业充分利用信息技术手段降低成本。大力支持电子商务应用创新，加强先进技术推广应用和企业目标成本管理。（县工信局、县发改局、县商务局）

## 二、保障措施

###### （一）大力支持创新活动。加快实施创新驱动发展战略，深入推进大众创业、万众创新，加强科技创新、管理创新、机制创新、营销创新和商业模式创新。发展新兴产业，加大对企业创新活动的支持，提高创新资源产出率和全要素生产率。

###### （二）充分发挥“互联网+”作用。充分运用互联网、物联网、云计算等新一代信息技术，改进生产经营模式。通过“互联网+协同制造”，提升企业运营效率，降低运营成本。通过“互联网+高效物流”，提升运输效率，降低物流成本。通过“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，提高服务效率，降低交易成本。支持企业利用电子商务拓展市场、降低生产经营成本。

###### （三）有效降低监管成本。加强反垄断、反不正当竞争、知识产权保护、质量安全监督等市场监管，充分运用大数据手段，加强对市场主体的监管，提高监管效率。整合优化执法资源，有效避免多层多头重复执法。

###### （四）全面加强和改善公共服务。加强政府公共服务平台建设，扩大覆盖面，延伸服务终端，优化服务流程，提升服务效能。推广政府购买服务方式，吸引社会资本参与提供公共服务。深化户籍制度改革，实行居住证制度全覆盖，将异地务工人员纳入当地教育、基本医疗卫生等公共服务覆盖范围。

###### （五）积极调整优化产业布局。加强规划引导，综合考虑资源、市场等因素，加快经济结构调整，优化产业布局。加大对新区、开发区等功能性平台建设支持力度，加强公共基础设施和服务平台建设，完善产业链、物流链，提高产业发展的配套、协作和集约化水平。

###### （六）分行业有序推进降本增效。增强降成本工作的针对性，根据行业特点，研究制定具体政策措施，加快实施转型升级降本增效专项行动，有序推出并切实落实我县各重点行业的转型升级降本增效方案。

###### （七）严格规范行政检查行为。各有关部门要全面清理进企检查项目，进一步规范检查行为。法律法规规章规定必须进企检查的，检查实施单位要在年初制定计划，严格按计划实施，最大限度减少企业接受检查的时长和频次。确需实施临时检查的，检查实施单位要严格依法依规进行。

2019年翁源县供给侧结构性改革

补短板工作方案

为进一步推进我县供给侧结构性改革补短板工作，破解项目落地难推进慢、产业发展水平低的突出问题，促进我县经济振兴发展，根据《韶关市人民政府办公室印发关于深化供给侧结构性改革加快经济振兴发展三年行动计划及五个行动计划的通知》（韶府办〔2018〕1号）、《韶关市人民政府办公室关于印发2019年韶关市推进供给侧结构性改革系列工作方案的通知》（韶府办〔2019〕33号）精神，制定本工作方案。

一、总体要求

###### 牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，统筹把握好当前和长远、力度和节奏、主要矛盾和次要矛盾、政府和市场的关系，坚持问题导向、精准施策，重点在产业园区发展、公共服务平台建设、加快项目落地、城市扩容提质、基础设施建设、人才培养使用等领域，加大有效投资力度，强化项目支撑，创新体制机制，补齐振兴发展面临的突出短板，助推产业集聚发展，为我县深化供给侧结构性改革与全国同步全面建成小康社会提供支撑。2019年计划补短板总投资约40亿元。

## 二、主要任务与责任分工

（一）实施新一轮农村电网改造升级工程。

开展农村地区“低电压”治理，建立“低电压”治理绿色通道，对低电压问题建立档案并实行销号管理。加强贫困地区农村电网改造升级，落实电网精准扶贫工作要求，保障农村地区分布式电源。2019年，全县中低压配电网计划投资0.19亿元，新建45个台区项目，从而有效解决农村配电网电压不达标问题。（县发改局、翁源供电局）

- 开展天然气管网建设。

为提高我县天然气供应能力和供气安全，优化我县能源结构，减少污染能源的消耗，节能减排，治理大气环境，实现社会经济绿色可持续发展，2019年，计划投资4亿元，建设粤北天然气主干管网韶关-广州（翁源段）干线项目。（县发改局、县住建管理局）

（三）完善互联互通交通网络。

1.加快高速公路建设。进一步优化完善高速公路网络，全面加快推进市、县共建高速公路建设。2019年，投资15亿元，建设韶新高速公路翁源段46公里。（县交通运输局、县发改局）

2.加快普通公路建设。2019年，争取省及中央的补助资金，优化普通国省道干线网络。进一步提升农村公路通达性，提高县乡公路通行能力和路况水平。投资1.5亿元，大力推进连接交通枢纽、产业园区、旅游景区的重点经济网络公路建设。（县交通运输局、县公路事务中心）

（四）进一步完善城市基础设施。

到2019年底，投资0.48亿元，建设龙翔大道一期工程、滨河西路(一期)工程、万隆路、翁江大道西段、八泉大道北段、德政路北段BT项目、 德文路及龙山水岸旁规划道路、南龙原s244线升级改造工程。投资1亿元，建设龙翔路（二期），东起教育路、西至龙仙大道，全长 1.1 公里。投资1亿元，用于县城建设一、二路大修工程。南起江下桥、北至南龙站、全长6.03公里，路面大修及污水管和人行道改造（含省道路面改造）。投资1.2亿元，完善龙仙大道、龙翔大道全线景观和绿化提升，龙湖、德政广场周边绿化景观提升，共约34.06万㎡。(县公共资产管理中心)

（五）强化水利基础设施建设。

提升城乡水利防灾减灾能力。加强大江大河防洪骨干工程、三边防洪薄弱环节、中小河流治理等重点工程建设。建设上庙水库，新建小1型水库，新建水库大坝、溢洪道、输水涵管、管养房、自动化监控设施，今年计划完成0.5亿元投资。投资0.26亿元，建设中小河流治理工程，治理河长约31.7公里，包括清淤、修建护岸等。（县水务局）

（六）加大污染治理力度。

将水污染治理放在更加突出位置，全面推进城市污染河涌综合整治，实施控源截污管网、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等工程；加快建设城镇污水集中处理设施及配套管网工程等环境基础设施工程。投资2.7亿元，建设翁源县PPP模式整县推进污水处理设施项目，完善县城、翁城、江尾排污管网，建设4个乡镇污水处理厂及配套截污管网、318个农村污水处理设施及管网。投资0.2亿元，建设翁西片垃圾填埋场建设项目，项目用地面积98亩，新建填埋库区容量50万立方米，升级改造原垃圾库区面积5456平方米，升级改造垃圾处理为80t/d；新建渗沥处理系统及项目的其他附属设施。投资0.2亿元，建设日处理3000吨污水处理厂（县住建局、翁源经济开发区管委会）

（七）加快义务教育均衡优质标准化。

1.加快义务教育均衡优质标准化发展。推进义务教育现代化和标准化学校建设，全面改善农村义务教育薄弱学校办学条件。加快基础教育现代化步伐。统筹义务教育布局和资源配置，整合城镇教育资源，缩小区域、城乡、校际间差距，进一步改善义务教育学校办学条件，有效解决“大班额”问题。预计投资2亿元，建成翁源县永翔实验学校。（县教育局）

2.深入实施人才强县战略。以提高人才创新能力和综合素质为导向，深入实施“教育创先工程”，建设翁城、坝仔中心小学教学综合用房；启智学校；龙仙中学学生饭堂、宿舍楼拆建；县城西区公立幼儿园、西区小学、完全中学；教师发展中心。（县教育局）

（八）加大医疗卫生投入。

2019-2020年，投资0.7亿元（2019年投资0.3亿元），在县城新区建设翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区。（县卫生健康局）

（九）加强生态文明建设。

牢固树立绿色发展理念，把生态文明建设放在突出的战略位置，融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，打造广东最重要的生态屏障。到2019年底，投资0.5亿元，，建设滃江源国家湿地公园。投资2亿元，完善中国（江尾）兰花小镇基础设施及功能区建设。（滃江源湿地公园管理处、粤台管委会）

（十）优先发展先进制造业。

主动融入珠三角，加快推进建设“广佛肇+清云韶”经济圈，把翁源建设成为珠三角新型工业产业转移基地。2019年底，计划投资1亿元，建设立盈年产5万吨合成树脂项目。投资2.1亿元，建设新金源年产200万只钢桶生产项目。投资0.5亿元，建设中诚新材料制品有限公司。（翁源经济开发区管委会）

（十一）大力发展现代服务业。

积极对接珠三角市场需求，创新服务业发展思路，大力发展大旅游、大物流，稳步发展金融业。培育发展新兴高端服务业态，实现服务业发展提速、比重提高、水平提升。2019年，预计投资2亿元，建设广东华凯商贸物流中心等项目（县工信局）

（十二）重点加强产业发展平台建设。

以创新驱动推动工业转型升级，加强与珠三角地区产业对接，在产业协调发展中着力发展环保新材料、电力电源、绿色食品、物流电商、现代农业、生态旅游等六大产业。重点抓好“六大产业”发展行动计划的实施，提升传统优势产业，培育战略性支柱产业，重点建设翁源经济开发区基础设施建设和培育入园项目建设投产，2019年投资0.3亿元建设健康食品创新园，2019年底投资1亿元，完善华彩二期5000亩基础设施建设。（翁源经济开发区管委会）

三、保障措施与督查考核

（一）加强组织领导。各行业行政主管部门、相关单位、相关镇政府（场）是本地区补短板推进软硬基础设施建设的责任主体，要切实履行职责，明确各项工作任务和目标，制定具体工作计划，精心组织，扎实推进，早见成效。各项重点任务责任单位要加强统筹协调和指导服务。

###### （二）落实工作责任。各有关部门要及时研究补短板工作落实中的突出问题，制定产业、金融、财政、用地、用电等配套政策，建立重点工作任务台账，完善工作动态跟踪机制，完善工作推进机制和政策环境，确保补短板各项任务顺利推进。

（三）严格督查督办。县发改局要将补短板工作方案年度目标分解落实到各有关部门和各镇政府（场），并按照省、市统一部署对各部门、各镇政府（场）补短板工作情况开展专项督查。各部门、各单位、各镇政府（场）要将补短板工作纳入年度重点工作，确保落实到位，并于每季度结束前10个工作日内，将本季度推进落实补短板工作进展情况报县发改局，由县发改局汇总后上报县政府。

附件：翁源县2019供给侧结构性改革补短板重大项目情况表

附件

# 翁源县2019年供给侧结构性改革补短板重大项目情况表

单位：亿元

| 重点任务 | 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2019年投资计划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提升农村配电网供电能力 | 1 | 2019年中低压配电网项目 | 新建45个台区项目。 | 2019 | 0.1873 | 0.1873 | 县发改局、供电局 |
| 二、天然气管网 | 1 | 粤北天然气主干管网韶关-广州干线项目 | 铺设23公里天然气主干管道。 | 2019-2020 | 4.4 | 4 | 县发改局 |
| 三、建设互联互通交通网络 | 1 | 韶新高速公路 | 建设高速公路翁源段46公里。 | 2018-2021 | 70 | 15 | 县交通 运输局 |
|  | 2 | 旅游公路 | 县城过境公路、东华山等旅游公路。 | 2019-2020 | 5 | 1.5 | 县交通 运输局 |
| 四、进一步完善城市基础设施 | 1 | 开发区商务中心区服务配套项目 | 市政设施建设。 | 2017-2020 | 5 | 0.3 | 厚翁指挥部 |
|  | 2 | 县城新区市政道路 | 建设龙翔大道一期工程、滨河西路(一期)工程、万隆路、翁江大道西段、八泉大道北段、德政路北段BT项目、 德文路及龙山水岸旁规划道路、南龙原s244线升级改造工程。 | 2018-2019 | 2.6481 | 0.48 | 县公共资产管理中心 |
|  | 3 | 县城龙翔大道（二期） | 龙翔路（二期）东起教育路、西至龙仙大道，全长 1.1 公里。 | 2019- | 1.5 | 1 | 县公共资产管理中心 |
| 重点任务 | 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2019年投资计划 | 责任单位 |
| 四、进一步完善城市基础设施 | 4 | 县城建设一、二路大修工程 | 南起江下桥、北至南龙站、全长6.03公里，路面大修及污水管和人行道改造（含省道路面改造） | 2018-2019 | 1.1 | 1 | 县公共资产管理中心 |
|  | 5 | 县城环境整治提升 | 龙仙大道、龙翔大道全线景观和绿化提升，龙湖、德政广场周边绿化景观提升，共约34.06万㎡。 | 2019-2020 | 1.25 | 1.2 | 县公共资产管理中心 |
| 五、提高水利防灾减灾和水安全保障能力 | 1 | 上庙水库 | 新建小1型水库，新建水库大坝、溢洪道、输水涵管、管养房、自动化监控设施。 | 2019-2021 | 1.9615 | 0.5 | 县水务局 |
|  | 2 | 翁源县2019年山区五市中小河流治理工程 | 治理河道约40公里，清淤、修建护岸等。 | 2019一2020 | 0.37 | 0.25 | 县水务局 |
| 六、加大环境污染治理力度 | 1 | 翁源县PPP模式整县推进污水处理设施建设项目 | 完善县城、翁城、江尾的排污管网，建设4个乡镇污水处理厂及配套截污管网、318个农村污水处理设施及管网。 | 2018-2020 | 5.2875 | 2.7 | 县住建管理局 |
|  | 2 | 翁西片垃圾填埋场建设项目 | 项目用地面积98亩，新建填埋库区容量50万立方米，升级改造原垃圾库区面积5456平方米，升级改造垃圾处理为80t/d；新建渗沥处理系统及项目的其他附属设施。 | 2019 | 0.5247 | 0.2 | 县住建管理局 |
|  | 3 | 电源基地污水处理厂 | 日处理3000吨污水处理厂建设。 | 2019 | 0.3 | 0.15 | 翁源经济开发区 |
| 七、构建新型人才供给体系 | 1 | 翁源县永翔实验学校 | 新建翁源县实验中学100.21亩，学校场馆建设 | 2019-2020 | 2 | 2 | 县教育局 |
|  | 2 | 教育创先工程 | 建设翁城、坝仔中心小学教学综合用房；启智学校；龙仙中学学生饭堂、宿舍楼拆建；县城西区公立幼儿园、西区小学、完全中学；教师发展中心 | 2019-2020 | 3.285 | 1 | 县教育局 |
| 重点任务 | 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2019年投资计划 | 责任单位 |
| 八、加大医疗卫生投入 | 1 | 翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设 | 预算总投资7000万元，建筑面积约2.2万平方米。 | 2019-2020 | 0.4 | 0.3 | 县卫生健康局 |
| 九、继续加强生态文明建设 | 1 | 广东翁源滃江源国家湿地公园建设项目 | 湿地保护工程、湿地恢复工程、科普宣教工程、科研监测工程和基础设施工程。建设总规模614.04hm2。 | 2016—2019 | 0.7062 | 0.5 | 县公共资产管理中心 |
|  | 2 | 中国（江尾）兰花 小镇 | 兰花小镇基础设施及功能区建设。 | 2018-2021 | 35 | 2 | 粤台管委会 |
| 十、优先发展先进制造业 | 1 | 广东立盈年产5万吨合成树脂建设项目 | 建筑面积23385.27平方米、占地面积28185.06平方米，年产5万吨合成树脂。 | 2019-2020 | 2 | 1 | 翁源经济开发区 |
|  | 2 | 广东新金源年产200万只钢桶生产项目 | 占地面积约35351平方米；建设钢桶自动成型、全自动喷涂生产线，年产200万只钢桶。 | 2019 | 1.2 | 1.2 | 翁源经济开发区 |
|  | 3 | 翁源县中诚新材料制品有限公司 | 年产3万吨新型装饰材料。 | 2019-2020 | 1 | 0.5 | 翁源经济开发区 |
| 十一、着力发展现代服务业 | 1 | 广东华凯商贸物流中心 | 建设家居建材装中心、汽贸气配中心、现代仓储物流中心、综合商务中心等。 | 2018-2019 | 3.7 | 2 | 县工信局 |
| 十二、重点加强产业发展平台建设 | 1 | 华彩二期5000亩基础设施建设 | 基础设施建设。 | 2019 | 1.5 | 1 | 翁源经济开发区 |
|  | 2 | 健康食品创新园 | 基础设施建设。 | 2019 | 1 | 0.3 | 翁源经济开发区 |

- 2019年翁源县供给侧结构性改革

- 打造政务服务高地工作方案

- 为贯彻落实县委、县政府关于深化供给侧结构性改革的决策部署，切实做好我县“提高行政效率，打造政务服务高地”工作，更快更好地促进企业注册、投资项目、投资审批等事项落地，根据《韶关市人民政府办公室印发关于深化供给侧结构性改革加快经济振兴发展三年行动计划及五个行动计划的通知》（韶府办〔2018〕1号）、《韶关市人民政府办公室关于印发2019年韶关市推进供给侧结构性改革系列工作方案的通知》（韶府办〔2019〕33号）精神，制定本工作方案。

- 一、工作目标

- 创新政府管理和服务方式，推进体制、机制和管理手段的完善，将我县打造成政务服务高效、营商环境优良、监督体系健全的政务服务高地，为提升我县经济发展，深化供给侧结构性改革，加快企业注册、投资项目、投资审批等事项落地，建设服务型政府打好坚实基础。

- 二、重点任务与政策措施

- （一）全面提升行政审批效率。

- 1．加快推进行政审批改革。

- （1）继续精简和下放行政许可事项。根据国家和省、市改革调整情况以及广东省行政许可事项通用目录的更新情况,对我县的行政许可目录进行调整,适时制定《翁源县行政许可事项目录（2019年版）》,持续推进职权下沉和服务前移。（县政务服务数据管理局）

- （2）落实权责清单动态管理制度。根据法律法规的立改废释,依托“十统一”平台,结合机构调整,动态调整县级政府工作部门权责清单,明确政府权力和责任“台账”。（县政务服务数据管理局）

- （3）巩固行政审批中介服务事项清理规范工作成果。严格执行行政审批中介服务事项清单管理制度,凡未纳入我县保留目录的中介服务事项,各部门一律不得实施。根据国家和省的最新清理情况,结合我县实际继续加大清理规范行政审批中介服务事项工作力度。加强中介服务“网上超市”管理，切实降低企业制度性交易成本。（县政务服务数据管理局、县发改局，排名首位的为牵头单位，下同）

- 2．加快推进“一门式一网式”政务服务改革。

- （1）大力推进“一门办”。将面向企业和群众、依申请办理的行政权力和公共服务事项基本进驻实体服务大厅集中办理，2019年基本实现“应进必进”，重点推进企业群众办理较多的公安、社保、税务等业务进驻大厅办理。加强大厅管理，建立和完善前台和后台工作机制，建立综合窗口和业务部门工作人员管理制度、窗口与部门联动协作制度、服务流程等制度，规范平台运作。整合更多单位和事项进驻到综合服务窗口，2019年实现进驻大厅事项70%以上“一窗受理”。继续推行事项同办联办服务，以群众和企业办理“一件事情”为标准再造流程，实行同办联办服务“一次办好”。（县行政服务中心、县直有关单位）

- （2）加快推进一网式改革。推动我县高频政务服务事项进驻“粤省事”韶关专版，提升优化我县政务服务环境。进一步梳理规范县镇村政务服务事项，持续推进政务服务事项进驻省政务服务事项“十统一”标准化梳理系统和“一门式一网式”政务服务信息系统，深入开展网上办事应用。大力推行“互联网+政务服务”，推进企业专属网页和市民个人网页、电子证照、政务信息资源共享平台等系统推广应用工作。（县政务服务数据管理局、县行政服务中心、县直有关单位）

- （3）深化县镇村“一门式一网式”政务服务模式改革。推进更多事项进驻到县、镇、村实体服务大厅办理，不断丰富镇村平台服务内容，实施县级窗口前移，将更多事项委托授权至镇村平台办理。进一步规范镇村服务事项，做到全县镇村事项名称、材料、流程基本统一，推进镇村办理事项规范化、标准化。进一步推动县镇村三级政务服务平台服务模式改革，将大部分事项整合到各级综合服务窗口实行“一窗通办”，建立完善镇村综合服务窗口运作机制，打通服务群众“最后一公里”。全面推行“全市通办”服务模式，分批次梳理公布“全市通办”事项目录，建立完善工作机制，打破区域限制，让群众就近能办、异地可办，协助市级部门构建全市一体化政务服务体系。（县行政服务中心、县政务服务数据管理局、县直有关单位）

- 3．加快推进项目投资审批改革。

- （1）推进项目审批制度改革。按照《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市进一步优化建设工程项目审批流程改革实施方案的通知》（韶府办〔2018〕39号）要求，制定配套实施细则，加强落实督促指导。整合建设工程领域系统平台，构建形成空间规划布局、项目储备生成、项目审批、中介服务、诚信监管等一体化系统。（县发改局、县自然资源局、市生态环境局翁源分局、县住建管理局、县交通运输局、县政务服务数据管理局、县行政服务中心、县直有关单位）

- （2）完善协调工作机制。组建投资项目领导小组，建立项目快速协调机制，及时解决推进项目过程中遇到的各类问题，出台相关政策文件，明确具体解决办法。（县发改局）

- （3）推动对功能区放权。针对翁源经济开发区、粤台农业合作试验区等功能区，在法律法规的框架内，研究梳理出一批有利于园区管理、经济发展和项目落地等方面的职权，并推动以委托或授权的方式下放，助力功能区发展。（县发改局）

- （4）整合扩大工程建设项目综合服务窗口。根据县委、县政府相关工作要求，整合扩大工程建设项目综合服务窗口，建立“一窗受理，集成服务”模式。将相关业务按“前台综合受理，后台分类审批，窗口统一出件”的运作模式，为工程建设项目提供一次性综合咨询、统一受理、统一出件服务。进一步梳理投资项目事项标准，并逐步实现标准化。加强综合服务窗口人员业务培训，组建“一张表单”、“一套机制”审批服务专业队伍。（县行政服务中心、县直有关部门）

- 4.加快推进商事制度改革。

- （1）推进“多证合一”改革。按照全国统一的“多证合一”改革涉企证照事项目录，进一步整合银行开户许可等许可证，加强与社保、税务等部门信息共享，把属于信息采集、记载公示、管理备案类的各种证整合到营业执照上。（县市场监管局）

- （2）进一步优化审批服务。减少办证环节，压缩开办企业时间，降低市场准入制度性成本。实行标准化服务和限时办结承诺。加强办证窗口标准化管理，按照国家和省市的调整而调整更新行政许可事项办事指南和业务手册，对现有企业登记注册流程进行再梳理，进一步简化优化，切实做到“三个统一”，即登记流程统一、材料标准统一、审批标准统一，使群众对企业设立、变更、注销的各个步骤及流程“一看就明白、一办能办成”。（县市场监管局）

- （3）大力推广全程电子化商事登记和电子营业执照应用。加大力度推广全程电子化商事登记，积极引导企业和群众网上办照，在实现区域、业务、主体类型全覆盖的基础上，全面提高“网办率”，实现“互联网+”环境下的“一照走天下”。（县市场监管局）

- （4）加快推进市场主体各项业务登记便利化。修订商事主体住所登记管理办法，实行住所及经营场所登记改革，推行“住所信息申报+负面清单”的商事主体住所管理模式，实行新业态企业集群注册，允许“一址多照”及“住改商”。在省市的统一部署下，不断完善市场退出机制，简化市场退出手续，不断清理“僵尸”企业。（县市场监管局）

- （5）健全市场监管部门与关联审批部门沟通协调新机制。配合市级牵头部门加快推进我县市场监管信息平台建设，利用平台加强商事登记与审批部门之间的工作衔接和数据互通，按照《广东省市场监管条例》要求，配合引导推动各部门按职责实施行政许可和加强事中事后监管。（县市场监管局）

- （二）全面提升服务企业水平。

- 1．切实优化惠企政策。

- （1）进一步修订完善我县降成本政策措施。修订《翁源县人民政府关于印发翁源县降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施的通知》（翁府〔2017〕170号），继续做好宣贯培训工作。组织做好“省实体经济十条（修订版）”等政策的宣讲培训工作，努力实现“三覆盖”（即覆盖到基层部门工作人员、覆盖到大中小企业、覆盖到中小企业管理人员和财务人员）。（县工信局）

- （2）贯彻落实支持科技创新、有效投资、生态经济、外贸企业、民生经济、高级企业管理人才等税费优惠政策和各项小微企业普惠性税收减免政策；充分发挥企业所得税优惠政策的引导作用，积极落实高新技术企业优惠政策、软件企业优惠政策和研发费用加计扣除政策等创新优惠政策；推进个人所得税改革，落实好个人所得税专项附加扣除政策；积极履行《实行园区企业城镇土地使用税财政扶持政策工作方案》有关要求，及时统计和报送企业缴纳税款情况，配合推进园区企业城镇土地使用税财政扶持工作。（县税务局）

- 2．搭建沟通服务渠道。一是建立健全政企双方网络互动平台。完善和推广应用“政企通”服务平台，实时全程展示诉求处理动态。组织企业参加“政企通”服务平台培训，畅通企业诉求办理渠道。二是抓好挂点联系帮扶。继续做好2019年县领导挂点联系企业工作，县四套班子成员和县直相关部门定期走访，深入所挂点联系企业开展调查研究，了解企业的运营情况，倾听企业的意见建议，协调解决企业生产经营过程中遇到的困难和问题，主动帮助协调解决问题。（县工信局）

- 3．提高公共服务供给效率。根据实际需要和财力状况，在城镇供水、污水垃圾处理、水利设施、公路水路基础设施、医疗机构、养老服务机构、教育机构、文化设施、体育设施等传统基础设施和公共服务领域，开展政府和社会资本合作（PPP），优先通过招标、竞争性谈判等竞争性方式引进社会资本，鼓励通过市场化方式进行运营管理，扩大公共产品和服务供给。清理规范行政审批中介服务，推进中介服务市场化改革，各行政监督部门要加强行业监管，制定量化考核评级体系，完善中介服务超市信用监管制度。加快事业单位分类改革，有序推进行政审批部门与下属事业单位脱钩，破解“红顶中介”问题。（县发改局、县委编办、县财政局、县政务服务数据管理局、县公共资源交易中心、县行政服务中心、县自然资源局、市生态环境局翁源分局、县住建管理局、县交通运输局、县直有关单位）

- 4．增加金融有效供给。

- （1）继续为中小微企业提供融资服务。努力争取市政府设立的“过桥”资金，用于企业贷款还旧借新的过渡性周转安排；并争取将我县企业纳入市扶持企业范围，解决企业“过桥”贷款难题。（县工信局、县金融办、人民银行翁源支行）

- （2）集中资源着重培育重点企业。发挥企业IPO攻坚领导小组作用，利用“一企一策”工作机制，定期收集整理重点企业的问题，协调各相关部门全力解决企业遇到的行政困难，创造良好的营商环境，帮助企业加快改制步伐。（县金融办、县工信局、县住建管理局、县自然资源局）

- （3）健全中小微企业信用信息和融资对接平台。积极落实省、市工作部署，加强各相关部门沟通合作，破除行业间信息壁垒，加大涉及中小微企业信用信息整合力度，扎实做好企业信息数据上报工作。待省企业征信评级平台试点落地我市后，利用“数据库＋服务网”模式，搭建银企融资对接平台，实现 企业信息顺畅转换成信贷评级，切实拓宽中小微企业融资贷款渠道。（人民银行翁源支行、县工信局、县金融办）

- （三）全面完善政府购买服务。

- 1．完善购买服务工作机制。加强与上级主管部门沟通，根据机构改革有关要求及省、市相关工作部署，健全完善购买服务监管规则、绩效评价制度和操作性强的配套措施及工作流程等，形成上下结合的政策体系。将政府购买服务资金列入财政预算予以保障。加强资金管理，强化部门支出责任，加强成本效益分析，注重结果应用。制定我县公共财政发展专项规划、社会组织发展专项规划，推进政府购买服务向制度化规范化发展。（县财政局、县民政局、县直有关单位）

- 2．培育发展特色龙头社会组织。着力培育发展一批符合翁源产业特色，适应市场经济需求的行业协会。重点培育推动经济建设、解决“三农问题”、服务社区发展、发展公益事业等四类社会组织。鼓励、支持有利于解决生产安全、食品卫生、弱势群体利益等社会问题的新型社会组织。（县民政局）

- （四）全面强化督查考核机制。

- 1.加强督查工作信息化建设。加强督查软件系统建设，推进平台上线运行，构建横向到边、纵向到底的督查网络，努力提高工作效率。（县委县政府督办工作组、县政务服务数据管理局）

- 2.加强督查力量的整合。优化督查队伍结构，完善督查机构设置。建立一套更符合工作实际的督查工作运行机制。（县委县政府督办工作组）

- 3.加强督查成果的转化。及时将督查结果整理汇总，通过督查报告、督查反馈、督查通报、督查专报等形式报送有关领导参阅，或者将督查成果融入领导讲话和相关文件，对督查中发现的一般性问题进行及时纠正或提出纠正意见，明确整改方向，落实整改责任，确保整改落实到位，坚持督查与考核一起抓，注重在考核中体现督查成果。（县委县政府督办工作组）

- 三、保障措施与督查考核

- （一）加强组织领导。牵头单位和各责任单位要组成打造政务服务高地工作小组，研究为供给侧结构性改革助力的政务服务改革工作，重点结合“放管服”改革，制定配套制度和措施，总结推广先进经验。

- （二）保障政策措施落实。各项政策的制定要体现民主性、科学性、可操作性。各责任单位要积极推动政策的实施，确保政策措施的有效落实。

- （三）保障服务措施落实。各责任单位要按照责任分工的时间进度要求，及时制定各项重要项目内容的具体措施。各有关部门要各司其职，各负其责，加强协调配合，形成工作合力。

- （四）严格督查考核。县委县政府督办工作组将按照县委县政府统一部署，对提高行政效率、打造服务高地工作情况开展专项督查。各责任部门要将该项工作纳入年度重点工作，确保工作按期完成，取得实效。

公开方式：主动公开

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委，县武装部，县法院，县检察院。

翁源县人民政府办公室 2019年7月30日印发